	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN MAI SƠN


Số: 11/NQ-HĐND
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mai Sơn, ngày 26 tháng 7 năm 2017


NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 
đối với các nguồn vốn ngân sách địa phương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN

KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Sơn La về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020;
Xét Tờ trình số 279/TTr-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của UBND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-KTXH ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận, biểu quyết của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quyết định Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 đối với các nguồn vốn ngân sách địa phương với những nội dung sau:

1. Nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn đầu tư

- Gắn kết chặt chẽ với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020; tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp lý liên quan; tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh khóa XIII.

- Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư được UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư giao và khả năng thu cấp quyền sử dụng đất, tiết kiệm chi thường xuyên hàng năm và tăng thu ngân sách hàng năm. Bố trí vốn tập trung, không dàn trải, bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn đầu tư công.
- Nguyên tắc bố trí vốn trong kế hoạch 2017 - 2020 theo thứ tự ưu tiên như sau: 

+ Bố trí vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch, các dự án chuyển tiếp đảm bảo đúng tiến độ theo quy định. 

+ Bố trí vốn đầu tư cho 04 xã (Cò Nòi, Hát Lót, Mường Bon, Mường Chanh) để đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn này. 

+ Bố trí vốn để triển khai các hạng mục cơ sở hạ tầng, phấn đấu đưa thị trấn Hát Lót lên đô thị loại IV trong giai đoạn này.

+ Bố trí cho các chương trình, dự án trọng điểm gồm: Hỗ trợ đầu tư xây dựng Chương trình nông thôn mới; chương trình giảm nghèo bền vững; hỗ trợ đầu tư trụ sở xã; chương trình an sinh xã hội.

+ Số vốn còn lại xem xét bố trí khởi công mới các dự án khác. 
2. Phương án bố trí kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020

2.1. Tổng các nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2017 - 2020

Giai đoạn 2017 - 2020 tổng các nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã, thị trấn: 186.520 triệu đồng.

* Trong đó:

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung:                         72.929 triệu đồng.

- Vốn thu cấp quyền:                                                        77.115 triệu đồng.

- Vốn theo Quyết định 160/QĐ-TTg:                                2.000 triệu đồng.

- Vốn kết dư ngân sách + tăng thu:                                  34.475 triệu đồng.

(Chi tiết có Biểu số 01 kèm theo)

2.2. Về phương án bố trí kế hoạch vốn giai đoạn 2017 - 2020
2.2.1. Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung

- Bố trí vốn cho 3 công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; 14 công trình chuyển tiếp sang năm 2017; 03 công trình khởi công mới năm 2017 và dự kiến khởi công mới 08 công trình năm 2018 - 2020.
- Kế hoạch 2017 - 2020: 72.929 triệu đồng (năm 2017: 17.959 triệu đồng).
(Chi tiết có Biểu số 02 kèm theo)

2.2.2. Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất

- Bố trí vốn cho 01 công trình chuyển tiếp; 12 công trình khởi công mới năm 2017; 14 công trình khởi công mới giai đoạn 2018 - 2020.
- Kế hoạch 2017 - 2020: 75.115 triệu đồng (năm 2017: 28.680 triệu đồng).
(Chi tiết có Biểu số 03 kèm theo)

2.2.3. Nguồn vốn kết dư ngân sách + tăng thu

- Giai đoạn 2017 - 2020 bố trí vốn cho 15 công trình khởi công mới (5 công trình lồng ghép nguồn vốn Chương trình MTQG nông thôn mới). 
- Kế hoạch 2017 - 2020: 34.475 triệu đồng.

(Chi tiết có Biểu số 04 kèm theo)

2.2.4. Nguồn vốn theo Quyết định số 160/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Giai đoạn 2017 - 2020 khởi công mới công trình đường đến bản Ta Lúc xã Phiêng Pằn bằng nguồn vốn theo Quyết định số 160/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Kế hoạch 2017 - 2020: 2.000 triệu đồng (năm 2017: 500 triệu đồng).
(Chi tiết có Biểu số 05 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND huyện tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được HĐND huyện Mai Sơn khóa XX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;                              
- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư;  
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ;            

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Thường trực UBMTTQVN huyện;

- Các Ban HĐND huyện;

- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của huyện;

- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Đình Châu
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