	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1611/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 29 tháng 6 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Thủy lợi Bản Nà Lộng bản Noong Cóc, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2018 thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 326/TTr-SNN ngày 24 tháng 6 năm 2018 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Thủy lợi Bản Nà Lộng bản Noong Cóc, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Thủy lợi Bản Nà Lộng bản Noong Cóc, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên công trình 
Thủy lợi Bản Nà Lộng bản Noong Cóc, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên.
2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV QLKTCTTL Sơn La.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng

Cấp nước tưới chủ động cho 25,0 ha lúa 2 vụ của bản Noong Cóc.

4. Quy mô đầu tư
Đầu mối tận dụng đập cũ đã xây dựng; xây dựng bổ sung + sửa chữa gia cố tuyến kênh. Công trình bao gồm các hạng mục chính như sau:
a) Kênh tưới

Tổng chiều dài tuyến kênh L=1.700,8m; lưu lượng thiết kế Q=100l/s; Trong đó tận dụng lại kênh đã xây dựng dài L=1.071,0m; sửa chữa + gia cố kênh bê tông bổ sung dài L = 629,8m (đoạn 1 L1=135m, đoạn 2 dài L2=494,8m); mặt cắt kênh (bxh) = (0,40 x 0,40) m. Kết cấu: Đáy móng, thành kênh đổ BTCT M200#.

b) Công trình trên kênh
09 hố tiêu năng dốc nước trên kênh dài (Lxbxh) = (3,0 x 0,4 x 0,7) m, 01 bể thu nước cuối kênh dài (Lxbxh) = (4,5 x 0,7 x 0,7)m, kết cấu thành, đáy bê tông CT M200.
5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo KT-KT: Công ty Cổ phần xây dựng 369.
6. Chủ nhiệm lập dự án: Ông Nguyễn Viết Thiện.

7. Địa điểm xây dựng

Bản Noong Cóc, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên. 


8. Loại, cấp, quy mô công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT (Công trình thủy lợi), cấp IV.

9. Số bước thiết kế: 01 bước (Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật).

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: (Không)
11. Tổng mức đầu tư: 542.972.000đồng(Năm trăm bốn mươi hai triệu, chín trăm bảy mươi hai nghìn đồng chẵn).
	Trong đó:
	
	

	- Chi phí xây dựng
	426.939.149
	đồng

	- Chi phí quản lý dự án
	12.062.972
	đồng

	- Chi phí tư vấn ĐTXD
	59.549.468
	đồng

	- Chi phí khác
	28.548.120
	đồng

	- Chi phí dự phòng
	15.872.183
	đồng


12. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2018 thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2005 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.




13. Hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng: Chủ đầu tư trực tiếp Quản lý dự án đầu tư theo quy định.

14. Phương thức thực hiện dự án: Theo Luật Đấu thầu.

15. Thời gian thực hiện dự án: năm 2018.

16. Các nội dung khác: Như phần thông báo kết luận tại Báo cáo thẩm định số 1569/SNN-QLXDCT ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Công ty TNHH MTV QLKTCTTL Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc KBNN tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La, Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, Các Phó CT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Công TT Điện tử tỉnh;

- Lưu: VT; Mạnh KT. 35 bản.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lò Minh Hùng


3

