	UỶ BAN NHÂN DÂN            TỈNH SƠN LA


Số: 2882/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 29  tháng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng: 

Trung tâm Giáo dục lao động huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 103/2005/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục lao động ở một số huyện của tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 241/BC-KHĐT ngày 10 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục lao động huyện Mộc Châu với những nội dung chính như sau:

1. Tên Dự án: Trung tâm Giáo dục lao động huyện Mộc Châu.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 
3. Tư vấn lập Dự án: Công ty TNHH Thiết kế và tư vấn xây dựng D & C.
4. Địa điểm xây dựng: Xã Đông Sang - huyện Mộc Châu.
5. Mục tiêu đầu tư xây dựng
- Xây dựng Trung tâm với quy mô 120 đối tượng; Đáp ứng quy trình cai nghiện một bước từ 1 - 2 năm theo Thông tư liên bộ số 31/1999/TTLT-BLĐTB&XH-BYT của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế nhằm chặn đứng và tiến tới đẩy lùi tệ nạn xã hội.
- Tạo cơ sở vật chất đủ điều kiện để tiếp nhận, chữa trị, giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề,… để tái hoà nhập cộng đồng cho đối tượng nghiện mau tuý theo chính sách, pháp luật của Nhà nước.
6. Quy mô đầu tư xây dựng
a) Khu 1: Nơi chữa trị, ăn ở, sinh hoạt văn hoá thể thao và điều hành bộ máy tổ chức Trung tâm Quy mô nhà 1 tầng, gồm:
- Nhà hành chính: Diện tích xây dựng 211,7 m2.

- Nhà học viên nam: Diện tích xây dựng 346,7 m2.

- Nhà học viên nữ (2 nhà): Diện tích xây dựng 98,7 m2.

- Câu lạc bộ học viên: Diện tích xây dựng 261,7 m2.

- Nhà điều trị bệnh nhân: Diện tích xây dựng 77,6 m2.

- Nhà bảo vệ: Diện tích xây dựng 10,1 m2.

- Hàng rào: Dài 123,59 m.

- Các hạng mục phụ trợ khác: San nền cải tạo mặt bằng, hệ thống cấp điện; cấp thoát nước,…
b) Khu 2: Đầu tư xây dựng nơi khai thác chế biến sản xuất vật liệu xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

7. Thiết kế bản vẽ thi công

Công trình nhà 1 tầng. Móng, cột, dầm, giằng, lanh tô, ô văng BTCT 200#. Tường xây gạch chỉ, vữa xi măng 50#; Trát tường, vữa xi măng 50#. Nền, sàn lát gạch ceramic kích thước viền 30 x 30 cm. Mái lợp tôn múi sơn tĩnh điện, dày 0,41 mm. Cửa đi: Cửa xếp sắt + pa nô gỗ kính. Cửa sổ: pa nô kính (nhà hành chính), cửa kính khung nhôm (nhà học viên).
(Chi tiết theo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Sở Xây dựng).

8. Tổng mức đầu tư


: 6.212,5 triệu đồng.

Trong đó: - Xây lắp


: 2.635,7 triệu đồng.


      - Thiết bị


:    169,9 triệu đồng.


      - Chi phí khác


:    336,9 triệu đồng.


      - Đền bù GPMB

:    544,5 triệu đồng.


      - Dự phòng


:    211,9 triệu đồng.


      - Đầu tư khu 2 + sản xuất     : 2.313,6 triệu đồng. 
(Tổng mức đầu tư được xác định trên cơ sở TKBVTC và dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định).
9. Nguồn vốn đầu tư
- Vốn Ngân sách Nhà nước
        : 3.898,9 triệu đồng (đầu tư XD khu 1).

- Vốn Doanh nghiệp tham gia đầu tư: 2.313,6 triệu đồng (xây dựng khu 2 và vốn đầu tư sản xuất).
10. Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2006 - 2008.

12. Phương thức thực hiện Dự án: Theo Luật Đấu thầu.

Điều 2. UBND huyện Mộc Châu có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo Luật Xây dựng; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và các văn bản khác quy định về quản lý đầu tư và xây dựng công trình. 

Kiểm tra đôn đốc Doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng khu 2 theo Dự án đã lập và đúng tiến độ đã duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;      

- TT: UBND tỉnh (3);

- Như Điều 3;
- Lưu: VT- Châu 02, 20b.
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