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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 19 tháng 01 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng: Mở rông, nâng cấp Trường THCS Chất lượng cao huyện Mai Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án dầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án dầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng: Mở rộng, nâng cấp Trường THCS Chất lượng cao huyện Mai Sơn;
Căn cứ Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 14/BC-KHĐT ngày 12 tháng 10 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng: Mở rông, nâng cấp Trường THCS Chất lượng cao huyện Mai Sơn với những nội dung sau:
1. Tên Báo cáo KTKT: Mở rông, nâng cấp Trường THCS Chất lượng cao huyện Mai Sơn.

2.  Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Mai Sơn.

3. Địa điểm xây dựng: Tiểu khu 9 - Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn.

4. Diện tích chiếm đất: 6.902m2.

5. Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Sơn La.

6. Loại và cấp công trình: Công trình công cộng, cấp III và cấp IV.

7. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy của trường THCS chất lượng cao, với quy mô đào tạo đến năm 2010 là 500 học sinh.

8. Quy mô xây dựng
-  Nhà Hiệu bộ 2 tầng: Diện tích xây dựng 357m2, diện tích sàn 520m2.

- Nhà Nội trú, nhà ăn 2 tầng: Diện tích xây dựng 300m2; diện tích sàn 442m2.
- Nhà Đa năng 1 tầng: Diện tích xây dựng 430m2 , diện tích sàn 315m2 .

 - Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng học: Diện tích xây dựng 545m2; diện tích sàn 1260m2.
 - Các công trình phụ trợ: Sân diện tích 800m2; kè chắn đất + tường rào; san nền, ga ra xe đạp + xe máy 118m2; nhà trực bảo vệ 10m2; nhà vệ sinh 26m2.

9. Thiết kế bản vẽ thi công
- Nhà hiệu bộ 2 tầng + Nhà nội trú + Nhà ăn 2 tầng + nhà đa năng  và nhà lớp học 3 tầng 15 phòng học + nhà thường trực 1 tầng  + nhà WC: Kết cấu cột, dầm, sàn, cầu thang, lanh tô, ô văng, giằng thu hồi BTCT đổ bê tông toàn khối tại chỗ 200#. Tường bao che xây gạch Tuy nel dày 220, vữa XM 50#. Trát tường, trần, dầm trần vữa XM 50#. Vữa trát cột độc lập, gờ phấp bằng xi măng 75# ,  trát tường trong và ngoài nhà dùng vữa xi măng 50#.
- Nhà để xe đạp, xe máy: Kết cấu móng BTCT toàn khối tại chỗ 200#, cốt thép chịu lực D - 80mm.

- Các hạng mục phụ trợ:

+ Sân bê tông 150#, đệm cát hạt thô D = 50mm.

+ Cổng thép hộp, trụ cổng xây gạch vữa xi măng 75#, vữa trát xi măng 50#.

+ Tường bao dày 110cm, bổ trụ 220cm; trụ cách nhau 3m xây gạch vữa xi măng 50#.

+ Kè chắn đất: xây đá hộc vữa xi măng 75#, đáy đệm cát đen hạt thô đầm chặt > Mạch miết vữa xi măng 75#. Đỉnh kè xây nối với hệ thống tường rào bao quanh trường.
+ Rãnh thoát nước xây gạch vữa xi măng 50#, trát láng vữa xi măng 75#, đáy rãnh đệm btgv, vữa xi măng 25#, D= 100mm.

+ Hệ thống cấp điện, cấp nước đồng bộ cho công trình  và san nền cải tạo mặt bằng diện tích 1.165m2, khối lượng đào đắp 2.126m2.

(có kết quả thẩm định bản vẽ thi công số 01/2006/KQ-TTBVTC ngày 24 tháng 11 năm 2006 của Trung tâm Kiểm định  chất lượng xây dựng sở Xây dựng kèm theo)
10. Tổng mức đầu tư:                           6.962.100.000,0 triệu đồng.

Trong đó: - Chi phí xây dựng:      5.951.600.000,0 triệu đồng.

       - Chi phí khác:                 679.000.000,0 triệu đồng.

                           - Dự phòng:                      331.500.000,0 triệu đồng.

(Tổng mức đầu tư được xác định trên cơ sở thiết kế BVTC và dự toán)

11. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước, ngân sách huyện và các nguồn vốn khác.
12. Hình thức quản lý: Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực quản lý.

13. Phương thức thực hiện:Theo Luật Đấu thầu.
14. Tiến độ thực hiện: Năm 2007 - 2008.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện  dự án theo đúng Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án dầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án dầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành  của Nhà nước. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện dự án theo thứ tự ưu tiên các công trình cần thiết xây dựng trước  và phải đảm bảo không ảnh hưởng đến dạy và học của Nhà trường.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục - Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:

- TT TU,  TT HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;  
- Như Điều 3;  

- TT Lưu trữ;
- Lưu: VT- Châu 02, 18b.
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