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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 420/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 23 tháng 02 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp 
Dự án đường giao thông từ tuyến Tạ Bú - Nậm Ét đến điểm TĐC
 Tèn Khoang, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Đấu thầu; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án Thuỷ điện Sơn La;


Căn cứ Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đấu thầu gói thầu xây lắp Dự án đường giao thông từ tuyến Tạ Bú - Nậm Ét đến điểm TĐC  Tèn Khoang, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 391/TTr-KH&ĐT ngày 14 tháng 02 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp Dự án đường giao thông từ tuyến Tạ Bú - Nậm Ét đến điểm TĐC Tèn Khoang, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu với những nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Thi công xây lắp đường giao thông từ tuyến Tạ Bú - Nậm Ét đến điểm TĐC Tèn Khoang.
2. Địa điểm xây dựng: Huyện Thuận Châu.
3. Chủ đầu tư: UBND huyện Thuận Châu.

4. Đơn vị trúng thầu: Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng Duy Liêm.
Địa chỉ: Tổ 11, phường Quyết Thắng, thị xã Sơn La.

5. Giá trúng thầu: 8.908,0 triệu đồng
(Bằng chữ: Tám tỷ, chín trăm linh tám triệu đồng chẵn).

6. Thời gian thực hiện Hợp đồng: Hoàn thanh trước ngày 30 tháng 5 năm 2007.

7. Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. Việc điều chỉnh giá trị Hợp đồng chỉ được thực hiện trong trường hợp có khối lượng phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng nhưng không do lỗi của nhà thầu gây ra, giá trị phát sinh được tính theo đơn giá của Hợp đồng gốc.

Điều 2. UBND huyện Thuận Châu (Chủ đầu tư) có trách nhiệm ký Hợp đồng xây lắp với đơn ivj có tên tại Điều 1 và tuân thủ một số điều khoản sau:
1. Các hạng mục gói thầu phải được hoàn thành với chất lượng cao theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo tiến độ thi công theo đúng Hợp đồng.

2. Chủ đầu tư, đơn vị xây lắp thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ và của UBND tỉnh về tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Trưởng Ban quản lý Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Nhà thầu xây lắp có tên tại Điều 1; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);          
- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Trung tâm Tin học, TT Lưu trữ;
- Lưu: VP, TĐC (3), Thụy 20b.
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