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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình:
 Đường giao thông Làng Chếu - Xím Vàng huyện Bắc Yên


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2006  của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông Làng Chếu - Xím Vàng huyện Bắc Yên;

Căn cứ Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007  của UBND tỉnh Sơn La về việc phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2007;
Xét đề nghị của UBND huyện Bắc Yên tại Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2007; Đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 313/TTr-KHĐT ngày 01  tháng 05 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình: Đường giao thông Làng Chếu - Xím Vàng huyện Bắc Yên với nội dung chính sau:

I. KHÁI QUÁT DỰ ÁN
1. Tên Dự án: Đường GTNT Làng Chếu - Xím Vàng huyện Bắc Yên.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Làng Chếu và xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

3. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên.

4. Quy mô: Đường GTNT loại A (TC 22 TCN-210-92) có châm trước; tổng chiều dài: 14,3 km; tổng mức đầu tư 27.141 triệu đồng.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Phần đã thực hiện
- Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Sông Đà - Hà Nội.
- Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Sông Đà - Hà Nội.

- Tổng dự toán dược duyệt: 27.091 triệu đồng.

2. Phần không đấu thầu
- Các phần chi phí thuộc chi phí quản lý dự án.

- Bảo hiểm công trình.

- Thẩm tra quyết toán.

- Kiểm toán công trình.

- Chi phí đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

- Dự phòng.

3. Phần kế hoạch đất thầu
3.1. Phân chia gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp của dự án được phân chia thành 01 gói thầu.

3.2. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp đường giao thông Làng Chếu - Xím Vàng huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La (từ Km0-:- Km14+300).

3.3. Giá gói thầu 22.938.397.112 đồng (được phê duyệt tại Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2007 của UBND huyện Bắc Yên). 

3.4. Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác

3.5. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu
a) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

b) Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

3.6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Trong quý III năm 2007.

3.7.  Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.

3.8. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 30 tháng, kể từ ngày ký Hợp đồng.

Điều 2. UBND huyện Bắc Yên (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức đấu thầu gói thầu theo đúng Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và Nghị định số 11l/2006/ND-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyên Bắc Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND - UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Phòng KI'TH - VP UBND tỉnh;

- TT Lưu trữ - VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, Mẫn (01b), 25 bản.
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