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Sơn La, ngày 26 tháng 6  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng
 sửa chữa, nâng cấp Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng PHCN

 bệnh nhân tâm thần tỉnh  Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công tình;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng  sửa chữa, nâng cấp Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng  bệnh nhân tâm thần tỉnh  Sơn La;
Xét đề nghị của Sở kế hoạch và đầu tư tại Tờ trình số 359/TTr-KHĐT ngày 19 tháng 6 năm 2007 ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần tỉnh  Sơn La với nội dung chính như sau:

1. Tên báo cáo KT-KT: sửa chữa, nâng cấp trung tâm điều trị và nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần tỉnh Sơn La.
2. Tên chủ đầu tư: Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần tỉnh Sơn La.
3. Địa điểm xây dựng: Tiêu rkhu 2, xã Chiềng Cơ, Thị xã.
4. Diện tích đất chiếm là 41.187m2.

5. Mục tiêu đầu tư: tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật đap sững yêu cầu để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồichức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh Sơn La.

6. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng nhà mới: nhà làm  việc 2 tầng diện tích sàn 365,5m2.

- Cải tạo các hạng mục sau: 

+ Nhà hành chính diện tích 199,0m2.
+ Nhà khách, nhà thăm nuôi bệnh nhân diện tích 115,0m2.

+ Nhà căng tin+bảo vệ diện tích 95,0m2.

+ Khoa điều trị diện tích 230,0m2.

+ Kho kích động nam diện tích 245,0m2.

+ Khu phục hồi chức năng bệnh nhân nam (số 1+2) diện tích 401,0m2.

+ khu cách ly bệnh nhân nữ diện tích 284,0m2.

+ Khu WC 42 m2 và bể nước 100m3.

+ Khu nhà ăn bệnh nhân diện ích 231,0m2.

+ Ga ra ô tô diện tích 64,0m2.

+ nhà cầu số 1 + 2 diện tích 158,0 m2.

+ nhà ăn, nhà bếp cán bộ công nhân viên diện tích 394,0m2.

+ Hệ thống điện ngoài nhà, rãnh thoát nước và bậc lên xuống.

7. Tổng mức đầu tư: 4.430,0 triệu đồng.

Trong đó : 
- chi phí xây dựng: 3.563,0 triệu đồng.

- Chi phí khác: 3.563,0 triệu đồng.

- Thiết bị: 280,0 triệu đồng.

- Dự phòng 198,0 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước.
9. Hình thức quản lý: thuê  đơn vị có đủ năng lực quan rlý.

10. Phương thức thực hiện: Theo Luật Đấu thầu.

11. Thời gian thực hiện: năm 2007-2008
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng, quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Lao động TBXH; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã, Thủ trưởng các ngành đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND(b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Châu 02. 20bản.
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