
	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1880/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 14  tháng 8  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự án trồng rừng phòng hộ bảo vệ 
môi trường Thị xã Sơn La Giai đoạn 2007 - 2010 

___________________________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;


Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu nhiệm vụ chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng 5 triệu ha rừng;

 
 Căn cứ Quyết định số 02/2000/QĐ-BNN-KH ngày 04 tháng 01 năm 2000 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành giá quy hoạch nông nghiệp và PTNT;
 Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc định mức quy hoạch nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập dự án quy hoạch trồng rừng phòng hộ và bảo vệ môi trường Thị xã Sơn La  giai đoạn 2007 - 2010;


Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt đề cương - dự toán kinh phí lập quy hoạch trồng rừng phòng hộ và bảo vệ môi trường Thị xã Sơn La  giai đoạn 2007 - 2010; 


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 190/BCTĐ-KH ngày 31 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1.  Phê duyệt dự án trồng rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Thị xã Sơn La  giai đoạn 2007 - 2010, với các nội dung chính sau:


1. Tên quy hoạch: Quy hoạch  trồng rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Thị xã Sơn La  giai đoạn 2007 - 2010;

2. Chủ đầu tư : Ban Quản lý Dự án 611 Thị xã Sơn La.
3. Mục tiêu quy hoạch
- Trồng mới và trồng bổ sung tạo ra những khu rừng tập trung với những loài cây bản địa, mang đậm đà bản  sắc văn hoá vùng Tây Bắc.
- Góp phần nâng độ che phủ của rừng từ 40 % năm 2006 lên 45 - 50 % năm 2010 nhằm cải thiện môi trường sinh thái trong lành và làm tăng vẻ đẹp, cảnh quan đô thị của Thành phố Sơn La trong tương lai.

-  Góp phần khắc phục lũ quét, xói mòn, rửa trôi đất, sạt lở khu vực thị xã.

4. Quy mô - Địa điểm quy hoạch 
4.1. Trồng rừng 

a) Quy mô: Tổng diện tích trồng: 169,1 ha. Trong đó:
- Trồng  tập trung:  65,1 ha (Loài cây trồng: Ban, Thông mã vĩ).

- Trồng bổ sung : 104,0 ha (Loài cây trồng: Ban, Thông mã vĩ).

b) Địa điểm, tiến độ trồng rừng: 

* Trồng rừng tập trung: 65,1 ha  (Năm 2007 - 2008).

- Phường Chiềng An:  Trồng rừng 38,1 ha (Bản Lọng Bon 27,7 ha; Bản Hìn 11,1 ha ).

- Phường Xã Chiềng Cơi:  Trồng rừng 26,3 ha (Bản Nà Cọ).

* Trồng bổ su: 104,0 ha ( Năm 2008 - 2009).

- Phường Chiềng Sinh:  Trồng rừng 49,0 ha (Bản lay 3,0 ha, HTX - 3: 8,4 ha, HTX - Ân Sinh 5,0 ha, Bản Nong   La 2,7ha, Bản Sẳng 1,0 ha, Hẹo Phung 10,0 ha, Nong Đúc 12,9 ha, bản Giò 6,0 ha).

- Phường Quyết Tâm: Trồng rừng 8,1 ha (Tổ 4: 3,1 ha, Tổ 8: 5,0 ha).

- Phường Quyết Thắng: Trồng rừng 9,3 ha (Tổ 2: 6,2 ha, Tổ 8: 1,4 ha, tổ 12: 1,7ha).

- Phường Tô Hiệu: Trồng rừng 13,8 ha (Tổ 2: 8,3 ha, Tổ7: 3,5 ha, tổ 9: 2,0 ha).
- Phường Chiềng Lề: Trồng rừng 16,2 ha (Tổ 2: 5,0 ha, Tổ 3: 4,4 ha, tổ 4: 3,8 ha, tổ 5: 3,0 ha).

- Xã Chiềng Ngần: Trồng rừng 7,6 ha (Bản Ỏ:7,6 ha).

4.2. Chăm sóc rừng trồng
- Chăm sóc năm thứ nhất (Năm 2008: 39,8 ha, Năm 2009: 107,2 ha, Năm 2010: 23,1 ha).

- Chăm sóc năm thứ hai (Năm 2009: 39,8 ha, Năm 2010: 107,2 ha).
4.3. Bảo vệ rừng trồng:
- Năm 2010: 39,8 ha.

5. Khái toán vốn đầu tư - nguồn vốn đầu tư

5.1. Tổng khái toán vốn đầu tư: 1.009.949.392 đồng.
Trong đó: + Trồng rừng tập trung:     347.301.990 đồng.


      + Trồng rừng bổ sung:        316.900.500 đồng

+ Chăm sóc năm thứ nhất: 175.660.590 đồng.

+ Chăm sóc năm thứ hai:     74.884.320 đồng.

+ Bảo vệ rừng:                        3.980.000 đồng. 

+ Quản lý dự án:                  73.498.192 đồng.

+ Thiết kế:                            17.723.800 đồng.

5.2 . Phân theo giai đoạn đầu tư:

- Năm 2007 (Trồng rừng, Quản lý , Thiết kế dự toán): 230.793.198 đồng.
- Năm 2008: Trồng rừng, chăm sóc rừng, Quản lý, Thiết kế dự toán: 485.395.426 đồng.
- Năm 2009: Trồng rừng, chăm sóc rừng, Quản lý, Thiết kế dự toán: 212.952.954 đồng.
- Năm 2010: Chăm sóc rừng, bảo vệ rừng trồng,Quản lý, TK - dự toán: 80.807.814  đồng.
5.3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chương trình dự án 661

6. Hiệu quả dự án
6.1. Hiệu quả kinh tế - xã hội
- Thu hút được lao động trong vùng trực tiếp tham gia vào sản xuất lâm nghiệp.

- Trữ lượng rừng tăng lên do trồng rừng, bảo vệ rừng.

- Tăng thu nhập cho người dân trong vùng dự án từ tham gia  đầu tư phát triển vốn rừng, ngoài ra còn hưởng tận thu  lâm sản từ rừng, góp phần xoá đói giảm  nghèo ổn định trật tự an ninh xã hội.

6.2. Hiệu quả môi trường
- Tạo hệ thống phòng hộ bảo vệ môi trường Thị xã Sơn La, tạo cảnh quan thành phố Sơn La. Tạo môi trường sinh thái ổn định,  bền vững .

 -  Tăng độ che phủ của rừng giảm bớt tiếng ồn của xe cộ, tạo ra các lâm viên phục vụ vui chơi giải trí cho nhân dân.

7. Tổ chức thực hiện
- Ban Quản lý Dự án 661 thị xã là chủ đầu tư trên cơ sở quy hoạch được duyệt hàng năm lập kế hoạch xây dựng và phát triển rừng trong địa bàn quy hoạch trình thường trực Ban Quản lý Dự án 661 của tỉnh phê duyệt tổ chức thực hiện.
- UBND thị xã tăng cường việc tuyên truyền, quản lý tốt diện tích đất lâm nghiệp sau quy hoạch; chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn hướng dẫn công đồng bản làng xây dựng bổ sung quy ước quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 2. Ban Quản lý Dự án 611 Thị xã Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan; các xã trong vùng quy hoạch; quản lý sau quy hoạch; tổ chức thực hiện đúng nội dung quy hoạch tại Điều 1quy định tại Quyết định này và các chế độ quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch UBND Thị xã Sơn La; Giám đốc Ban Quản lý Dự án 661 tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Dự án 661 Thị xã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh; 
- TT UBND tỉnh;    

- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, Thuận. 25bản.
 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Chính
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