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Sơn La, ngày 20  tháng 8 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện xây lắp dự án đường giao thông từ 

Trung tâm xã Mường Khiêng - điểm TĐC Huổi Phay, huyện Thuận Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện dự án tái định cư dự án thuỷ điện sơn La;

Căn cứ Quyết định số 998/QĐ-UB ngày 02 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư đường giao thông từ Trung tâm xã Mường Khiêng - điểm TĐC Huổi Phay, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 500/TTr-KHĐT ngày 14 tháng 8 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện xây lắp dự án đường giao thông từ Trung tâm xã Mường Khiêng - điểm TĐC Huổi Phay, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu với những nội dung chính sau:


1. Tên gói thầu: Xây lắp đường giao thông từ Trung tâm xã Mường Khiêng - điểm TĐC Huổi Phay.

2. Giá trị gói thầu: 6.231 triệu đồng (Sáu tỷ, hai trăm ba mươi mốt triệu đồng chẵn)
3. Nguồn vốn: Vốn dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và thực hiện chỉ định thầu, giảm 5%  giá trị so với dự toán xây lắp được duyệt.
5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Hoàn thành trước 30 tháng 9 năm 2007.
6. Nguyên tắc lựa chọn nhà thầu:

- Có hồ sơ pháp lý đầy đủ, có đăng ký hoạt động kinh doanh xây dựng các công trình giao thông.

- Có đủ năng lực, kinh nghiệm tài, chính đáp ứng yêu cầu của gói thầu:

+ Năng lực: Có đầy đủ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn về xây lắp thi công công trình giao thông.

+ Kinh nghiệm: Đã thi công ít nhất 1 công trình họăc gói thầu có tính chất và quy mô tương tự với gói thầu.

+ Tài chính: Là đơn vị kinh doanh có lãi, doanh thu hàng năm tăng dần, có đủ vốn lưu động đủ đáp ứng yêu cầu yiến độ thi công của gói thầu.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá. Việc điều chỉnh hợp đồng được thực hiện theo Điều 57 Luật Đấu thầu.

8. Tiến độ thực hiện: Năm 2007 - 2008.
Điều 2. UBND huyện Thuận Châu (chủ đầu tư) có trách nhiệm lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu; tổ chức xét chỉ định thầu theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ và của tỉnh về thực hiện dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông - Vận tải; Trưởng Ban quản lý Dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng phát triển; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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