	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 2436/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 16  tháng 10 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp

công trình: Hạt Kiểm lâm huyện Mường La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Quốc hội khoá 11, kỳ họp thứ 8;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngay 27 tháng 10 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Hạt kiểm lâm huyện Mường La;

Căn cứ Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển đợt II các nguồn vốn NSNN do tỉnh quản lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 572/TTr-KH&ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đầu thầu xây lắp công trình Hạt Kiểm lâm huyện Mường La, với các nội dung chính như sau:

I. KHÁI QUÁT DỰ ÁN
1. Tên dự án: Hạt Kiểm lâm huyện Mường La.

2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn huyện Mường La.

3. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

4. Tổng mức đầu tư: 1056,456 triệu đồng (Theo Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La)

Trong đó:
- Xây lắp: 899,131 triệu đồng.

- KTCB khác: 107,026 triệu đồng.

- Dự phòng: 50,308 triệu đồng.

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN
1. Xin chủ trương lập và phê duyệt dự án (theo Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La).

2. Chỉ định đơn vị khảo sát lập báo cáo KTKT; bản vẽ tổng dự toán thi công công trình.

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU
- Phần kiến thiết cơ bản khác trong dự án: 107,026 triệu đồng.

- Vốn dự phòng: 50,308 triệu đồng.

IV. PHẦN LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
1. Tên gói thầu: Giá trị xây lắp công trình Hạt kiểm lâm huyện Mường La.

2. Phân chia gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp chia làm 1 gói thầu.

3. Giá trị gói thầu: 899,131 triệu đồng.

4. Nguồn vốn đầu tư: (2146/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La, Theo Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La)

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
5.1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: áp dụng hình thức chỉ thầu.

5.2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu:
- Tiêu chuẩn đánh giá theo Luật Đấu thầu; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006; Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

6. Thời gian lựa chọn thầu: kết thức tháng 10 năm 2007

7. Phương thức Thực hiện hợp đồng
Hợp đồng theo hình thức đơn giá
8. Thời gian thực hiện hợp đồng.

Hoàn thành: năm 2008.

Điều 2. Chi cục Kiểm lâm tỉnh (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và các văn bản quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mường La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HS, Thuận. 15bản.
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