| # HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Số: 125/NQ-HĐND | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn La, ngày 08 tháng 11 năm 2022 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022

nguồn vốn ngân sách địa phương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 372/BC-KTNS ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương. Cụ thể:

1. Tổng vốn điều chỉnh: 7.682 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 1.173 triệu đồng

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 3.100 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 3.409 triệu đồng.

2. Nguyên tắc điều chỉnh

Thực hiện điều chuyển, bổ sung ưu tiên trong nội bộ mỗi nguồn vốn, đảm bảo đúng đối tượng đầu tư của từng nguồn vốn, trong đó:

- Điều chỉnh giảm vốn của các dự án hết nhu cầu sử dụng vốn;

- Phân bổ số vốn điều chỉnh cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã còn thiếu vốn, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao.

3. Phương án điều chỉnh

3.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

- Điều chỉnh giảm 1.173 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 03 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn.

- Phân bổ số vốn 1.173 triệu đồng điều chỉnh cho Dự án rà phá, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2023.

3.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết

- Điều chỉnh giảm 3.100 triệu đồng kế hoạch vốn giao của dự án trường THPT huyện Vân Hồ (giai đoạn I) hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn.

- Phân bổ số vốn 3.100 triệu đồng điều chỉnh cho dự án Trung tâm y tế huyện Sốp Cộp.

3.3. Nguồn thu tiền sử dụng đất

- Điều chỉnh giảm 3.409 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 02 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn.

- Phân bổ số vốn 3.409 triệu đồng điều chỉnh cho 03 dự án đang thực hiện có nhu cầu cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ.

(có biểu chi tiết số 01 kèm theo)

Điều 2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương. Cụ thể:

1. Tổng vốn điều chỉnh: 105.180 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 103.850 triệu đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.330 triệu đồng.

2. Nguyên tắc điều chỉnh

- Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Thực hiện điều chuyển, bổ sung ưu tiên trong nội bộ nguồn vốn, đảm bảo đúng đối tượng đầu tư của từng nguồn vốn, cụ thể:

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn giao của dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn, dự án chậm tiến độ không có khả năng hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 các chủ đầu tư đã đề nghị thu hồi.

+ Phân bổ vốn điều chỉnh thực hiện dự án có tiến độ giải ngân tốt, dự án đang triển khai thực hiện có nhu cầu cần bổ sung vốn và có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao.

3. Phương án điều chỉnh

3.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

- Điều chỉnh giảm 103.850 triệu đồng của các dự án, nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao.

- Phân bổ số vốn 103.850 triệu đồng điều chỉnh thực hiện 14 dự án có tiến độ giải ngân tốt và dự án đang triển khai thực hiện có nhu cầu bổ sung vốn.

3.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết

- Điều chỉnh giảm 1.330 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 07 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn;

-  Phân bổ số vốn 1.330 triệu đồng điều chỉnh cho 02 dự án có tiến độ giải ngân tốt và dự án đang triển khai thực hiện có nhu cầu cần bổ sung vốn.

(chi tiết tại biểu số 02 kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; - Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; - Ban công tác đại biểu của UBTVQH; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - Thường trực: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Huyện ủy; thành ủy; HĐND, UBND, các huyện, TP; - VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; - Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; - Lưu: VT, DT. | CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Thái Hưng |
| --- | --- |

Biểu số 01

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN

SANG NĂM 2022 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 |  |  |  | Phương án điều chỉnh |  | Kế hoạch vốn sau điều chỉnh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  | Giai đoạn 2021 - 2025 |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022 |  | Kế hoạch vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2022 | Giải ngân thanh toán đến 30/9/2022 |  | Kế hoạch vốn còn lại | Điều chỉnh giảm | Điều chỉnh tăng |  |  |
|  |  |  |  | Tổng số | TĐ: Nguồn NST | Tổng số | TĐ: Nguồn NST | Tổng số | TĐ: Nguồn NST |  | Tổng số | Tỷ lệ |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  | 518.087 | 424.067 | 134.589 | 134.589 | 106.341 | 106.341 | 16.447 | 4.505 | 0 | 11.943 | 7.682 | 7.682 | 16.447 |  |
| A | NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI |  |  | 160.603 | 97.601 | 59.505 | 59.505 | 49.630 | 49.630 | 2.942 | 765 | - | 2.177 | 1.173 | 1.173 | 2.942 |  |
| I | ĐIỀU CHỈNH GIẢM |  |  | 132.918 | 69.916 | 31.820 | 31.820 | 31.820 | 31.820 | 2.942 | 765 | 0 | 2.177 | 1.173 | 0 | 1.769 |  |
| I.1 | Thực hiện dự án |  |  | 132.918 | 69.916 | 31.820 | 31.820 | 31.820 | 31.820 | 2.942 | 765 |  | 2.177 | 1.173 | 0 | 1.769 |  |
| * | Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xử lý ngập úng khu vực Co Tăng, Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | 1410-31/10/2019 | 13.000 | 13.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 397 |  |  | 397 | 90 |  | 307 |  |
| * | Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường giao thông từ tỉnh lộ 102 (khu vực Pa Cốp) qua các bản Lũng Xá, Tà Dê- xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến xã Hang Kia huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | 2733-15/11/2016 | 80.002 | 17.000 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 996 |  |  | 996 | 360 |  | 636 |  |
| 3 | Nâng cấp cải tạo QL 37 - Hua Nhàn, huyện Bắc Yên | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông | 2562- 31/10/2016 | 39.916 | 39.916 | 17.620 | 17.620 | 17.620 | 17.620 | 1.549 | 765 | 49% | 784 | 723 |  | 826 |  |
| II | ĐIỀU CHỈNH TĂNG |  |  | 27.685 | 27.685 | 27.685 | 27.685 | 17.810 | 17.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 1.173 |  |
| II.1 | Thực hiện dự án |  |  | 27.685 | 27.685 | 27.685 | 27.685 | 17.810 | 17.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 1.173 |  |
| * | Quốc phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án rà phá, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2023 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 1061- 31/5/2021 | 27.685 | 27.685 | 27.685 | 27.685 | 17.810 | 17.810 |  |  |  |  |  | 1.173 | 1.173 |  |
| A | NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  | 65.981 | 65.981 | 24.451 | 24.451 | 16.088 | 16.088 | 3.303 | - | - | 3.303 | 3.100 | 3.100 | 3.303 |  |
| I | ĐIỀU CHỈNH GIẢM |  |  | 49.481 | 49.481 | 7.951 | 7.951 | 7.951 | 7.951 | 3.303 | - | - | 3.303 | 3.100 | - | 203 |  |
| I.1 | Thực hiện dự án |  |  | 49.481 | 49.481 | 7.951 | 7.951 | 7.951 | 7.951 | 3.303 | - | - | 3.303 | 3.100 | - | 203 |  |
| * | Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  |  | 49.481 | 49.481 | 7.951 | 7.951 | 7.951 | 7.951 | 3.303 | - | - | 3.303 | 3.100 | - | 203 |  |
| 1 | Trường THPT huyện Vân Hồ (Giai đoạn 1) | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | 246- 07/4/2016 | 49.481 | 49.481 | 7.951 | 7.951 | 7.951 | 7.951 | 3.303 |  |  | 3.303 | 3.100 |  | 203 |  |
| II | ĐIỀU CHỈNH TĂNG |  |  | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 8.137 | 8.137 | - | - | - | - | - | 3.100 | 3.100 |  |
| II.1 | Thực hiện dự án |  |  | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 8.137 | 8.137 | - | - | - | - | - | 3.100 | 3.100 |  |
| * | Y tế, dân số và gia đình |  |  | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 8.137 | 8.137 | - | - | - | - | - | 3.100 | 3.100 |  |
| 1 | Trung tâm y tế huyện Sốp Cộp | UBND huyện Sốp Cộp | 1050- 30/5/2021 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 8.137 | 8.137 |  |  |  | 0 |  | 3.100 | 3.100 |  |
| C | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  | 291.502 | 260.484 | 50.633 | 50.633 | 40.622 | 40.622 | 10.203 | 3.740 |  | 6.463 | 3.409 | 3.409 | 10.203 |  |
| I | ĐIỀU CHỈNH GIẢM |  |  | 182.231 | 175.482 | 27.431 | 27.431 | 27.331 | 27.331 | 10.203 | 3.740 | 2 | 6.463 | 3.409 | 0 | 6.794 |  |
| I.1 | Thực hiện dự án |  |  | 182.231 | 175.482 | 27.431 | 27.431 | 27.331 | 27.331 | 10.203 | 3.740 | 2 | 6.463 | 3.409 | 0 | 6.794 |  |
| * | Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án thoát lũ, xử lý ngập úng khu vực thị trấn Hát Lót và khu vực xã Chiềng Mung huyện Mai Sơn | Ban QLDA ĐTXD huyện Mai Sơn | 1060- 18/6/2016 | 14.649 | 7.900 | 4.000 | 4.000 | 3.900 | 3.900 | 3.317 | 2.405 | 73% | 912 | 229 |  | 3.088 |  |
| * | Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hệ thống đường nội bộ TT hành chính huyện Vân Hồ | Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ | 329- 10/5/2016 | 77.583 | 77.583 | 14.822 | 14.822 | 14.822 | 14.822 | 5.260 |  |  | 5.260 | 3.000 |  | 2.260 |  |
| 3 | Dự án đường Mường Khoa - Tạ Khoa, huyện Bắc Yên | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông | Số 2518-27/10/2016 | 89.999 | 89.999 | 8.609 | 8.609 | 8.609 | 8.609 | 1.626 | 1.334 | 82% | 292 | 180 |  | 1.446 |  |
| II | ĐIỀU CHỈNH TĂNG |  |  | 109.271 | 85.002 | 23.202 | 23.202 | 13.291 | 13.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.409 | 3.409 |  |
| II.1 | Thực hiện dự án |  |  | 109.271 | 85.002 | 23.202 | 23.202 | 13.291 | 13.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.409 | 3.409 |  |
| * | Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông trục chính từ ngã ba chợ trung tâm thị trấn Mộc Châu đến Khu du lịch rừng thông bản Áng xã Đông Sang, huyện Mộc Châu | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông | 3151 - 19/12/2018 | 90.271 | 66.002 | 4.202 | 4.202 |  |  |  |  |  | 0 |  | 234 | 234 |  |
| * | Hoạt động các cơ quan, quản lý nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Ơn | UBND huyện Quỳnh Nhai | 1018-27/5/2021 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 6.650 | 6.650 |  |  |  | 0 |  | 2.300 | 2.300 |  |
| 3 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Nà Mường | UBND huyện Mộc Châu | 1104- 31/5/2021 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 6.641 | 6.641 |  |  |  |  |  | 875 | 875 |  |

Biểu số 02

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 |  |  |  | Kế hoạch năm 2022 |  |  |  | Phương án điều chỉnh |  | Kế hoạch vốn sau điều chỉnh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  | Giai đoạn 2021 - 2025 |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022 |  | Kế hoạch vốn giao | Giải ngân thanh toán đến 30/9/2022 |  | Kế hoạch vốn còn lại | Điều chỉnh giảm | Điều chỉnh tăng |  |  |
|  |  |  |  | Tổng số | TĐ: NST | Tổng số | TĐ: NST | Tổng số | TĐ: NST |  | Tổng số | Tỷ lệ |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  | 2.772.321 | 1.257.847 | 1.706.939 | 1.203.260 | 559.858 | 407.572 | 314.457 | 160.258 | - | 154.199 | 105.180 | 105.180 | 314.457 |  |
| A | NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH |  |  | 2.728.162 | 1.217.736 | 1.663.244 | 1.163.149 | 523.321 | 371.035 | 297.970 | 146.716 |  | 151.254 | 103.850 | 103.850 | 297.970 |  |
| I | ĐIỀU CHỈNH GIẢM |  |  | 1.881.975 | 512.939 | 777.515 | 458.352 | 303.656 | 151.370 | 134.838 | 8.274 |  | 126.564 | 103.850 | 0 | 30.988 |  |
| I.1 | Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 |  |  |  |  | 16.800 | 16.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |  |  | 30.000 | 30.000 |  | 0 |  |
| I.2 | Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn |  |  |  |  | 75.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |
| I.3 | Đối ứng các dự án ODA |  |  | 1.492.168 | 135.965 | 421.701 | 111.134 | 203.512 | 52.741 | 41.529 | 5.128 |  | 36.401 | 17.100 | 0 | 24.429 |  |
| 1 | Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La | Ban quản lý các dự án ODA tỉnh | 1214-11/6/2015; 2895- 27/11/2019 | 922.445 | 68.594 | 231.360 | 49.263 | 122.800 | 28.000 | 20.000 | 1.894 | 9% | 18.106 | 10.000 |  | 10.000 |  |
| 2 | Dự án ‘‘Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở’’ Dự án Thành phần tỉnh Sơn La | Sở Y tế | 773/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 | 267.987 | 53.871 | 182.341 | 53.871 | 74.000 | 18.029 | 18.029 | 1.334 | 7% | 16.695 | 6.000 |  | 12.029 |  |
| 3 | Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 3504- 07/8/2017 | 301.736 | 13.500 | 8.000 | 8.000 | 6.712 | 6.712 | 3.500 | 1.900 | 54% | 1.600 | 1.100 |  | 2.400 |  |
| I.4 | Thực hiện dự án |  |  | 389.808 | 376.974 | 264.014 | 255.418 | 65.144 | 63.629 | 58.309 | 3.147 | 1 | 55.162 | 51.750 | - | 6.559 |  |
| * | Quy hoạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 1166- 10/6/2020 | 54.109 | 54.109 | 37.699 | 30.618 | 7.081 | 7.081 | 5.019 |  |  | 5.019 | 4.620 |  | 399 |  |
| * | Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Đung, Xã Hồng Ngài | UBND huyện Bắc Yên | 1072- 31/5/2021 | 6.315 | 4.800 | 6.315 | 4.800 | 6.315 | 4.800 | 3.360 | 2.732 | 81% | 628 | 620 |  | 2.740 |  |
| * | Văn hóa, thông tin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn | UBND huyện Mai Sơn | 1091- 31/5/2021 | 61.319 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 20.848 | 20.848 | 19.030 | 415 | 2% | 18.615 | 16.610 |  | 2.420 |  |
| * | An ninh trật tự xã hội |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đầu tư xây dựng công trình cơ sở làm việc công an xã, thị trấn thuộc công an các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La | Công an tỉnh Sơn La | 2800- 15/11/2021; 119/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 | 268.065 | 268.065 | 170.000 | 170.000 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |  |  | 30.900 | 29.900 |  | 1.000 |  |
| II | ĐIỀU CHỈNH TĂNG |  |  | 846.187 | 704.797 | 885.729 | 704.797 | 219.665 | 219.665 | 163.132 | 138.441 |  | 24.691 | - | 103.850 | 266.982 |  |
| II.1 | Thực hiện dự án |  |  | 846.187 | 704.797 | 885.729 | 704.797 | 219.665 | 219.665 | 163.132 | 138.441 |  | 24.691 | - | 103.850 | 266.982 |  |
| * | Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kè chống lũ, sạt lở đất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc Suối Muội, huyện Thuận Châu (giai đoạn II) | UBND huyện Thuận Châu | 2651- 31/10/2021 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100% | 0 |  | 6.000 | 18.000 |  |
| 2 | Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói xã Chiềng Ngàm | UBND huyện Thuận Châu | 3075- 14/12/2021 | 17.220 | 10.330 | 10.330 | 10.330 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100% | 0 |  | 2.000 | 4.000 |  |
| * | Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Muôn - Chiềng Ân, huyện Mường La | UBND huyện Mường La | 2817- 24/11/2021 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100% | 0 |  | 2.400 | 14.400 |  |
| 4 | Đường giao thông xã Mường Bú, xã Mường Chùm (huyện Mường La) - xã Chiềng Sung (huyện Mai Sơn) | UBND huyện Mường La | 2816- 17/11/2021 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 100% | 0 |  | 3.900 | 10.700 |  |
| 5 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 6 đi trung tâm xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La | UBND thành phố | 1025-27/5/2021 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 25.635 | 25.635 | 8.990 | 8.233 | 92% | 757 |  | 11.000 | 19.990 |  |
| 6 | Nâng cấp tuyến đường 26/7 đi tiểu khu 77, thị trấn nông trường Mộc Châu | UBND huyện Mộc Châu | 2176- 09/9/2021 | 95.000 | 88.000 | 95.000 | 88.000 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 100% | 0 |  | 4.400 | 22.000 |  |
| * | Công trình công cộng tại các đô thị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chỉnh trang đô thị thị trấn Thuận Châu | UBND huyện Thuận Châu | 1037- 28/5/2021 | 65.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 19.680 | 19.680 | 7.680 | 7.680 | 100% | 0 |  | 3.500 | 11.180 |  |
| 8 | Chỉnh trang đô thị dọc đường Điện Biên, thành phố Sơn La | UBND thành phố | 1090-31/5/2021 | 158.782 | 158.782 | 241.114 | 158.782 | 41.166 | 41.166 | 40.198 | 25.896 | 64% | 14.302 |  | 20.000 | 60.198 |  |
| 9 | Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật Đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu | UBND huyện Mộc Châu | 2887- 24/11/2021 | 180.000 | 94.000 | 180.000 | 94.000 | 19.374 | 19.374 | 19.374 | 9.751 | 50% | 9.623 |  | 27.650 | 47.024 |  |
| * | Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp | UBND huyện Sốp Cộp | 2652- 31/10/2021 | 16.500 | 14.000 | 19.600 | 14.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.798 | 100% | 2 |  | 5.000 | 7.800 |  |
| * | Quốc phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dự án rà phá, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2023 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 1061- 31/5/2021 | 27.685 | 27.685 | 27.685 | 27.685 | 17.810 | 17.810 | 10.890 | 10.890 | 100% | 0 |  | 6.700 | 17.590 |  |
| 12 | Hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu | UBND huyện Mộc Châu | 2759- 11/11/2021 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.993 | 100% | 7 |  | 2.800 | 12.800 |  |
| * | Cấp nước, thoát nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cấp nước sinh hoạt cho xã Tà Xùa, Phiêng Ban và các vùng lân cận, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La | UBND huyện Bắc Yên | 1064- 31/5/2021 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 31.400 | 31.400 | 11.400 | 11.400 | 100% | 0 |  | 6.000 | 17.400 |  |
| * | An ninh trật tự xã hội |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Đầu tư xây dựng bổ sung Nhà làm việc, Nhà gặp phạm nhân thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La | Công an tỉnh Sơn La | 2654- 31/10/2021 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 100% | 0 |  | 2.500 | 3.900 |  |
| B | NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT |  |  | 44.158 | 40.111 | 43.695 | 40.111 | 36.537 | 36.537 | 16.487 | 13.542 | - | 2.945 | 1.330 | 1.330 | 16.487 |  |
| I | ĐIỀU CHỈNH GIẢM |  |  | 27.575 | 27.111 | 27.111 | 27.111 | 25.783 | 25.783 | 12.233 | 9.288 |  | 2.945 | 1.330 | - | 10.903 |  |
| * | Y tế, dân số và gia đình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm y tế Thị trấn Bắc Yên | UBND huyện Bắc Yên | 633- 28/05/2021 | 4.464 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.894 | 3.894 | 1.894 | 1.064 | 56% | 830 | 285 |  | 1.609 |  |
| 2 | Trạm y tế xã Chiềng Pha | UBND huyện Thuận Châu | 1487- 31/5/2021 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.827 | 3.827 | 1.827 | 1.298 | 71% | 529 | 210 |  | 1.617 |  |
| 3 | Trạm y tế xã Mường Bon | UBND huyện Mai Sơn | 1146-28/5/2021 | 3.785 | 3.785 | 3.785 | 3.785 | 3.605 | 3.605 | 1.715 | 1.411 | 82% | 304 | 137 |  | 1.578 |  |
| 4 | Trạm y tế thị trấn Hát Lót | UBND huyện Mai Sơn | 1168-31/5/2021 | 3.844 | 3.844 | 3.844 | 3.844 | 3.591 | 3.591 | 1.671 | 1.330 | 80% | 341 | 189 |  | 1.482 |  |
| 5 | Trạm y tế xã Chiềng Ban | UBND huyện Mai Sơn | 1148-28/5/2021 | 3.767 | 3.767 | 3.767 | 3.767 | 3.588 | 3.588 | 1.708 | 1.347 | 79% | 361 | 207 |  | 1.501 |  |
| 6 | Trạm y tế xã Chiềng Chung | UBND huyện Mai Sơn | 1167-31/5/2021 | 3.954 | 3.954 | 3.954 | 3.954 | 3.765 | 3.765 | 1.785 | 1.436 | 80% | 349 | 186 |  | 1.599 |  |
| 7 | Trạm y tế xã Chiềng Mung | UBND huyện Mai Sơn | 1147-28/5/2021 | 3.762 | 3.762 | 3.762 | 3.762 | 3.513 | 3.513 | 1.633 | 1.403 | 86% | 230 | 116 |  | 1.517 |  |
| II | ĐIỀU CHỈNH TĂNG |  |  | 16.583 | 13.000 | 16.583 | 13.000 | 10.754 | 10.754 | 4.254 | 4.254 |  |  |  | 1.330 | 5.584 |  |
| * | Y tế, dân số và gia đình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm y tế xã Tông Cọ | UBND huyện Thuận Châu | 1486 31/5/2021 | 7.583 | 4.000 | 7.583 | 4.000 | 3.754 | 3.754 | 1.754 | 1.754 | 100% |  |  | 246 | 2.000 |  |
| * | Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bổ sung cơ sở vật chất Trường PTDT nội trú Mường La | Sở Giáo dục và Đào tạo | 1048- 31/5/2021 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 2.500 | 2.500 | 100% | 0 |  | 1.084 | 3.584 |  |