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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt kế hoạch triển khai các Chương trình phát triển
 công nghiệp công nghệ thông tin tỉnh Sơn La đến năm 2010

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin;

Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 51/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 56/2007/QĐ-TTg ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Sơn La đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Công văn số 1845/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 10 tháng 6 năm 2008 về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai các Chương trình phát triển công nghiệp CNTT;
Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 263/TTr-STTTT ngày 30 tháng 9 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai các chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin tỉnh Sơn La đến năm 2010, với những nội dung chính như sau:


I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1.1. Quy hoạch chi tiết và đầu tư xây dựng cụm công nghiệp CNTT

1.1.1. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể (đất đai và hạ tầng viễn thông Internet), để hình thành cụm Công nghiệp Công nghệ thông tin tập trung tại Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

1.1.2. Xây dựng quy hoạch chi tiết cho cụm Công nghệ thông tin tập trung đồng bộ về kết cấu tầng.

1.1.3. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho cụm công nghệ thông tin với quy mô xây dựng mới cơ sở hạ tầng đồng bộ tại Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La 10 ha, bao gồm:

- Đầu tư xây dựng khu đào tạo: Khu văn phòng, phòng thí nghiệm, khu hội nghị hội thảo.  

- Đầu tư xây dựng Khu sản xuất: 

 
+ Khu nhà xưởng sản xuất phần cứng: Lắp ráp linh kiện máy tính, thiết bị ngoại vi; thông tin - viễn thông; điện tử y tế; điện tử công nghiệp, đo lường và tự động hoá các sản phẩm phụ trợ. 
 
+ Khu nhà xưởng dành cho sản xuất phần mềm: Sản xuất gia công phần mềm tiện ích, phần mềm ứng dụng, các phần mềm khác (các nhà xưởng tách biệt, liên kết với nhau bằng môi trường mạng).


- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin: Trang thiết bị, hệ thống đường kết nối viễn thông, truyền thông.
  
1.1.4. Đầu tư xây dựng Khu chung cư công nghiệp CNTT với diện tích khoảng 20 ha, bao gồm: Khu chung cư cho 1.000 người (cán bộ, công nhân phục vụ trong ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020), thư viện, sân thể dục thể thao, khu vui chơi giải trí, trường mẫu giáo, trường học.
  
1.2. Các Chương trình nhánh phát triển doanh nghiệp CNTT

1.2.1. Chương trình đưa CNTT vào doanh nghiệp


- Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các chuẩn CMM, CMMI, ISO và các chuẩn, quy trình tương đương khác về sản xuất phần mềm và nội dung thông tin số.


+ Hỗ trợ về tư vấn xây dựng và áp dụng chuẩn.


+ Hỗ trợ về đánh giá, cấp chứng chỉ.


+ Hỗ trợ về các vấn đề liên quan khác.


+ Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, quy trình sản xuất các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, nội dung thông tin số tiên tiến thừa nhận trên thế giới.


- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu.


+ Tra cứu (chính thức và không chính thức) khả năng bảo hộ nhãn hiệu.


+ Hỗ trợ kinh phí thiết kế Logo.


+ Tư vấn đặt tên, tra cứu nhãn hiệu.


+ Tư vấn chiến lược xây dựng và quản lý thương hiệu.



- Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, các triển lãm, hội thảo, hội nghị về CNTT trong và ngoài nước; tổ chức tham quan khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường xuất khẩu.


1.2.2. Chương trình đào tạo


- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn, nâng cao chuyên sâu về các kỹ năng chuyên môn, công nghệ mới và kỹ năng quản lý về công nghiệp công nghệ thông tin, bao gồm:


+ Các khoá đào tạo liên quan tới quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số như: phân tích, thiết kế, quản trị dự án, cải tiến quy trình, quản lý rủi ro, kỹ năng kinh doanh.


+ Các khoá đào tạo công nghệ mới, kiến thức cập nhật, nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan tới công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số.


+ Các khoá đào tạo về ngoại ngữ chuyên ngành CNTT. 


Cấp học bổng cho cán bộ của các tổ chức, doanh nghiệp thi lấy Chứng chỉ CNTT trong nước và quốc tế phục vụ trực tiếp cho hoạt động công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số bao gồm:


+ Các chứng chỉ chuyên môn về CNTT của các tập đoàn đa quốc gia hoặc các tổ chức CNTT có uy tín trên thế giới.


+ Các chứng chỉ quản lý về kỹ năng kinh doanh liên quan đến lĩnh vực công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số của doanh nghiệp, tổ chức có uy tín trên quốc tế hoặc trong nước.

1.3. Các chương trình nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ phát triển công nghiệp CNTT tỉnh Sơn La


- Điều tra, khảo sát, thu thập, đánh giá số liệu thống kê về hoạt động công nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
       
- Đào tạo nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ các cơ quan quản lý Nhà nước về công nghiệp CNTT tại Sơn La. Tổ chức cho 35 cán bộ trong các cơ quan, đơn vị, gửi sinh viên và cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài, liên kết đào tạo với các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Chương trình đào tạo như:


+ Quản lý về công nghiệp phần mềm.


+ Quản lý về công nghiệp điện tử.

  + Quản lý về công nghiệp nội dung số.

- Xúc tiến thương mại và phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm thị trường CNTT.

- Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm CNTT trọng điểm.

- Xây dựng kế hoạch và tăng cường đào tạo nhân lực cho CNTT.
1.4. Dự toán kinh phí và danh mục các dự án
1.4.1. Tổng kinh phí thực hiện:  55.930.000.000,0 đồng.

(Năm mươi năm tỷ chín trăm ba mươi triệu đồng).
          Năm 2009: 25.390.000.000,0 đồng. 

(Hai mươi năm tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng).

          Năm 2010: 30.540.000.000,0 đồng. 

(Ba mươi tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng).
Trong đó:
- Ngân sách Trung ương: 26.910.000.000,0 đồng. 

(Hai mươi sáu tỷ chín trăm mười triệu đồng).

- Ngân sách địa phương: 6.450.000.000,0 đồng.

(Sáu tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng).

- Nguồn khác: 22.570.000.000,0 đồng. 

(Hai mươi hai tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng).
1.4.2. Danh mục dự án. (Có phụ lục đính kèm).

II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

2.1. Biện pháp tài chính
- Ưu tiên vốn ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu phát triển, xúc tiến thương mại công nghiệp CNTT. Ưu tiên sử dụng vốn ODA vay lại của Chính phủ đối với các dự án Công nghiệp CNTT.

- Huy động tối đa các nguồn vốn trong nước đầu tư vào ngành Công nghiệp CNTT.

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư ngành Công nghiệp CNTT; đặc biệt là thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài từ các tập đoàn lớn, tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. 

2.2. Biện pháp về nguồn nhân lực
- Đẩy mạnh đào tạo đội ngũ các nhà quản lý, đội ngũ kỹ thuật viên, thợ lành nghề. Tiếp thu có chọn lọc chương trình, kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực Công nghiệp CNTT từ nước ngoài, liên kết chặt chẽ với các tổ chức và cơ sở đào tạo uy tín của thế giới và khu vực để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Khuyến khích áp dụng mô hình đào tạo liên kết 3 bên (Doanh nghiệp, nhà trường, cơ quan quản lý Nhà nước) để đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao theo yêu cầu của doanh nghiệp, trong đó cơ sở đào tạo đặt dưới sự quản lý của doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp CNTT tập trung.

- Giải quyết thoả đáng mối liên quan giữa đào tạo, sử dụng và đãi ngộ; giữa đào tạo và đào tạo lại. Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành công nghiệp CNTT tự tổ chức đào tạo nguồn nhân lực. 


2.3. Biện pháp tổ chức thực hiện 

Thực hiện các cơ chế chính sách đào tạo nguồn nhân lực; đầu tư phát triển ngành công nghiệp CNTT.



2.4. Các biện pháp khác
Tổ chức tốt việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công nghiệp CNTT trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  3.1. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì công bố và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Công nghiệp CNTT; hướng dẫn thực hiện danh mục các sản phẩm công nghiệp CNTT trọng điểm; quản lý hiệu quả phần nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư vào các dự án phát triển sản phẩm trọng điểm công nghiệp CNTT.


Phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn thực hiện chính sách tạo điều kiện thu hút đầu tư vào phát triển Công nghiệp CNTT; định hướng cho các nhà đầu tư phát triển sản xuất tập trung, thực hiện theo đúng định hướng phát triển của Kế hoạch.


Là đầu mối hướng dẫn kết nối thị trường cho các doanh nghiệp trong nước, cung cấp thông tin về xu hướng công nghệ, kiểu dáng sản phẩm, phân tích, dự báo và đưa ra những số liệu thống kê tổng hợp tại tỉnh, giúp các doanh nghiệp chủ động trong việc sản xuất sản phẩm theo nhu cầu thị trường.

3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện các chính sách xúc tiến đầu tư, tăng cường khả năng thu hút đầu tư vào phát triển công nghiệp CNTT; cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển tập trung của nhà nước cho các chương trình phát triển công nghiệp CNTT theo từng thời kỳ.

3.3. Sở Tài chính
Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các chính sách thuế, nguồn vốn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư sản xuất; nghiên cứu đề xuất các chính sách ưu đãi để khuyến khích phát triển công nghiệp CNTT phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

3.4. Sở Công thương
Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện các chương trình, chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ tương xứng với sự phát triển của công nghiệp CNTT; Tổ chức triển khai các giải pháp chương trình, dự án nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xây dựng thương hiệu cho ngành công nghiệp CNTT tại địa phương.

3.5. Sở khoa học và Công nghệ
Chủ trì xây dựng, hướng dẫn thực hiện các chính sách khuyến khích hoạt động nghiên cứu phát triển nhập khẩu công nghệ, thương mại hoá kết quả khoa học và công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển, đổi mới công nghệ; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng quy định về chuyển giao công nghệ đặc thù trong lĩnh vực Công nghiệp CNTT.

3.6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chủ trì hướng dẫn thực hiện các chính sách về đào tạo lao động tay nghề, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đối với người lao động; quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động trong ngành công nghiệp CNTT.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã phê duyệt. 
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Bộ TT và TT (b/c);      

- TT Tỉnh uỷ (b/c); 
- TT HĐND (b/c); 
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;                                             
- Lưu: VT, KTN, H. Châu (01), 25b. 



	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký) 
Cầm Văn Đoản
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	Nguồn khác
	

	I
	Quy  hoạch chi tiết  và đầu tư xây dựng cụm công nghiệp CNTT
	
	
	2009 - 2010
	9820
	1600
	7500
	11250
	2230
	9360
	41.760

	1
	Nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể 
	
	Khu công nghiệp Mai Sơn tỉnh          Sơn La
	Nghiên cứu đất đai và hạ tầng viễn thông Internet
	
	1000
	150
	800
	1200
	250
	1200
	4.600

	2
	Xây dựng quy hoạch chi tiết cho cụm CNTT tập trung đồng bộ về kết cấu hạ tầng
	
	
	
	
	1000
	250
	1000
	1350
	150
	760
	4.510

	3
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho cụm  công nghiệp CNTT 
	Xây dựng cơ sở         hạ  tầng cụm công nghiệp CNTT     đồng bộ
	Khu công nghiệp Mai Sơn tỉnh          Sơn La
	Xây dựng mới  tổng diện tích 10 Ha
	
	5820
	1050
	5100
	7300
	1550
	6700
	27.520

	3.1
	Đầu tư xây dựng Khu            đào  tạo 
	
	Khu công nghiệp Mai Sơn tỉnh          Sơn La
	Khu văn phòng, khu hội nghị hội thảo,  phòng thí nghiệm.
	2009 - 2010
	2020
	300
	1900
	2500
	500
	2700
	9.920

	3.2
	Đầu tư xây dựng Khu             sản  xuất 
	
	Khu công nghiệp Mai Sơn tỉnh         Sơn La
	- Khu  nhà  xưởng sản xuất phần cứng: Lắp ráp linh  kiện máy tính, thiết bị ngoại vi; thông tin - viễn thông; điện tử y  tế; điện tử  công  nghiệp đo lường  và tự  động  hoá các sản  phẩm phụ  trợ.

- Khu  nhà  xưởng  dành cho sản  xuất phần  mềm: Sản  xuất gia công  phần mềm tiện ích,  phần  mềm ứng  dụng, các phần  mềm  khác (các nhà  xưởng  tách biệt, liên kết với  nhau bằng  môi trường  mạng) diện  tích  xây  dựng  6 Ha
	2009 - 2010
	2000
	300
	2400
	2800
	550
	2800
	10.850

	3.3
	Đầu tư  xây dựng cơ sở hạ tầng thông  tin
	
	Khu công nghiệp Mai Sơn tỉnh             Sơn La
	Trang thiết bị; Hệ thống đường kết  nối  viễn  thông,  truyền  thông.
	2009 - 2010
	1800
	450
	800
	2000
	500
	1300
	6.850

	4
	Đầu tư  xây  dựng Khu chung cư  công  nghiệp CNTT
	Khu chung cư cho 1.000 người (cán bộ, công nhân phục vụ trong ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020), thư viện, sân thể dục thể thao, vui chơi giải trí, trường mẫu giáo, trường học
	Khu công nghiệp Mai Sơn tỉnh          Sơn La
	Xây dựng  mới diện tích  20 Ha
	2009 - 2010
	2000
	150
	600
	1400
	280
	700
	5.130

	II
	Các chương trình  nhánh  phát  triển doanh  nghiệp CNTT
	
	
	
	1770
	610
	1470
	2090
	1100
	2470
	9.510

	1
	Chương trình đ­a CNTT vào doanh nghiệp
	Từ  nay đến n¨m 2010, hỗ trợ tối thiểu 3-4 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
	Khu công nghiệp Mai Sơn tỉnh          Sơn La
	
	2009 - 2010
	620
	320
	720
	870
	550
	1200
	4.280

	1.1
	Hỗ trợ phát triÓn các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng chuẩn CMM, CMMI, ISO và các chuẩn, quy trình tương đương khác về sản xuất phần mềm và nội dung thông tin số
	
	
	- Hỗ trợ về tư vấn xây dựng và áp dụng chuẩn.

- Hỗ trợ về đánh giá, cấp chứng chỉ.

- Hỗ trợ về các vấn đề liên quan khác.
	2009 - 2010
	120
	70
	200
	170
	200
	300
	1.060

	1.2
	Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, quy trình sản xuất các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, nội dung thông tin số tiên tiến thừa nhận trên thế giới.
	
	
	
	2009 - 2010
	250
	90
	250
	350
	100
	300
	1.340

	1.3
	Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu.


	 
	
	- Tra cứu (chính thức và không chính thức) khả năng bảo hộ nhãn hiệu.

- Hỗ trợ kinh phí thiết kế Logo.

- Tư vấn đặt tên, tra cứu nhãn hiệu.

- Tư vấn chiến lược xây dựng và quản lý thương hiệu
	2009 - 2010
	150
	100
	150
	200
	150
	350
	1.100

	1.4
	Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, các triển lãm, hội thảo, hội nghị về CNTT trong và ngoài nước; tổ chức tham quan khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường xuất khẩu.
	
	
	
	2009 - 2010
	100
	60
	120
	150
	100
	250
	780

	2
	Chương trình đào tạo
	
	
	
	2009 - 2010
	1150
	290
	750
	1220
	550
	1270
	5.230

	2.1
	Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn, nâng cao chuyên sâu về các kỹ năng chuyên môn, công nghệ mới và kỹ năng quản lý về công nghiệp công nghệ thông tin
	Triển  khai chương  trình đào tạo kỹ sư/ cử  nhân CNTT bằng tiếng nước  ngoài theo mô hình 1+4 (một năm đào tạo ngoại ngữ và 4 năm đào tạo chuyên môn bằng ngoại ngữ đó).
	
	- Các khoá đào tạo liên quan tới quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số như: phân tích, thiết kế, quản trị dự án, cải tiến quy trình, quản lý rủi ro, kỹ năng kinh doanh.
- Các khoá đào tạo công nghệ mới, kiến thức cập nhật, nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan tới công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số.
- Các khoá đào tạo về ngoại ngữ chuyên ngành CNTT. 


	2009 - 2010
	600
	190
	350
	650
	300
	670
	2.760

	2.2
	Cấp học bổng cho cán bộ của các tổ chức, doanh nghiệp thi lấy chứng chỉ CNTT trong nước và quốc tế phục vụ trực tiếp cho hoạt động công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số
	
	
	- Các chứng chỉ chuyên môn về CNTT của các tập đoàn đa quốc gia hoặc các tổ chức CNTT có uy tín trên thế giới.

- Các chứng chỉ quản lý, về kỹ năng kinh doanh liên quan đến lĩnh vực công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số của doanh nghiệp, tổ chức có uy tín trên quốc tế hoặc trong nước.

	2009 - 2010
	550
	100
	400
	570
	220
	600
	2.440

	III
	Các chương trình  nâng cao năng  lực quản  lý và  hỗ trợ  phát  triển công  nghiệp CNTT
	
	
	1150
	500
	970
	830
	410
	800
	4.660

	1
	Điều  tra, khảo sát, thu thập, đánh  giá số liệu thống kê về hoạt động công nghiệp CNTT trên địa bàn.
	Điều  tra, khảo sát các thông  tin, số liệu chính  xác về các doanh  nghiệp CNTT phục vụ cho việc định hướng phát triển trong giai đoạn  tiếp  theo. 
	tỉnh Sơn La
	
	2009 - 2010
	280
	120
	230
	280
	70
	350
	1.330

	2
	Đào tạo nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ các cơ quan quản lý Nhà nước về công nghiệp CNTT  tại Sơn  La.
	Tổ chức cho 20 cán bộ  trong các cơ quan, đơn vị, gửi sinh viên  và cán  bộ đi đào tạo ở nước ngoài, liên kết đào tạo với các tổ chức nước  ngoài  tại Việt  Nam
	
	- Quản lý về công  nghiệp  phần  mềm.

- Quản lý về công  nghiệp điện  tử.

- Quản  lý về công nghiệp nội dung số.
	2009 - 2010
	200
	130
	200
	180
	60
	100
	870

	3
	Xúc tiến thương mại và phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm thị trường CNTT.
	
	
	
	
	200
	90
	320
	170
	60
	150
	990

	4
	Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm CNTT trọng điểm.


	
	
	
	
	100
	50
	120
	90
	150
	100
	610

	5
	Xây dựng kế hoạch và tăng cường đào tạo nhân lực cho CNTT
	
	
	
	
	370
	110
	100
	110
	70
	100
	860

	Tổng cộng
	
	12.740
	2.710
	9.940
	14.170
	3.740
	12.630
	55.930
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