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CHỈ THỊ

Về việc Triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học
 và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 

Ngày 01 tháng 02 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012; ngày 30 tháng 6 năm 2008, HĐND tỉnh Sơn La ban hành Nghị quyết số 210/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 của tỉnh Sơn La; ngày 11 tháng 7 năm 2008, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1717/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 của tỉnh Sơn La.

Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 là đề án lớn, thời gian triển khai thực hiện dài, vốn đầu tư lớn; thể hiện sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc Hội, Chính phủ đối với sự phiệp giáo dục; cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tổ chức thực hiện có hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành; sự phối hợp, ủng hộ của các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị: 
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Tổ chức thực hiện Quy hoạch mạng lưới trường lớp, gắn với quy hoạch sử dụng đất đai cho phù hợp với Quy hoạch phát triển giáo dục và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2010 và năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã tham mưu cho UBND tỉnh đăng ký kế hoạch vốn công trái Chính phủ hỗ trợ hàng năm theo quy định. Chịu trách nhiệm rà soát, lập danh mục đầu tư xây dựng, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ vốn hàng năm trình UBND tỉnh xem xét quyết định. 
- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các đơn vị giáo dục trong toàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã tham gia giám sát thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện công khai hoá các dự án đầu tư trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn theo phân cấp đầu tư theo quy định của UBND tỉnh. 
- Chủ trì việc đôn đốc các huyện, thị xã triển khai thực hiện Đề án; tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh và UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Đề án.
- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Đề án theo định kỳ hàng tháng và theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 01 năm.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Căn cứ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phân bổ hàng năm, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định danh mục đầu tư xây dựng trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên do Sở Giáo dục và Đào tạo trình, trình UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn. Phối hợp với Sở Tài chính cân đối vốn đối ứng của địa phương hàng năm để thực hiện Đề án. 
- Chủ trì, phối hợp với Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng đối với Đề án trên địa bàn tỉnh theo Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về giám sát đầu tư của cộng đồng; tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng đối với Đề án theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi vốn đã phân bổ đối với các dự án thuộc Đề án giải ngân chậm, không đảm bảo tiến độ để phân bổ cho các dự án khác.
- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh và UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Đề án.
3. Sở Tài chính
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch vốn, đăng ký vốn, phân bổ vốn đầu tư cho các dự án hàng năm để thực hiện Đề án. 
- Thực hiện thẩm tra phân bổ vốn đầu tư; quản lý nguồn vốn huy động đóng góp tự nguyện; quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.
- Hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án, kinh phí cho công tác giám sát thực hiện Đề án của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Đề án, chấp hành chế độ, chính sách tài chính đầu tư phát triển, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, thanh toán vốn đầu tư, thu hồi các khoản, nội dung chi sai chế độ Nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn quy trình, thủ tục đầu tư, quản lý, giám sát đầu tư xây dựng.

4. Sở Xây dựng
- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, lựa chọn thiết kế mẫu từng loại trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; hướng dẫn sử dụng thiết kế mẫu chi tiết, hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm xây dựng theo quy định. Thực hiện và kiểm tra việc tổ chức thực hiện công khai quy hoạch theo quy định; kiểm tra và đánh giá chất lượng công trình. 
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy trình, quy phạm về đầu tư xây dựng, cấp chứng chỉ Quy hoạch thuộc phạm vi quản lý và các vấn đề có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường
Có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường học được đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải và những vấn đề có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở.
6. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước tỉnh
Hướng dẫn các chủ đầu tư trình tự thủ tục thanh toán vốn, tạo điều kiện giải ngân đúng kế hoạch; tăng cường kiểm soát chi, thanh toán vốn kịp thời đảm bảo các quy trình, thủ tục, hồ sơ theo quy định; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.

7. Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Sơn La; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền rộng rãi để nâng cao nhận thức của nhân dân về Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, cùng tham gia hưởng ứng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại địa phương; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp nguồn lực thực hiện Đề án.

8. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 của huyện, thị xã với thành phần tương tự Ban chỉ đạo tỉnh để triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn.
- Thực hiện Quy hoạch chi tiết mạng lưới trường lớp đến từng bản, từng xã gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, Quy hoạch phát triển giáo dục và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2010 và năm 2020. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng danh mục cần đầu tư xây dựng hàng năm trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Thực hiện và công khai hoá các dự án đầu tư trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn theo phân cấp đầu tư, theo quy định của UBND tỉnh.

- Xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật mà cộng đồng yêu cầu; báo cáo, kiến nghị những vấn đề vượt thẩm quyền về UBND tỉnh xem xét giải quyết (Báo cáo qua Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư); kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật theo đúng trách nhiệm quy định tại Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về giám sát đầu tư của cộng đồng.

9. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
- Thực hiện công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp trên địa bàn, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nhất là công tác giám sát đầu tư của cộng đồng về thực hiện Đề án. Chủ động phản ánh với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện có hành vi vi phạm trong quản lý, thực hiện Đề án trên địa bàn, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
- Tạo điều kiện để Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động.
10. Chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp, cung ứng thiết bị Đề án
- Triển khai thực hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Thực hiện đúng quy định tại Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về giám sát đầu tư của cộng đồng. 
11. Các sở, ban, ngành khác của tỉnh
Theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã trong việc thực hiện Chỉ thị và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện Đề án.  
12. Đề nghị Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp nguồn lực để thực hiện Đề án và giám sát thực hiện Đề án.

Đề nghị Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng đối với Đề án theo Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đào tạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc thì được khen thưởng, nếu vi phạm thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đề nghị Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chỉ đạo, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân thực hiện Chỉ thị để Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 được triển khai thuận lợi, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo mục tiêu đề ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã phản ánh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./.
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