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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch lập quy hoạch đô thị và nông thôn  
trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2025 - 2030 và Danh mục 
các quy hoạch đô thị và nông thôn hết hiệu lực

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26 tháng 11 năm 2024; Luật số 144/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;
Căn cứ Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Sơn La năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Nghị định số 34/2026/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 17/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng quy định về định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2025 - 2030;
Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030;
Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2045;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 187/TTr-SXD ngày 31 tháng 3 năm 2026, Báo cáo số 276/BC-SXD ngày 30 tháng 3 năm 2026; Kết quả biểu quyết của Thành viên UBND tỉnh tại Báo cáo số 252/BC-VPUB ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Văn phòng UBND tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2025 - 2030 và Danh mục các quy hoạch đô thị và nông thôn hết hiệu lực.
[bookmark: dieu_2](có Kế hoạch và Danh mục các quy hoạch kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh.
2. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các Quy hoạch đô thị và nông thôn sau đây hết hiệu lực thi hành: Chi tiết tại Phụ lục số 04 kèm theo.
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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KẾ HOẠCH
Lập quy hoạch đô thị và nông thôn 
trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2025 - 2030
(Kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 của UBND tỉnh)


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
[bookmark: dieu_1_1]1. Mục đích
- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn đảm bảo kịp thời, thống nhất theo các quy định của pháp luật và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng; đảm bảo phù hợp với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 
[bookmark: _Hlk202344589][bookmark: dieu_2_1]- Xác định cụ thể nội dung nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các xã, phường, các đơn vị có liên quan trong tổ chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn; ưu tiên bố trí nguồn kinh phí hàng năm triển khai các quy hoạch đô thị và nông thôn trong phạm vi quản lý theo quy định. 
[bookmark: _Hlk202344910]2. Yêu cầu
- Các nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, thống nhất, đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu đề ra và theo đúng quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 
- Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai Kế hoạch nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
[bookmark: _Hlk202345002]1. Nội dung, tiến độ thực hiện
Kế hoạch lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2025 - 2030 (75 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 67 xã và 08 phường) được xác định như sau:
1.1. Các xã, phường cần lập quy hoạch chung: Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo.
1.2. Các xã, phường không phải lập quy hoạch chung: Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo.
1.3. Các quy hoạch đô thị và nông thôn do cơ quan cấp tỉnh lập: Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo.
2. Kinh phí thực hiện: Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: _Hlk202345379]1. Sở Tài chính
- Tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, phân bổ kinh phí cho UBND các xã, phường, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương. 
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện quy hoạch theo quy định. 
2. Ủy ban nhân dân các xã, phường
- Xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức lập quy hoạch trên địa bàn theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu tiến độ đề ra.
- Chủ động đề xuất, cân đối dự toán, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách hàng năm được phân bổ và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo đúng quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
3. Sở Xây dựng
- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Định kỳ (vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng) tổng hợp tiến độ lập Quy hoạch chung của các xã, phường để báo cáo UBND tỉnh.
- Chủ trì, thường xuyên nắm bắt, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ (trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo)./.









Phụ lục số 01
TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH CHUNG
(Kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 của UBND tỉnh)

	TT
	Đơn vị                        hành chính cấp xã
	Diện tích tự nhiên (Km2)
	Dân số (người)
	Phương án lập quy hoạch
	Dự kiến kinh phí
(Triệu đồng)
	Cơ quan tổ chức lập
	Cơ quan              phối hợp
	Cơ quan thẩm định
	Cơ quan phê duyệt
	Thời gian thực hiện

	1
	Xã Chiềng La
	126,13
	20.373
	Lập quy hoạch chung xã
	950
	UBND xã
	Các ngành,              đơn vị liên quan
	Sở                 Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	2
	Xã Nậm Lầu
	247,63
	18.095
	Lập quy hoạch chung xã
	900
	UBND xã
	Các ngành,             đơn vị liên quan
	Sở                 Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	3
	Xã Muổi Nọi
	128,70
	15.633
	Lập quy hoạch chung xã
	800
	UBND xã
	Các ngành,            đơn vị liên quan
	Sở             Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	4
	Xã Mường Khiêng
	204,20
	24.570
	Lập quy hoạch chung xã
	1.000
	UBND xã
	Các ngành,            đơn vị liên quan
	Sở           Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	5
	Xã Co Mạ
	214,28
	14.560
	Lập quy hoạch chung xã
	850
	UBND xã
	Các ngành,            đơn vị liên quan
	Sở           Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	6
	Xã Bình Thuận
	121,78
	17.128
	Lập quy hoạch chung xã
	900
	UBND xã
	Các ngành,            đơn vị liên quan
	Sở          Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	7
	Xã Mường É
	139,91
	14.858
	Lập quy hoạch chung xã
	800
	UBND xã
	Các ngành,            đơn vị liên quan
	Sở              Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	8
	Xã Long Hẹ
	158,40
	8.597
	Lập quy hoạch chung xã
	700
	UBND xã
	Các ngành,              đơn vị liên quan
	Sở         Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	9
	Xã Mường Bám
	76,16
	10.731
	Lập quy hoạch chung xã
	750
	UBND xã
	Các ngành,               đơn vị liên quan
	Sở           Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	10
	Xã Mường Bú
	213,65
	25.284
	Lập quy hoạch chung đô thị, cập nhật kế thừa quy hoạch chung đô thị trước đây
	3.620
	UBND xã
	Các ngành,             đơn vị liên quan
	Sở                Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	11
	Xã Chiềng Hoa
	296,48
	17.644
	Lập quy hoạch chung xã
	750
	UBND xã
	Các ngành,              đơn vị liên quan
	Sở             Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	12
	Xã Bắc Yên
	195,23
	21.825
	Lập quy hoạch chung đô thị, cập nhật kế thừa quy hoạch chung đô thị trước đây
	3.900
	UBND xã
	Các ngành,            đơn vị liên quan
	Sở               Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	13
	Xã Tạ Khoa
	191,88
	15.522
	Lập quy hoạch chung xã
	850
	UBND xã
	Các ngành,             đơn vị liên quan
	Sở              Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	14
	Xã Xím Vàng
	232,35
	7.596
	Lập quy hoạch chung xã
	700
	UBND xã
	Các ngành,        đơn vị liên quan
	Sở               Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	15
	Xã Pắc Ngà
	122,59
	13.274
	Lập quy hoạch chung xã
	800
	UBND xã
	Các ngành,        đơn vị liên quan
	Sở           Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	16
	Xã Chiềng Sại
	124,55
	6.720
	Lập quy hoạch chung xã
	700
	UBND xã
	Các ngành,             đơn vị liên quan
	Sở               Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	17
	Xã Gia Phù
	111,32
	21.929
	Lập quy hoạch chung đô thị, cập nhật kế thừa quy hoạch chung đô thị trước đây
	3.500
	UBND xã
	Các ngành,            đơn vị liên quan
	Sở             Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	18
	Xã Tường Hạ
	120,85
	14.076
	Lập quy hoạch chung xã
	850
	UBND xã
	Các ngành,        đơn vị liên quan
	Sở          Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	19
	Xã Mường Cơi
	194,98
	19.557
	Lập quy hoạch chung xã
	900
	UBND xã
	Các ngành,            đơn vị liên quan
	Sở             Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	20
	Xã Mường Bang
	270,15
	12.831
	Lập quy hoạch chung xã
	800
	UBND xã
	Các ngành,          đơn vị liên quan
	Sở           Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	21
	Xã Tân Phong
	135,45
	6.787
	Lập quy hoạch chung xã
	700
	UBND xã
	Các ngành,          đơn vị liên quan
	Sở          Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	22
	Xã Kim Bon
	104,51
	9.873
	Lập quy hoạch chung xã
	800
	UBND xã
	Các ngành,           đơn vị liên quan
	Sở          Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	23
	Xã Suối Tọ
	177,49
	6.343
	Lập quy hoạch chung xã
	700
	UBND xã
	Các ngành,         đơn vị liên quan
	Sở                Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	24
	Xã Chiềng Hặc
	239,91
	18.721
	Lập quy hoạch chung xã
	800
	UBND xã
	Các ngành,           đơn vị liên quan
	Sở              Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	25
	Xã Lóng Phiêng
	147,81
	11.152
	Lập quy hoạch chung xã
	800
	UBND xã
	Các ngành,        đơn vị liên quan
	Sở             Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	26
	Xã Yên Sơn
	116,62
	12.614
	Lập quy hoạch chung xã
	850
	UBND xã
	Các ngành,           đơn vị liên quan
	Sở              Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	27
	Xã Phiêng Khoài
	103,77
	12.424
	Lập quy hoạch chung đô thị, cập nhật kế thừa quy hoạch chung đô thị trước đây
	2.330
	UBND xã
	Các ngành,              đơn vị liên quan
	Sở                Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	28
	Xã Chiềng Mai
	151,85
	23.786
	Lập quy hoạch chung xã
	1.000
	UBND xã
	Các ngành,           đơn vị liên quan
	Sở               Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	29
	Xã Mai Sơn
	164,40
	52.361
	Lập quy hoạch chung đô thị, cập nhật kế thừa quy hoạch chung đô thị trước đây
	4.500
	UBND xã
	Các ngành,             đơn vị liên quan
	Sở             Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	30
	Xã Phiêng Pằn
	320,65
	24.685
	Lập quy hoạch chung xã
	1.050
	UBND xã
	Các ngành,            đơn vị liên quan
	Sở             Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	31
	Xã Chiềng Mung
	142,14
	27.797
	Lập quy hoạch chung đô thị, cập nhật kế thừa quy hoạch chung đô thị trước đây
	3.500
	UBND xã
	Các ngành,              đơn vị liên quan
	Sở              Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	32
	Xã Phiêng Cằm
	280,33
	14.459
	Lập quy hoạch chung xã
	900
	UBND xã
	Các ngành,               đơn vị liên quan
	Sở               Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	33
	Xã Mường Chanh
	101,47
	11.275
	Lập quy hoạch chung xã
	850
	UBND xã
	Các ngành,             đơn vị liên quan
	Sở              Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	34
	Xã Tà Hộc
	149,56
	13.692
	Lập quy hoạch chung xã
	900
	UBND xã
	Các ngành,             đơn vị liên quan
	Sở            Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025-2026

	35
	Xã Chiềng Sung
	109,28
	14.171
	Lập quy hoạch chung xã
	900
	UBND xã
	Các ngành,            đơn vị liên quan
	Sở           Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	36
	Xã Bó Sinh
	153,83
	16.461
	Lập quy hoạch chung xã
	950
	UBND xã
	Các ngành,             đơn vị liên quan
	Sở              Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	37
	Xã Chiềng Khương
	149,82
	18.712
	Lập quy hoạch chung đô thị, cập nhật kế thừa quy hoạch chung đô thị trước đây
	3.500
	UBND xã
	Các ngành,            đơn vị liên quan
	Sở              Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	38
	Xã Mường Hung
	226,09
	24.613
	Lập quy hoạch chung xã
	1.050
	UBND xã
	Các ngành,         đơn vị liên quan
	Sở             Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	39
	Xã Chiềng Khoong
	253,87
	23.222
	Lập quy hoạch chung xã
	1.000
	UBND xã
	Các ngành,             đơn vị liên quan
	Sở                Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	40
	Xã Mường Lầm
	167,10
	15.647
	Lập quy hoạch chung xã
	850
	UBND xã
	Các ngành,             đơn vị liên quan
	Sở             Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	41
	Xã Nậm Ty
	201,89
	16.679
	Lập quy hoạch chung xã
	900
	UBND xã
	Các ngành,           đơn vị liên quan
	Sở             Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	42
	Xã Huổi Một
	240,66
	12.349
	Lập quy hoạch chung xã
	850
	UBND xã
	Các ngành,              đơn vị liên quan
	Sở               Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	43
	Xã Chiềng Sơ
	140,31
	17.145
	Lập quy hoạch chung xã
	900
	UBND xã
	Các ngành,             đơn vị liên quan
	Sở            Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	44
	Xã Púng Bánh
	364,64
	17.264
	Lập quy hoạch chung xã
	850
	UBND xã
	Các ngành,             đơn vị liên quan
	Sở               Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	45
	Xã Mường Lạn
	264,89
	10.901
	Lập quy hoạch chung xã
	800
	UBND xã
	Các ngành,              đơn vị liên quan
	Sở             Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	46
	Xã Mường Lèo
	375,76
	4.277
	Lập quy hoạch chung xã
	600
	UBND xã
	Các ngành,            đơn vị liên quan
	Sở              Xây dựng
	UBND tỉnh
	2025 - 2026

	47
	Xã Thuận Châu
	132,83
	46.958
	Lập quy hoạch chung đô thị, cập nhật kế thừa quy hoạch chung đô thị trước đây
	3.500
	UBND xã
	Các ngành,             đơn vị liên quan
	Sở             Xây dựng
	UBND tỉnh
	2027 - 2028

	48
	Xã Sốp Cộp
	466,95
	24.086
	Lập quy hoạch chung đô thị, cập nhật kế thừa quy hoạch chung đô thị trước đây
	4.600
	UBND xã
	Các ngành,               đơn vị liên quan
	Sở             Xây dựng
	UBND tỉnh
	2027 - 2028

	49
	Xã Sông Mã
	105,99
	26.179
	Lập quy hoạch chung đô thị, cập nhật kế thừa quy hoạch chung đô thị trước đây
	1.100
	UBND xã
	Các ngành,                 đơn vị liên quan
	Sở               Xây dựng
	UBND tỉnh
	2027 - 2028

	50
	Xã Phù Yên
	117,98
	47.299
	Lập quy hoạch chung đô thị, cập nhật kế thừa quy hoạch chung đô thị trước đây
	3.500
	UBND xã
	Các ngành,              đơn vị liên quan
	Sở           Xây dựng
	UBND tỉnh
	2027 - 2028

	51
	Xã Yên Châu
	246,55
	33.061
	Lập quy hoạch chung đô thị, cập nhật kế thừa quy hoạch chung đô thị trước đây
	4.500
	UBND xã
	Các ngành,             đơn vị liên quan
	Sở               Xây dựng
	UBND tỉnh
	2027 - 2028

	52
	Xã Tà Xùa
	233,67
	11.199
	Lập quy hoạch chung xã, cập nhật kế thừa quy hoạch chung trước đây
	800
	UBND xã
	Các ngành,                 đơn vị liên quan
	Sở            Xây dựng
	UBND tỉnh
	2027 - 2028


 

 Phụ lục số 02
TỔNG HỢP CÁC XÃ, PHƯỜNG KHÔNG TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH CHUNG
(Kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 của UBND tỉnh)
  
	TT
	Đơn vị                       hành chính cấp xã
	Diện tích tự nhiên (km2)
	Dân số (người)
	Phương án thực hiện quy hoạch
	Ghi chú

	1 
	Phường Tô Hiệu
	11,92
	51.293
	Thực hiện theo Quy hoạch chung đô thị Sơn La
	

	2 
	Phường Chiềng An
	149,08
	20.322
	Thực hiện theo Quy hoạch chung đô thị Sơn La
	

	3 
	Phường Chiềng Cơi
	93,56
	22.694
	Thực hiện theo Quy hoạch chung đô thị Sơn La
	

	4 
	Phường Chiềng Sinh
	68,40
	27.099
	Thực hiện theo Quy hoạch chung đô thị Sơn La
	

	5 
	Phường Mộc Châu
	167,62
	21.087
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 
	

	6 
	Phường Mộc Sơn
	37,88
	15.025
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 
	

	7 
	Phường Vân Sơn
	39,61
	15.917
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 
	

	8 
	Phường Thảo Nguyên
	53,09
	22.479
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 
	

	9 
	Xã Đoàn Kết
	240,66
	17.938
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 
	

	10 
	Xã Lóng Sập
	211,30
	9.629
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 
	

	11 
	Xã Chiềng Sơn
	204,90
	14.155
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 
	

	12 
	Xã Tân Yên
	192,79
	18.380
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 
	

	13 
	Xã Vân Hồ
	268,40
	24.998
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 
	

	14 
	Xã Song Khủa
	192,45
	15.845
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 
	

	15 
	Xã Tô Múa
	181,98
	14.701
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 
	

	16 
	Xã Xuân Nha
	263,37
	10.127
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 
	

	17 
	Xã Ngọc Chiến
	212,19
	12.021
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia lòng hồ thủy điện Sơn La
	

	18 
	Xã Mường Sại
	122,94
	9.557
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia lòng hồ thủy điện Sơn La
	

	19 
	Xã Mường Chiên
	382,2
	14.028
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia lòng hồ thủy điện Sơn La
	

	20 
	Xã Mường Giôn
	290,54
	16.145
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia lòng hồ thủy điện Sơn La
	

	21 
	Xã Quỳnh Nhai
	244,31
	30.554
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia lòng hồ thủy điện Sơn La
	

	22 
	Xã Mường La
	341,86
	32.712
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia lòng hồ thủy điện Sơn La
	

	23 
	Xã Chiềng Lao
	358,55
	21.010
	Thực hiện theo Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia lòng hồ thủy điện Sơn La
	



Phụ lục số 03
 TỔNG HỢP CÁC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN DO CƠ QUAN CẤP TỈNH TỔ CHỨC LẬP
(Kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 của UBND tỉnh)

	TT
	Tên quy hoạch
	Quy mô (ha)
	Kinh phí (Triệu đồng)
	Cơ quan
tổ chức lập
	Cơ quan
thẩm định
	Cơ quan
phê duyệt
	Thời gian
thực hiện

	1
	Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia lòng hồ thủy điện Sơn La đến năm 2050
	195.259
	16.000
	Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	UBND tỉnh
	2026 - 2027

	2
	Quy hoạch chi tiết cửa khẩu chính Chiềng Khương, tỉnh Sơn La
	14
	1.200
	Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Sở Xây dựng
	UBND tỉnh
	2026 - 2027

	3
	Các quy hoạch phân khu chức năng (thuộc địa giới 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên)
	2.000
	6.500
	Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	UBND tỉnh
	2026 - 2030

	4
	Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2050
	32.296
	8.000
	Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	UBND tỉnh
	2027 - 2029



Phụ lục số 04
 DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 của UBND tỉnh)

	TT
	Tên quy hoạch
	Quyết định                                        phê duyệt quy hoạch
	Lý do hết hiệu lực

	1
	Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, giai đoạn 2016 - 2025
	Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh
	Theo quy định tại khoản 21 Điều 2 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024

	2
	Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030
	Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh
	Theo quy định tại khoản 21 Điều 2, điểm a khoản 2 Điều 8 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024. Thực hiện theo Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2045 phê duyệt tại Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh

	3
	Quy hoạch phân khu xây dựng Khu dân cư, dịch vụ, du lịch sinh thái thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh
	Theo quy định tại khoản 21 Điều 2, điểm a khoản 2 Điều 8, khoản 3 Điều 25 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024. Khu vực quy hoạch thực hiện theo Quy hoạch phân khu số 3, đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 của UBND tỉnh

	4
	Quy hoạch phân khu Khu bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp đặc trưng huyện Mộc Châu
	Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh
	Theo quy định tại khoản 21 Điều 2, điểm a khoản 2 Điều 8, khoản 3 Điều 25 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024. Khu vực quy hoạch thực hiện theo Quy hoạch phân khu số 2, đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 của UBND tỉnh và Quy hoạch phân khu số 3, đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 của UBND tỉnh

	5
	Quy hoạch phân khu Trung tâm thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của UBND tỉnh
	Theo quy định tại khoản 21 Điều 2, điểm a khoản 2 Điều 8, khoản 3 Điều 25 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024. Khu vực quy hoạch thực hiện theo Quy hoạch phân khu số 1, đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 của UBND tỉnh

	6
	Quy hoạch phân khu Trung tâm thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh
	Theo quy định tại khoản 21 Điều 2, điểm a khoản 2 Điều 8, khoản 3 Điều 25 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024. Khu vực quy hoạch thực hiện theo Quy hoạch phân khu số 1, đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 của UBND tỉnh




ỦY BAN NHÂN DÂN   TỈNH SƠN LA     Số:   1037 / QĐ - UBND  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập  -   Tự do  -   Hạnh phúc     Sơn La, ngày   28   tháng   4   năm 20 2 6  

  QUYẾT ĐỊNH   Ban hành Kế hoạch lập quy hoạch đô thị và nông thôn      trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2025  -   2030  và Danh mục    các quy hoạch đô thị và nông thôn hết hiệu lực     ỦY   BAN NHÂN DÂN TỈNH   SƠN LA     Căn cứ Luật Tổ chức  C hính quyền địa phương ngày 1 6   t h áng  6   n ăm  20 25 ;   Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26   th áng  11   n ăm  2024;   Luật  số 144/2025/QH15 ngày 11   th áng  12   n ăm  2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một  số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;   Căn cứ Nghị quyết số 1681/NQ - UBTVQH15 ngày 16   t h áng  6   n ăm  2025 của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh  Sơn La năm 2025;   Căn cứ Nghị định số 145/2025/NĐ - CP ngày 12   th á ng  6   n ăm  2025 của Chính  phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân  quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn;   Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ - CP ngày 01   th áng  7   n ăm  2025 của Chính  phủ q uy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ;   Nghị định  số 34/2026/NĐ - CP ngày 22   th áng  01   n ă m  2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một  số điều của Nghị định số 178/2025/NĐ - CP ngày 01   th á ng  7   n ăm  2025 của Chính  phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;   Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT - BXD ngày 30   th áng  6   n ăm  2025 của Bộ Xây  dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;   Thông  tư số 43/2025/TT - BXD ngày 09   th áng  12   n ăm  2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT - BXD ngày 30   th án g  6   n ăm  2025 của  Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và  nông thôn;   Căn cứ Thông tư số 17/2025/TT - BXD ngày 30   th áng  6   n ăm  2025 của Bộ Xây  dựng quy định về định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động quy  hoạch đô thị và nông thôn;   Căn cứ Quyết định số 1820/QĐ - UBND ngày 18   th áng  7   n ăm  2025 của UBND  tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh  Sơn La giai đoạn 2025  -   2030;  

