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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Sơn La, ngày 28 tháng 8  năm 2008


QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình khu công nghiệp Mai Sơn. 
Các hạng mục: San nền, tiêu thuỷ; Hệ thống đường giao thông nội bộ; 

Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải; Hệ thống cấp nước 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ   hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục kết cấu hạ tầng - Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn;

Xét đề nghị của sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 293/BCTĐ-KHĐT ngày  07 tháng 8 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình khu công nghiệp Mai Sơn. Các hạng mục: San nền, tiêu thuỷ; Hệ thống đường giao thông nội bộ; Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải; Hệ thống cấp nước với các nội dung chính như sau:
1. Tên dự án:  Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn.

2. Chủ đầu tư
- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Ban quản lý khu công nghiệp Mai Sơn.

- Giai đoạn thực hiện dự án: Công ty phát triển hạ tầng KCN Sơn La.

3. Bên mời thầu: Ban quản lý khu công nghiệp Mai Sơn.

4. Quy mô dự án: Tổng diện tích lập quy hoạch: 150 ha.


- Giai đoạn I : 63,7 ha.


- Giai đoạn II: 86,3 ha.

5. Địa điểm xây dựng: Xã Mường Bằng, Mường Bon Huyện Mai Sơn.  

6. Phân việc đã thực hiện 

- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp. 

- Trình cấp có thẩm quyền quyết định cho phép lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục kết cấu hạ tầng - Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn.
7. Phần kế hoạch đấu thầu
7.1. Phân chia gói thầu:  Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi và dự toán các hạng mục: San nền, tiêu thuỷ; Hệ thống đường giao thông nội bộ; Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải; Hệ thống cấp nước (tại Quyết định số 1176/QĐ- UBND ngày 13 tháng 5 năm 2008) được phân chia thành 4 gói thầu.
7.2. Tên gói thầu  

Gói thầu số 1: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ  thi công và dự toán san nền, tiêu thuỷ.

Gói thầu số 2: Tư vấn lập thiêt kế bản vẽ thi công và dự toán hệ thống đường giao thông nội bộ.

Gói thầu số 3: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hệ thống thoát nước, sử lý nước thải.

Gói thầu số 4: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hệ thống cấp nước.

7.3.Giá trị gói thầu: Giá các gói thầu sau là giá khái toán được chủ đầu tư xác đinh căn cứ theo mục 2, Điều 10, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ. 

	Tên gói thầu
	Giá trị gói thầu 

	+ Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán san nền, tiêu thuỷ.  
	465.000.000 đồng 

	+ Tư vấn lập thiêt kế bản vẽ thi công và dự toán hệ thống đường giao thông nội bộ.
	495.000.000 đồng 

	+ Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hệ thống thoát nước, xử lý nước thải .
	492.000.000 đồng 

	+ Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hệ thống cấp nước.
	297.000.000 đồng 



7.4. Nguồn vốn: Theo Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La.


7.5. Hình thức lựa chọn nhà thầu
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Áp dụng phương thức chỉ định thầu. 


7.6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2008.


7.7. Hình thức hợp đồng: Hình thức theo đơn giá. 

7.8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2008.
Điều 2. Ban quản lý khu Công nghiệp Mai Sơn tỉnh Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thông tin về đấu thầu, lập và phát hành hồ sơ yêu cầu, lựa chọn tổ chuyên gia đấu thầu, tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Sơn La; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Trưởng ban Quản lý khu công nghiệp Mai Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT TU, HĐND (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu VT-Châu 02. 20b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
  Hoàng Chí Thức
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