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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1841/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                           
Sơn La, ngày 03  tháng 8  năm 2008


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt dự án đường giao thông từ Trung tâm xã Chiềng Sơn 
đến điểm tái định cư Co Phương, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án Thuỷ điện Sơn La;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ về chủ trương phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ Trung tâm xã Chiềng Sơn đến điểm tái định cư Co Phương, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tại Thông báo số 1051-TB/TU ngày 31 tháng 7 năm 2008; 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 388/TTr-KHĐT ngày 17 tháng 7 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đường giao thông từ Trung tâm xã Chiềng Sơn đến điểm tái định cư Co Phương, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với những nội dung chính như sau:


1. Tên dự án: Đường giao thông từ Trung tâm xã Chiềng Sơn đến điểm tái định cư Co Phương.

2. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Mộc Châu.


3. Địa điểm xây dựng: Xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.


4. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Giao thông Sơn La.

5. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

6. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Phục vụ nhu cầu di chuyển 94 hộ dân đến tái định cư tại điểm tái định cư Co Phương, huyện Mộc Châu đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại giao lưu kinh tế của nhân dân trong vùng. Sau khi đầu tư xây dựng xong sẽ trở thành tuyến đường giao thông kết nối giữa điểm tái định cư Co Phương với Trung tâm xã Chiềng Sơn, hình thành mạng lưới đường giao thông trong khu vực theo quy hoạch.
7. Nội dung và quy mô của dự án
Xây dựng tuyến theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A (QP 22TCN210-92) có châm trước (riêng hướng tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp kỹ thuật 20) với các thông số cụ thể: 

7.1. Vị trí
- Điểm đầu: Nối tiếp vào Km 3 + 327m (đường Quốc lộ 43 qua Trung tâm xã Chiềng Sơn).
- Điểm cuối: Điểm tái định cư Co Phương.
7.2. Tuyến: Được triển khai trên cơ sở đường cũ hiện tại, có cải tạo cục bộ một số vị trí để đạt tiêu chuẩn của cấp đường, phù hợp với quy hoạch được duyệt, đảm bảo đúng các quy trình, quy phạm hiện hành và điều kiện thực tế. Cụ thể đạt được: 
a) Bình đồ + cắt dọc: 

- Bán kính đường cong nằm sử dụng: Rmin = 30m, châm trước Rct = 20m.
- Độ dốc dọc tối đa: Imax = 10%, châm trước các đoạn khó khăn Ict = 12%. 

b) Cắt ngang
- Bề rộng nền đường: Bn = 5m (không kể rãnh dọc), trong đường cong mở rộng theo quy phạm. 

- Rãnh dọc: Đoạn nền đất, đá cấp 4 tiết diện hình thang. Đoạn nền đá cứng liền khối tiết diện hình tam giác. Gia cố rãnh dọc tại một số vị trí có địa chất xung yếu, kết cấu xây đá hộc vữa XM 100#.
7.3. Mặt đường: Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m, trong đường cong siêu cao, mở rộng theo quy phạm; mặt đường cấp cao A2 với Eyc ≥ 770daN/cm2 (tương đương Eyc ≥ 80MPa theo quy phạm 22TCN 211-06). Kết cấu gồm lớp đá dăm láng nhựa dày 3,5cm (TCN 4,5 Kg/m2) / lớp mặt đá dăm tiêu chuẩn dày 10cm / lớp móng đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm / lớp đất đầm lèn chặt K ≥ 0,98, hai bên lề trồng đá vỉa kích thước 15×25cm.

7.4. Công trình thoát nước: Tận dụng, sửa chữa, nạo vét các cống cũ còn tốt và xây dựng vĩnh cửu các cống mới khẩu độ từ 1,0m÷2,0m để thoát nước lưu vực, khe và rãnh dọc, khổ cống bằng bề rộng nền đường (Bn= 5m), tải trọng thiết kế H13-X60.

7.5. Công trình khác
a) Nút giao bằng: Tại các vị điểm giao, thiết kế nút giao phù hợp với quy mô cấp hạng của các tuyến phù hợp với điều kiện thực tế.

b) Các công trình phòng hộ: Hệ thống trụ tiêu, biển báo hiệu phản quang, cọc H, cột Km, mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng trên tuyến xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh theo quy định hiện hành.


8. Diện tích sử dụng đất: 11,0 Ha.
 
9. Loại, cấp công trình: Đường giao thông nông thôn cấp III - mã số III-1

10. Phương án giải phóng mặt bằng: Lấy đất cho xây dựng công trình theo hình thức thu hồi và đền bù tài sản, hoa màu, vật kiến trúc. Việc đền bù áp dụng theo đơn giá hiện hành của UBND tỉnh Sơn La.
  11. Khối lượng chủ yếu: 



- Tổng chiều dài tuyến


:       6,7 Km

- Tổng khối lượng đào, đắp nền đường
:  100.791 m3
- Tổng diện tích mặt đường
          :   25.360 m2
- XD mới cống thoát nước các loại      :         25 cái
- Tận dụng cải tạo cống cũ                   :           4 cái


12. Tổng mức đầu tư:

          : 21.216,0 triệu đồng

(bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, hai trăm mười sáu triệu đồng)
Trong đó:


- Chi phí xây dựng

          

: 16.151,0 triệu đồng

- Chi phí bồi thường GPMB          
:     551,0  triệu đồng

- Chi phí quản lý dự án        

:     294,0  triệu đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
:  1.849,0  triệu đồng

- Chi phí khác


  
:     442,0  triệu đồng

- Chi phí dự phòng

          

:  1.929,0  triệu đồng

13. Nguồn vốn: Vốn tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La. 


14. Phương thức thực hiện dự án: Đấu thầu xây lắp.

Điều 2. UBND huyện Mộc Châu (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Trưởng Ban QLDA di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng phát triển; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
- TT  UBND tỉnh;

- Phó TT Ban Chỉ đạo TĐC tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Phó VP phụ trách TĐC;

- Lưu: VT, TĐC (3). Chung 25b.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Tráng Thị Xuân








PAGE  
4

