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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

Hạng mục: Kè, sân cổng, tường rào, ga ra xe đạp (Khu ký túc xá ), sân khấu ngoài trời Công trình: Trường Trung học nông lâm Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 209/2004/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

 Căn cứ Quyết định số 103/2005QĐ/UBND ngày 07 tháng 9 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 4253/QĐ-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trường Trung học Lâm nghiệp - tỉnh Sơn La (giai đoạn 2);

Xét kết quả thẩm định hồ sơ bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình của Sở Xây dựng Sơn La số 117/GĐKT-KT ngày 21 tháng 8 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán:


Hạng mục: Kè, sân cổng, tường rài, ga ra xe đạp (khu kí túc xá), sân khấu ngoài trời.

Công trình: Trường Trung học nông lâm Sơn La.

Loại và cấp công trình: Công trình công cộng, cấp IV.

Chủ đầu tư: Trường Trung học nông lâm Sơn La.

Địa điểm xây dựng: Huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La.

Nhà thầu lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán bổ sung công trình: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sơn La. Lập tháng 4 năm 2006.

Quy mô: 
- Xây mới kè đá K6 sau nhà lớp học 2 tầng: chiều dài L = 57,5m.
- Bổ sung khối lượng đắp đất nền phía suối cạn giáp kè K2 sau nhà kí túc xá 9 gian.

- Tường rào khu giảng đường và khu hiệu bộ:

+ Khu nhà hiệu bộ T1.7: Tường rào xây gạch chiều dài L = 29m.

+ Khu giảng đường T1: Bổ sung tường rào hoa sắt chiều dài L= 47m.

- Nhà ga ra xe máy 6 gian khu kí túc xá học sinh: Diện tích xây dựng = 90m2
- Sân bê tông, tấm đan rãnh nước, bồn hoa…khu hiệu bộ.
- Phá rỡ nhà ăn, nhà bếp cũ, bể nước, tường rào ( Tổng chiều dài L= 126,98m ), khu giảng đường.

- Sân khấu ngoài trời trên sân khu nội trú: Kích thước dài 10m x 5m.

1. Thiết kế kỹ thuật - thi công
Phù hợp với thiết kế sơ bộ và nội dung đã được phê duyệt trong quyết định đầu tư về quy mô, công suất, các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật chủ yếu, phù hợp với quy chuẩn xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14 tháng 12 năm  1996 và Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 408/ BXD-KHCN ngày 26 tháng 6 năm 1996 của Bộ Xây dựng.

Giải pháp kỹ thuật
- Tường rào khu giảng đường và khu hiệu bộ:

+ Khu nhà hiệu bộ T1.7: Móng xây đá hộc cấp 1 rộng 600 mm cao 500 mm, cấp 2 rộng 400 mm cao 500 mm. Tường xây gạch D = 110 mm cao 1700 mm bổ trụ 220 x 220 ( mm ) khoảng cách 25m/ 1 trụ.

- Các hạng mục khác theo hồ sơ thiết kế.

2. Dự toán duyệt: 555.291.000,0 đồng

(Năm trăm năm mươi năm triệu, hai trăm chín mươi mốt ngàn đồng)

Trong đó: 
           - Chi phí xây dựng                            :      515.360.000,0 đ

           - Chi phí khác                                   :         39.931.000,0 đ

Dự toán là căn cứ để quản lí chi phí xây dựng (chi tiết kèm theo trong kết quả thẩm định).
Nguồn vốn đầu tư:
Vốn xây dựng cơ bản tập trung.

Tiến độ xây dựng công trình: Năm 2004 - 2005.
Điều 2. Chủ đầu tư, cơ quan thiết kế, đơn vị thi công chịu trách nhiệm thực hiện đúng hồ sơ tổng dự toán được duyệt theo nội dung đã ghi ở Điều 1.

Sửa chữa bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo đúng yêu cầu trong báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng, đảm bảo cho thi công và hoàn thành công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng Trường Trung học Nông lâm Sơn La, Thủ trưởng các cơ quan thiết kế, thi công, các ngành đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                             
- TT.TU, HĐND tỉnh (B/c);            

- TT.UBND tỉnh ;                                                  
- Như Điều 3  

- Lưu VT- Châu 02, 15b.
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