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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 26 tháng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật sắp xếp dân cư 

phòng tránh thiên tai vùng sạt lở đất đá huyện Mai Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Công văn số 4686/BNN-HTX ngày 02 tháng 11 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ kinh phí di dân bị ảnh hưởng do thiên tai;
Xét đề nghị của Chi cục Hợp tác xã và PTNT tại Tờ trình số 166/TTr-HTX ngày 23 tháng 11 năm 2006 về việc xin phê duyệt báo cáo KTKT; Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công số 971/KQTĐ-SNN ngày 23 tháng 11 năm 2006;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 260/BC-KHĐT ngày 24 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật sắp xếp dân cư phòng tránh thiên tai vùng sạt lở đất đá huyện Mai Sơn với các nội dung chính như sau:

1. Tên Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sắp xếp dân cư phòng tránh thiên tai vùng sạt lở đất đá huyện Mai Sơn.

 2. Địa điểm di dân: Bản Chom Mài và bản Chăn Nuôi xã Chiềng Lương; bản Pắng Sẳng A và Pắng Sẳng B xã Chiềng Kheo huyện Mai Sơn.
3. Chủ đầu tư: Chi cục Hợp tác xã và PTNT.
4. Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng và lập thiết kế: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng công trình 41.
5. Mục tiêu Dự án: Sắp xếp lại dân cư cho các hộ có nguy cơ cao về sạt lở đất đá do mưa lũ cho các bản Chom Mai, Chăn Nuôi, Pắng Sẳng A, Pắng Sẳng B đến nơi ở an toàn về tính mạng, tài sản và ổn định lâu dài (có tính bền vững) đảm bảo trật tự, an toàn xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo cho xã nói chung, dân bản nói riêng; Xây dựng một kết cấu hạ tầng thiết yếu để phục vụ phát triển dân sinh kinh tế trong vùng nói chung, bản sở tại nói riêng.

6. Quy mô xây dựng

Di dân bản Chom Mài và bản Chăn Nuôi xã Chiềng Lương; bản Pắng Sẳng A và Pắng Sẳng B xã Chiềng Kheo. Điểm quy hoạch di dân gồm:

- Điểm Kéo Lồm: Nằm dọc đường liên xã, số dân dự kiến di chuyển là 29 hộ.

- Điểm Hay Mẹo: Số dân dự kiến di dời là 36 hộ.

Quy mô công trình như sau:

* Điểm Kéo Lồm xã Chiềng Lương:

- Xây dựng công trình cấp nước tự chảy gồm: Đập ngăn nước, hệ thống bể lắng lọc và bể điều hòa, hệ thống đường ống dẫn nước về hộ dân cư có chiều dài tuyến chính L = 2,8 km và hệ thống trụ vòi cấp nước về hộ gia đình.
- Đường dây điện: Gồn 3,5 km; điện áp 0,4 KV.

- Lớp học cắm bản: Nhà cấp 4 gồm 4 phòng học, diện tích 220 m2.

- 01 Nhà văn hóa diện tích 100 m2, nhà cấp 4.

* Điểm hay Mẹo thuộc bản Nà Viền xã Chiềng Kheo:

- Xây dựng công trình cấp nước tự chảy gồm công trình đầu mối thu nước bằng đập ngăn nước, hệ thống bể thu, lắng cạn và bể điều hòa, tuyến đường ống chính cấp nước tự chảy dài L = 3,2 km và hệ thống trụ vòi cấp nước về hộ gia đình.

- Hệ thống đường dây 35 KV dài L = 3,2 km và trạm biến áp.

- Lớp học cắm bản: Nhà cấp 4 gồm 4 phòng học, diện tích 220 m2.

- 01 Nhà văn hóa diện tích 150 m2, nhà cấp 4.

7. Tổng mức đầu tư

: 3.790 triệu đồng.
Trong đó:

+ Chi phí đền bù thu hồi đất
:    165 triệu đồng.

+ Xây dựng kết cấu hạ tầng
:   2.945 triệu đồng.

+ Hỗ trợ di chuyển


:    325 triệu đồng.

+ Lập báo cáo KTKT

:        5 triệu đồng.

+ Dự phòng



:     350 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư

- Vốn hỗ trợ di dân của Trung ương cân đối cho tỉnh: 3.190 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương




: 400 triệu đồng.

- Nhân dân đóng góp




: 200 triệu đồng.

9. Hình thức quản lý: Thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực quản lý dự án.

10. Phương thực thực hiện: Theo Luật Đấu thầu.

11. Tiến độ thực hiện: Năm 2006 - 2008.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Dự án theo đúng Luật Xây dựng, các Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng công trình và các quy định khác có liên quan hiện hành về XDCB.  
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTN, H. Châu (01), 12b.
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