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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             Sơn La, ngày 04  tháng 10  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Chỉ định đơn vị xây lắp gói thầu số 02, thuộc

Dự án đường giao thông từ TL106 đến điểm TĐC Huổi Hao,

 xã Mường Bú, huyện Mường La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2004 - 2005 thực hiện di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo kết quả thẩm định số 206/BC-KH ngày 28 tháng 9 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định đơn vị xây lắp gói thầu số 02, thuộc dự án đường giao thông từ TL106 đến điểm TĐC Huổi Hao, xã Mường Bú, huyện Mường La với những nội dung chính như sau: 

1. Tên gói thầu: Thi công nền đường, mặt đường, công trình trên đường đoạn từ Km3-Km5+037m.

2. Địa điểm: Xã Muờng Bú, huyện Mường La.

3. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Mường La.

4. Đơn vị được chỉ định thầu: Doanh nghiệp TNXD Duy Liêm.

Địa chỉ: số 68, đường Huổi Hin, tổ 11, phường Quyết Thắng, thị xã Sơn La.
5. Giá chỉ định thầu: 2.153,0 triệu đồng.

Bằng chữ: Hai tỉ, một trăm năm mươi ba triệu đồng chẵn.

6. Thời gian thực hiện: Chín mươi ngày (90) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nhưng phải hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2006.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá. Việc điều chỉnh hợp đồng được thực hiện theo điều 57 Luật Đấu thầu.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân huyện Mường La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị có tên tại Điều 1 và tuân thủ một số điều khoản sau: 

1. Gói thầu phải được hoàn thành với chất lượng cao, đảm bảo tiến độ thi công; đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác di dân, tái định cư.

2. Chủ đầu tư, đơn vị xây lắp thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng công trình; Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định hiện hành của UBND tỉnh về tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Trưởng ban quản lý dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng phát triển; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Nhà thầu xây lắp có tên tại Điều 1; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                 
- TT Tỉnh uỷ; HĐND tỉnh (b/c),                                        
- TT UBND tỉnh;                                                          
- Như Điều 3 (t/h);

- Lưu: VT, TĐC (3), Thụy 20b.
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