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Số: 423/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 26 tháng 02 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình: 

Điện khí hóa cụm Cò Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Thông tư số 06/2003/TT-BKH ngày 09 tháng 9 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC); Công văn số 6174/BKH-TM&DV ngày 21 tháng 08 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thông báo danh mục Dự án của tỉnh Sơn La thuộc chương trình tín dụng chuyên ngành JBIC;
Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án đầu tư điện khí hóa cụm xã Cò Mạ, huyện Thuận Châu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 80/TTr-KHĐT ngày 06 tháng 02 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình: Điện khí hóa cụm Cò Mạ, huyện Thuận Châu với nội dung chính sau:

I. KHÁI QUÁT DỰ ÁN
1. Tên Dự án: Điện khí hóa cụm Cò Mạ, huyện Thuận Châu.
2. Chủ đầu tư: Điện lực Sơn La.
3. Bên mời thầu: Điện lực Sơn La.

4. Tổng mức đầu tư


: 11.314.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng


:   9.157.319.799 đồng.

+ Thiết bị




:        67.580.100 đồng.

+ Chi phí khác



:   1.924.543.475 đồng.

+ Chi phí dự phòng


:      164.556.627 đồng.

5. Nguồn vốn

- Vốn JBIC: 9.229.000.000 đồng.

- Vốn Ngân sách nhà nước: 2.085.000.000 đồng (đối ứng).

6. Tiến độ thực hiện: Năm 2007 - 2008.

II. KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN
1. Phân chia gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị của Dự án được phân chia thành 01 gói thầu.

2. Tên gói thầu: Điện khí hóa cụm Cò Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh  Sơn La.

3. Giá trị gói thầu: Là giá dự toán xây lắp, thiết bị sua thuế được phê duyệt theo quy định.

4. Nguồn vốn: Vốn JBIC + vốn ngân sách nhà nước (theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2007).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Phương thức đấu thầu

- Đấu thầu 01 túi hồ sơ.

- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Theo Luật Đấu thầu; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan về quản lý đầu tư và xây dựng.
7. Thời gian lực chọn nhà thầu: Quý I năm 2007.

8. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.

9. Thời gian thực hiện Hợp đồng: Hoàn thành trong năm 2007.

Điều 2. Điện lực Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai đấu thầu theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Điện lực Sơn La, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT: Tỉnh uỷ;

- TT HĐND - UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- PKTTH, TT Lưu trữ - VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, Mẫn (01b).25b..
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