	UỶ BAN NHÂN DÂN            TỈNH SƠN LA


Số: 364/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 06  tháng 02 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu đầu Dự án đầu tư mua sắm trang  thiết bị tối thiểu, các thiết bị phụ trợ, đối ứng Dự án nâng cấp trang thiết bị  Bệnh viện Đa khoa tỉnh bằng nguồn vốn ODA của Cộng hoà Liên bang Đức)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị tối thiểu, các thiết bị phụ trợ đối ứng Dự án nâng cấp trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh bằng nguồn vốn ODA của Cộng hoà Liên bang Đức;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 24/BC-KHĐT ngày 24 tháng 01 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu đầu Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị tối thiểu, các thiết bị phụ trợ, đối ứng Dự án nâng cấp trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh bằng nguồn vốn ODA của Cộng hoà Liên bang Đức với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị tối thiểu, các thiết bị phụ trợ, đối ứng chia thành 05 gói thầu.

- Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát lập Dự án.

- Gói thầu số 02: Trang thiết bị bằng thép không gỉ (Inox); lắp đặt hệ thống sản xuất và cung cấp nước vô trùng (Inox) cho khu phẫu thuật và các phòng máy đặc biệt.

- Gói thầu số 03: Trang thiết bị bảo vệ, đảm bảo môi trường phòng máy.

- Gói thầu số 04: Lắp đặt hệ thống mạng LAN quản lý Bệnh viện.

- Gói thầu số 05: Lắp đặt tủ, bảng điện trong các phòng lắp đặt máy y tế; chống xạ trong phòng đặt máy X quang.

2. Giá gói thầu

- Gói thầu số 01

:      45    triệu đồng
- Gói thầu số 02

: 4.920,0 triệu đồng.
- Gói thầu số 03

: 1,086,0 triệu đồng.

- Gói thầu số 04

:    988,5 triệu đồng.
- Gói thầu số 05

:    130,0 triệu đồng.
3. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách của tỉnh và các nguồn vốn khác.

- Phương thức thanh toán: Theo kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao.

4. Hình thực lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

- Gói thầu số 01 và gói thầu số 05: Chỉ định thầu.

- Gói thầu số 02, 03 và 04: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 01 túi hồ sơ.

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu

- Thời gian trình duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu được thực hiện theo kế hoạch hàng năm của tỉnh.
- Thời gian cụ thể bán hồ sơ mời thầu, hạn chót đóng thầu và ngày tổ chức mở thầu cho từng gói thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu được UBND tỉnh phê duyệt.

6. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện Hợp đồng: Được quy định cụ thể trong hồ sơ mời thầu của các gói thầu.
Điều 2. Căn cứ kế hoạch đấu thầu được duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai kế hoạch đấu thầu theo đúng Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Y tế, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/b);
- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Đ/c Lượng, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.PB15b.
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