	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 2929/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc


Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Dự án đường giao thông

 Bó Mười - Liệp Tè, huyện Thuận Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SON LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án Thuỷ điện Sơn La; 

Căn cứ Công văn số 973/TTg-NN ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ di dân, TĐC Dự án thuỷ điện Sơn La; Công văn số 857/TTg-NN ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung danh mục đường giao thông phục vụ di dân tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư đường giao thông bó Mười - Liệp Tè, huyện Thuận Châu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 662/TTr-KHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch  thực hiện dự án đường giao thông Bó Mười - Liệp Tè, huyện Thuận Châu với những nội dung chính như sau:

1.Tên gói thầu: Dự án đường giao thông Bó Mười - Liệp Tè được chia làm 04 gói thầu.

- Gói thầu số 01: Thi công  xây lắp đoạn từ Km 0 – Km 6.

- Gói thầu số 02: Thi công  xây lắp đoạn từ Km 6 – Km 9.

- Gói thầu số 03: Thi công  xây lắp đoạn từ Km 9 – Km 15 + 130m.

- Gói thầu số 04: Thi công  xây lắp đoạn từ Km 15 + 130m  – Km 20 + 014m.

2. Giá gói thầu:
a) Gói thầu số 01, 02, 03: Thực hiện theo các Quyết định chỉ định thầu đã được UBND tỉnh ban hành và bổ sung phàn giá trị tăng thêm (do thay đổi chế độ chính sách, xử lý kỹ thuật một số hạng mục trên tuyến) của các gói thầu.

b) Gói thầu số 04: 13.095 triệu đồng (Mười ba tỷ, không trăm chín mươi năm triệu đồng).

3. Nguồn vốn: Vốn Dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Lưạ chọn nhà thầu có đủ năng lực vè thực hiện hình thức chỉ định thầu, giảm 5% giá trị so với dự toán xây lắp được duyệt.

5 . Thời gian lựa chọn nhà thầu 
- Gói thầu số 01 – 03: Chỉ định thầu bổ sung trong tháng 12 năm 2006.

- Gói thầu số 04: Hoàn chỉnh thủ tục chỉ định thầu trong tháng 12 năm 2006.
6. Nguyên tắc lựa chon nhà thầu
- Hồ sơ pháp lý: Có hồ sơ pháp lý đầy đủ, có đăng ký hoạt động kinh doanh xây dựng công trình giao thông.

- Có đủ năng lực, kinh nghiệm, tài chính đáp ứng nhu cầu gói thầu.

+  Năng lực: Có đủ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn về xây lắp thi công công trình giao thông.

+ Kinh nghiệm: Đã thi công ít nhất một công trình hoặc gói thầu có tính chất và quy mô tương tự với gói thầu.

+ Tài chính: Là đơn vị kinh doanh có lãi, doanh thu hàng năm tăng dần, có đủ vốn lưu động để đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công của gói thầu.

7. Hình thức hợp đồng
7.1. Gói thầu 01 – 03: Thực hiện hình thức hợp đồng trọn gói (Sau khi đã bổ sung phần giá trị tăng thêm của các gói thầu thì không điều chỉnh giá).

7.2. Gói thầu số 04. Hợp đồng theo đơn giá. Việc điều chỉnh hợp đồng được thực hiện theo quy định sau:

a) Trường hợp Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh theo các chính sách này kể từ thời điểm các chính sách này có hiệu lực.

b) Trường hợp có khối lượng, số lượng tăng hoặc giảm trong quá trình thực hiện hợp đồng nhưng trong phạm vi của hồ sơ yêu cầu và không do lỗi của nhà thầu gây ra thì việc tính giá trị tăng hoặc giảm phải căn cứ vào đơn giá của hợp đồng.

c) Trường hợp giá nhiện liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng do Nhà nước kiểm soát có biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
8. Thời gian thực hiện hợp đồng
 - Gói thầu 01 – 03: Hoàn thành phần khối lượng bổ sung và xử lý kỹ thuật trước ngày 30 tháng 3 năm 2007.
- Gói thầu số 04: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2007.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu (Chủ đầu tư) có trách nhiệm:

Hoàn chỉnh thủ tục chỉ định thầu phần giá trị bổ sung cho các gói thầu đã và đang thực hiện, gửi sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu cho gói thầu số 04, tổ chức xét, lựa chọn nhà thầu theo quy định, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị chỉ định thầu, gửi sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải: Trưởng Ban quản lý Dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh Ngân hành phát triển; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

-  TT UBND tỉnh;

- Phó Ban TTCT- Ban chỉ đạo TĐC tỉnh;

- Như Điều 3(t/h);

- Lưu: VT,TĐC (3), Thuỵ 20b.
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