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QUYẾT ĐỊNH


Về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp công trình:
 Hệ thống cấp nước khu trung tâm huyện lỵ huyện Sốp Cộp,

 tỉnh Sơn La (Giai đoạn I)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt đầu tư công trình cấp nước khu trung tâm huyện lỵ huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn chương trình JBIC;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 172/TTr-KHĐT ngày 10 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Hệ thống cấp nước khu trung tâm huyện lỵ huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La (Giai đoạn I) với các nội dung chính sau:

1. Chủ đầu tư: UBND huyện Sốp Cộp.

2. Bên mời thầu: Ban quản lý xây dựng dự án đầu tư huyện Sốp Cộp.

3. Phân chia gói thầu: Phần xây lắp + thiết bị công trình được phân thành 2 gói thầu.

a) Gói thầu số 1: Gồm các hạng mục: Hố thu nước, cửa thu nước, trạm bơm cấp 1, cụm lăng lọc, bể chứa 600m3, trạmbơm cấp 2, đường ống kỹ thuật, hệ thống điện ngoài nhà, trạm biến áp, bể lắng lọc, trạm bơm cấp I + II + rửa lọc.
b) Gói thầu số 2: Gồm các hạng mục: San nền + tường rào, bể áp lực 500m3, nhà hoá chất + kho, hệ thống đường ống khu A, nhà hoá chất khử trùng.

4. Giá trị gói thầu: 7.658.700.000 đồng (bảy tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu, bảy trăm ngàn đồng).

a) Giá trị gói thầu số 1: 4.729.269.000 đồng.

b) Giá trị gói thầu số 2: 2.929.431.000 đồng.

5. Nguồn vốn: JBIC + ngân sách nhà nước.

6. Hình thức chọn thầu và phương thức đấu thầu:

- Hình thức chọn thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

7. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2007.

8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Được quy định cụ thể trong hồ sơ mời thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 2. UBND huyện Sốp Cộp (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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