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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           

	Số: 183/QĐ-UBND  
	    Sơn La, ngày 18  tháng 01  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình: 

Đường Nà Ớt - Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn 


  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án dầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh  Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức dự án đầu tư đường giao thông Nà Ớt - Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn. 

Căn cứ Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2006 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển đợt II năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện xây lắp dự án;
Xét Tờ trình số 21/TTr-KHĐT ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình: Đường giao thông Nà Ớt - Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn với nội dung sau:

 1. Tên dự án: Đường giao thông Nà Ớt - Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn 

 2. Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án di dân tái định cư thuỷ điện Son La.

 3. Phân chia gói thầu: Phân chia thành 04 gói thầu sau:

	Tên gói thầu
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức

đấu thầu
	Thời gian tổ chức đấu thầu
	Loại Hợp đồng
	Khái toán giá gói thầu

(triệu đồng)
	Nguồn tài chính

	Gói 01a: Đoạn từ Km 0 – Km 7
	Đấu thầu rộng rãi
	Đấu thầu 1 túi hồ sơ
	Quý I năm 2007
	Hợp đồng theo đơn giá
	23.000
	Ngân sách Nhà nước

	Gói 01b: Đoạn từ Km 7 – Km 16
	Đấu thầu rộng rãi
	Đấu thầu 1 túi hồ sơ
	2007 - 2008
	Hợp đồng theo đơn giá
	23.000
	Ngân sách Nhà nước

	Gói 01c: Đoạn từ Km 16 – Km 47 + 445
	Đấu thầu rộng rãi
	Đấu thầu 1 túi hồ sơ
	2007 - 2008
	Hợp đồng theo đơn giá
	23.000
	Ngân sách Nhà nước

	Gói 02: Đoạn từ Km 27  + 445 – Km4
	Đã lựa chọn nhà thầu thi công và triển khai thi công


Điều 2. Ban quản lý Dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Trưởng Ban quản lý Dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La; chủ tịch UBND huyện Mai Sơn, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
	Nơi nhận: 

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Đ/c Phó CVP - Phạm Văn Viên;

- TT Lưu trữ– VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, Mẫn (01), 25 bản.  
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