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 QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng:

Trung tâm Giáo dục lao động huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003,

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trinh;

Căn cứ Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục lao động ở một số huyện của tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 233/BC-KHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Giáo dục lao động huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La với những nội dung chính như sau:

1. Tên Dự án: Trung tâm Giáo dục lao động huyện Quỳnh Nhai.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

3. Tổ chức tư vấn lập Dự án: Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Nhiệt đới II.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng

- Vận hành, duy trì hoạt động của Trung tâm với quy mô 120 đối tượng; Đáp ứng quy trình cai nghiện một bước từ 1- 2 năm theo Thông tư liên bộ số 31/1999/TTLT-BLĐ&TBXH-BYT của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế nhằm chặn đứng và tiến tới đẩy lùi tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma tuý nói riêng.

- Xây dựng trụ sở làm việc đáp ứng về yêu cầu diện tích và đủ điều kiện đê tiếp nhận, chữa trị, giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng cho các đối tượng nghiện ma tuý theo chinh sách, pháp luật của Nhà nước.

6. Quy mô đầu tư xây dựng

- Quy mô dung nạp : 120 đối tượng.

- Quy mô xây dựng: Gồm 2 khu:

* Khu 1: Nơi chữa trị, ăn ở, sinh hoạt văn hoá thể thao và điều hành bộ máy tổ chức Trung tâm, gồm:
+ Nhà ở học viên (2 nhà): Nhà 01 tầng, tường chịu lực, mái lợp tôn múi sơn tĩnh điện. Diện tích xây dựng 396 m2​​​​​​​.

+ Nhà ăn (01 nhà): Nhà 01 tầng, tường chịu lực, mái lợp tôn múi sơn tĩnh điện. Diện tích xây dựng 209,5m2.
+ Nhà sinh hoạt văn hoá học viên (01 nhà): Nhà 01 tầng, tường chịu lực, mái lợp tôn múi sơn tĩnh điện. Diện tích xây dựng 178,6 m2.
+ Nhà làm việc điều hành (01 nhà): Nhà 01 tầng, tường chiu lực, mái lợp tôn múi sơn tĩnh điện. Diện tích xây dựng 200,98 m2.
+ Nhà WC công cộng: Nhà 01 tầng, mái BTCT. Diện tích xây dựng 18,24 m2.
+ Nhà trực (01 nhà): Nhà 01 tầng, mái lợp tôn múi sơn tĩnh điện. Diện tích xây dựng 22 m2.
+ Ga ra xe đạp, xe máy: Nhà 01 tầng, mái lợp tôn múi sơn tĩnh điện. Diện tích xây dựng 29,7 m2.
+ Tường rào xây gạch, trên dây thép gai: Cao 3,1 m, dài 275 m.

+ Sân, đường bê tông: diện tích 2.530 m2.

+ Các hạng mục phụ trợ khác: San nền cải tạo mặt bằng, hệ thống cấp, thoát nước,…

* Khu 2: Đầu tư xây dựng nơi khai thác chế biến sản xuất vật liệu xây dựng. Gồm các hạng mục:

+ Cải tạo mặt bằng, sân bãi sản phẩm khu 2: Khoảng 6.000 m2.
+ Nhà ở và làm việc: Nhà 01 tầng, tưòng chịu lực, mái lợp tôn múi Sơn tĩnh điện. Diện tích xây dựng 80 m2. 

+ Nhà bếp: Nhà 01 tầng, tường chịu lực, mái lợp tôn múi sơn tĩnh điện. Diện tích xây dựng 50 m2​​​​​​​.

+ Nhà kho chứa vật liệu: Nhà 01 tầng, tường chịu lực, mái lợp tôn múi sơn tĩnh điện. Diện tích xây dựng 20 m2.

+ Xưởng sản xuất: Nhà 01 tầng, tường chịu lực, mái lợp tôn múi sơn tĩnh điện. Diện tích xây dựng 50m2.

+ Đường nước phục vụ sản xuất và sịnh hoạt và các thiết bị phục vụ sản xuất: Máy phát điện, máy khoan, máy ủi, máy xúc, máy nghiền, máy hàn,...

7. Thiết kế cơ sở

- Nhà: Móng xây đá hộc vữa xi măng 50#; tường chiu lực, xây gạch chỉ, vữa xi măng 50#. Mái lợp tôn liên doanh (riềng mái nhà ở và nhà WC mái BTCT).
- Kè, sân, đường nội bộ, rãnh thoát nước: Xây gạch chỉ vữa xi măng 50#, trát vữa xi măng 75#.

- Tường rào xây gạch chỉ, trên có lưới thép gai bảo vệ.

8. Tổng mức đầu tư



: 5.757,2 triệu đồng.

Trong đó: 
- Xây lắp



: 3.453,3 triệu đồng.
- Thiết bị



: 497,3 triệu đồng.
- Chi phí khác


: 354,0 triệu đồng.
- Đền bù GPMB354,0

: 200,0 triệu đồng.
- Dự phòng



: 215,2 triệu đồng.

          - Đầu tư khu 2 + sản xuất          : 1.037,7 triệu đồng

9. Nguồn vốn

- Vốn Ngân sách Nhà nước: 4.719,5 triệu đồng (đầu tư XD khu 1).
- Vốn doanh nghiệp: 1.037,7 triệu đồng (xây dựng khu 2- đầu tư sản xuất).
10. Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

11. Thời gian thực hiện Dự án: Trong năm 2006 - 2008.

12. Phương thức thực hiện Dự án: Theo Luật Đấu thầu.

Điều 2. Chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung thiết kế và tổng mức đầu tư công trình theo Văn bản số 167/GĐKT-KT ngày 09 tháng 10 năm 2006, số 24/GĐ-XD ngày 09 tháng 10 năm 2006 của Sở Xây dựng và kết quả thẩm định của sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thực hiện, lưu trữ theo quy định. Đồng thời, tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.
Để đảm bảo việc xây dựng khu II, UBND huyện Quỳnh Nhai có trách nhiệm kiểm tra và đôn đốc Doanh nghiệp thực hiện theo Dự án đã lập và đúng tiến độ đã duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT TU, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- TT Lưu trữ, Công báo;

- Lưu: VT-Châu 02.20b.
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CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Chí Thức


