	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 314/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 31 tháng 01 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu xây lắp dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND và UBND tỉnh Sơn La
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND, UBND tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 29/BC-KHĐT ngày 30 tháng 01 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1, Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu xây lắp dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND và UBND tỉnh Sơn La, với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND và UBND tỉnh Sơn La.

2. Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Sơn La.

3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.
4. Phân chia gói thầu: Toàn bộ gói thầu đưọc chia làm 04 gói thầu.

- Gói thầu số 01: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 3 tầng (phần xây, lắp điện, nước, bể tự hoại): Cải tạo hội trường (phần xây lắp điện nước); phòng chống mối nhà 3 tầng, hội trường.

- Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị thuộc dự án.

- Gói thầu số 03: Xây lắp trạm biến áp, máy phát điện dự phòng, hệ thống điện ngoài nhà.

- Gói thầu số 04: Xây lắp cổng, tường rào; xây lắp sân, vườn, vỉa hè; xây lắp nhà thường trực - tiếp dân (phần xây lắp điện nước), nhà ga ra ô tô; nhà đặt máy phát điện dự phòng.

5. Giá trị các gói thầu:

- Gói thầu số 01:  6.021.857.154 đồng.
- Gói thầu số 02:     905.451.800 đồng.
- Gói thầu số 03:  1.703.483.304 đồng.
- Gói thầu số 04:  2.323.372.307 đồng.
6. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức thực hiện:

a) Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 01, 02 : Chỉ định thầu.

- Gói thầu số 03, 04 : Đấu thầu rộng rãi.

b) Phương thức đấu thầu, chỉ định thầu: 01 túi hồ sơ.

7. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu  thực hiện các gói thầu trước ngày 31 tháng 3 năm 2007.
8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
9 Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30 tháng 6 năm 2008.
Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh (Chủ đầu tư) có trách nhiệm phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho các gói thầu; tổ chức mở thầu, xét lụa chọn nhà thầu  theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế mục 15, Điều 1 Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La. Huỷ bỏ hiệu lực thi hành Quyết định số 4090, 4091/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2005; Quyết định số 4490/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2005; Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2006; Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;  
- Như điều 3;  

- TT Lưu trữ - VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT- TĐC (2), Thuỵ 30b..
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