	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 2451/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 04  tháng  10  năm  2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình 

(Hạng mục công trình) hoàn thành


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000; Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 45/2000/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 139/BC-QTĐT ngày 18 tháng 8 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Dự án, công trình (HMCT): Trường tiểu học xã nậm Ét huyện Thuận Châu.
2. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La.
3. Địa điểm xây dựng: Trung tâm xã Nậm Ét - Huyện Thuận Châu.
4. Thời gian khởi công, hoàn thành.

- Khởi công: tháng 12 năm 2002.

- Hoàn thành: Tháng 08 năm 2003.
5. Các đơn vị nhận thầu:

- Nhận thầu khảo sát thiết kế: Trung tâm tư vấn KSTK đô thị Sơn La.
- Nhận thầu xây lắp: Doanh nghiệp TNXD Hải Vân.

6. Năng lực dự án: 2 Nhà lớp học 1 tầng cấp 4, Ssàn: 442m2
7. Tổng vốn đầu tư thực hiện                            :            339.003.000 đồng
Trong đó:       - Xây lắp                                     :            278.566.000 đồng
                       - KTCB                                       :               15.437.000 đồng
                       - Thiết bị                                     :               45.000.000 đồng
8. Nguồn vốn đầu tư:

Tổng số:                                                                         339.003.000 đồng
Trong đó: + Vốn ngân sách Nhà nước              :            312.003.000 đồng
                 + Vốn khác ( Dân góp )                    :             27.000.000 đồng
9. Giá trị tài sản mới tăng                                  :           339.003.000 đồng
10. Sử dụng và bàn giao TSCĐ, TSLĐ             :           339.003.000 đồng
Trong đó TSCĐ:                                                             339.003.000 đồng
11. Việc chấp hành các chính sách, chế độ của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong lĩnh vực tài chính đầu tư phát triển: Chủ đầu tư và nhà thầu chấp hành tương đối tốt quy chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
Điều 2. Đơn vị quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm hạch toán kế toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành theo đúng chế độ quy định của Nhà nước; tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả TSCĐ và năng lực sản xuất (sử dụng) mới tăng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ đầu tư và thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 10 bản.
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