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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn AFD, vốn đối ứng của tỉnh Sơn La cho dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 – 2012

UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH SƠN  LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi tỉnh Sơn La;
Căn cứ vào Thoả ước tín dụng số CVN 107401G  giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký ngày 15 tháng 3 năm 2006;
Căn cứ Văn bản số 3639/BTC-TCĐN ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính của Dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi tỉnh Sơn La;

Xét Tờ trình số 37/TTr-BQL ngày 18 tháng 11 năm 2006 của Ban quản lý Dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi tỉnh Sơn La về việc phê  duyệt kế hoạch sử dụng vốn vay AFD – Pháp, vốn đối ứng của tỉnh cho dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2012;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư  tại Tờ trình số 696/TTr-KHĐT ngày 14 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn vay AFD, vốn đối ứng của tỉnh Sơn La cho dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 – 2012 với các nội dung sau;

1. Kế hoạch sử dụng vốn vay AFD – Pháp, giai đoạn 2006 – 2012 (Văn bản số 3639/BTC-TCĐN ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính của Dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi tỉnh Sơn La);

- Tổng vốn vay AFD sử dụng trong 7 năm là: 231.000,0 triệu đồng.

- Giải ngân đợt 1 ( tháng 12  năm 2006 – 3 năm 2008 ): 2.500.000,0 EURO tương đương 48,5 tỷ đồng VNĐ;
 - Giải ngân đợt 2 ( tháng 3 năm 2008 – 12 năm 2009 ): 2.500.000,0 EURO tương đương 48,5 tỷ đồng VNĐ;
 - Giải ngân đợt 3 (tháng 12  năm 2009 – 12 năm 2012): 3.500.000,0 EURO tương đương 68,0 tỷ đồng VNĐ;
- Giải ngân đợt 4 (tháng 12 năm 2012): 3.400.000,0 EURO tương đương 66,0 tỷ đồng VNĐ;
* Sử dụng vốn theo các năm:
- Năm 2006: 1.300,0 triệu đồng;
- Năm 2007: 41.900,0 triệu đồng;
- Năm 2008: 36.800,0 triệu đồng; 
- Năm 2009: 42.300,0 triệu đồng;
- Năm 2010: 36.300,0 triệu đồng; 
- Năm 2011: 36.200,0 triệu đồng;
- Năm 2012: 36.200,0 triệu đồng;

2. Kế hoạch vốn đối ứng của tỉnh trong 7 năm (2006 - 2012)

Tổng vốn đối ứng của tỉnh cho Dự án là: 71.290,0 triệu đồng (Theo Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)  

- Năm 2006: 1.830,0 triệu đồng;
- Năm 2007: 18.720,0 triệu đồng;
- Năm 2008: 15.420,0 triệu đồng; 
- Năm 2009: 13.830,0 triệu đồng;
- Năm 2010: 8.200,0 triệu đồng; 
- Năm 2011: 6.280,0 triệu đồng;
- Năm 2012: 7.010,0 triệu đồng;
Điều 2. Ban quản lý dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi Sơn La tổ chức triển khai đúng Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư  xây dựng công trình;

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban quản lý Dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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