	UỶ BAN NHÂN DÂN            TỈNH SƠN LA


Số: 2876/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 29  tháng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép lập Dự án Môi trường 

và Khảo sát Tài nguyên nước tỉnh Sơn La 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 4005/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2006;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 641/TTr-KHĐT ngày 09 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép lập Dự án Môi trường và Khảo sát Tài nguyên nước tỉnh Sơn La, với nội dung chính như sau:

1. Tên Dự án: Dự án Môi trường và Khảo sát Tài nguyên nước (Kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Sơn La).

2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
3. Địa điểm thực hiện: Trên phạm vi 11 huyện, thị xã tỉnh Sơn La. 

4. Nội dung Dự án

4.1. Thu thập, rà soát, tổng hợp thông tin, dữ liệu, các kết quả nghiên cứu và xây dựng báo cáo chuyên đề tổng hợp chung trên phạm vi Dự án.
4.2. Điều tra, thu thập, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin, dữ liệu, tài liệu về tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt trong tỉnh.

4.3. Khảo sát thực tế tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước ở các đô thị, thị trấn, khu công nghiệp tập trung và dọc các trục phát triển trên các quốc lộ và các sông chính.
4.4. Lấy mẫu và phân tích mẫu nước.

4.5. Xử lý, phân loại, phân tích kết quả điều tra, thu thập, khảo sát; tổng hợp thông tin, dữ liệu từ các chuyên đề đã được xây dựng, các báo cáo điều tra khảo sát ở các địa phương,… và xây dựng các chuyên đề tổng hợp chung trên phạm vi dự án.
4.6. Tổng hợp thông tin, dữ liệu xây dựng báo cáo tổng hợp và các bản đồ.
5. Nguồn vốn thực hiện Dự án: Vốn Ngân sách Nhà nước.

(Đã giao tại Quyết định số 4005/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh).
6. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 7 năm 2007.
Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng công trình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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