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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp công trình: Đường giao thông Bó Mồng – Trung tâm xã Song Khủa, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình đường giao thông Bó Mồng – Trung tâm xã Song Khủa, huỵên Mộc Châu;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 194/TTr-KHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp công trình đường giao thông Bó Mồng – Trung tâm xã Song Khủa, huỵên Mộc Châu với nội dung chính sau:

1. Tên gói thầu: Xây lắp công trình đường giao thông Bó Mồng – Trung tâm xã Song Khủa, huỵên Mộc Châu.

2. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Mộc Châu.

3. Nội dung hồ sơ mời thầu xây lắp: Gồm 3 tập
Phần I. Mời thầu

Thông báo mời thầu

Phần II. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu

- Chỉ dẫn đối với nhà thầu.

- Bảng dữ liệu đấu thầu.

- Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá.

- Biểu mẫu dự thầu.

Phần III. Yêu cầu kỹ thuật

- Phạm vi công việc và tiến độ thực hiện.

- Yêu cầu kỹ thuật.

- Bản vẽ thiết kế kỹ thuật + tiên lượng mời thầu.

Phần IV. Yêu cầu về hợp đồng

- Điều kiện chung của hợp đồng.

- Điều kiện riêng của hợp đồng.

- Biểu mẫu về hợp đồng.
4. Thời gian tổ chức đấu thầu

- Thông báo mời thầu.

- Bán hồ sơ mời thầu.
- Nộp hồ sơ dự thầu.
- Tổ chức mở thầu.

Thời gian cụ thể để thực hiện các mục trên do Chủ đầu tư quy định phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu: tại Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La.

Địa điểm mở thầu: Tại hội trường UBND huyện Mộc Châu.
5. Tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp
5.1. Đánh giá sơ bộ: Nhằm loại bỏ các hồ sơ dự thầu không hợp lệ, không bảo đảm yêu cầu quan trọng của hồ sơ mời thầu. Thực hiện đánh giá theo tiêu chí “Đạt”, “Không đạt” (Có phụ biểu chi tiết kèm theo).
5.2. Đánh giá chi tiết

- Bước 1: Đánh giá các tiêu chí chuẩn về mặt kỹ thuật để chọn danh sách ngắn. Sử dụng thang bảng điểm chi tiết để chấm điểm hồ sơ dự thầu. Nhà thầu đạt trên 70% tổng số điểm sẽ được chọn vào danh sách ngắn để tiếp tục xem xét bước 2.

 Tổng cộng:






100 điểm
- Tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng:


Tối đa 70 điểm.

- Tiêu chuẩn tiến độ thi công:



Tối đa 10 điểm.

- Khả năng cung cấp tài chính: 



Tối đa 15 điểm.

- Tiêu chuẩn khác:





Tối đa 05 điểm.

(Có bảng đánh giá chi tiết kèm theo)

- Bước 2: Tiến hành đáng giá về mặt tài chính hồ sơ dự thầu của các nhà thầu thuộc danh sách ngắn trên cùng một mặt bằng về kỹ thuật, tài chính, thương mại và các yếu tố khác theo các tiêu chuẩn đáng giá. Việc xác định giá đánh giá thực hiện theo trình tự sau:

- Xác định giá dự thầu.

- Sửa lỗi, hiệu chỉnh các sai lệch.

- Chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu sang một đồng tiền chung (nếu có).

- Đưa các chi phí về một mặt bằng để xác định giá đánh giá, bao gồm:

+ Chi phí do các điều kiện về mặt kỹ thuật như: tiến độ thực hiện; chi phí quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, tuổi thọ công trình.

+ Điều kiện tài chính, thương mại (điều kiện thanh toán, bảo hành).
+ Các yếu tố khác (nếu có).

5.3. Xếp hạng hồ sơ dự thầu

Căn cứ theo giá đánh giá để xếp hạng các nhà thầu (nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp thứ nhất). Tuỳ theo tính chất phức tạo và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, bên mời thầu xem xét nhà thầu có giá đánh giá hợp lý nhất để đề nghị trúng thầu. Nếu thấy cần thiết báo cáo chủ đầu tư xem xét đề xuất nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất trúng thầu.
6. Hồ sơ dự thầu bị loại trong các trường hợp sau

- Không đáp ứng yêu cầu quan trọng của hồ sơ mời thầu.

- Không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá.

- Có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu hoặc nhà thầu không chấp nhận sửa chữa lỗi số học do bên mời thầu phát hiện.

- Có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu.
- Có thông tin kê khai sai sự thật.
Điều 2. UBND huyện Mộc Châu (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức đấu thầu xây lắp gói thầu theo đúng kế hoạch và hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt, tuân thủ các quy định theo Luật Đấu thầu.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- TT Lưu trữ - VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, Mẫn (01), 25b.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Đoản


Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp công trình đường giao thông 
Bó Mồng (Tô Múa) – Trung tâm xã Song Khủa, huyện Mộc Châu
(Kèm theo Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 
của UBND tỉnh Sơn La)

1. Đánh giá sơ bộ: Kiểm tra, xem xét về tính hợp lệ và sự đáp ứng cơ bản của hồ sơ dự thầu đối với hồ sơ mời thầu. Bước này đánh giá theo tiêu chuẩn “đạt”, “không đạt”.

	TT
	Nội dung đáng giá
	Tiểu chuẩn đánh giá
	Đánh giá

	1
	HSDT bao gồm 1 bản gốc và 3 bản sao
	Không có bản gốc hoặc thiếu bản sao
	Không đạt

	
	
	Có đầy đủ
	Đạt

	2
	Đơn dự thầu có chữ ký đầy đủ và hợp lệ của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu ký hoặc người được uỷ quyền hợp pháp kèm theo giấy uỷ quyền ký đơn dự thầu
	Thiếu, không hợp lệ hoặc chữ ký không hợp lệ
	Không đạt

	
	
	Có đầy đủ và hợp lệ
	Đạt

	3
	Có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông
	Không có hoặc không đáp ứng gói thầu
	Không đạt

	4
	Có tư cách hợp lệ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu
	Không đảm bảo
	Không đạt

	
	
	Đảm bảo
	Đạt

	5
	Bảo đảm dự thầu
	Không có hoặc không hợp lệ 
	Không đạt

	
	
	Hợp lệ
	Đạt

	6
	Hiệu lực của hồ sơ dự thầu
	Không đảm bảo theo HSMT
	Không đạt

	
	
	Đáp ứng theo HSMT
	Đạt

	7
	Các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, khả năng tài chính
	Không đủ điều kiện
	Không đạt

	
	
	Đáp ứng theo HSMT
	Đạt

	8
	Thuyết minh biện pháp thi công công trình
	Không có
	Không đạt

	
	
	Có đầy đủ
	Đạt

	9
	Bảng kê danh mục thiết bị bố trí cho gói thầu
	Không có
	Không đạt

	
	
	Có đầy đủ
	Đạt

	10
	Bảng khai bố trí nhân lực cho gói thầu
	Không có
	Không đạt

	
	
	Đạt
	Đạt

	11
	Có biện pháp bảm đảm an toàn trong thi công công trình
	Không có
	Không đạt

	
	
	Có
	Đạt

	
	Đánh giá chung
	
	Đạt (không đạt)


Ghi chú: Hồ sơ dự thầu nếu có 1 tiêu chí được đánh giá là “không đạt” thì đánh giá chung sẽ “không đạt” và hồ sơ đó bị loại. Hồ sơ phải được đánh giá chung là “đạt” mới được xét tiếp bước 2.

2. Đánh giá chi tiết

	TT
	CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT
	Điểm tối đa

	A
	ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VỀ MẶT KỸ THUẬT, NĂNG LỰC KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU
	100

	1
	Tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng
	70

	a
	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp và tổ chức thi công (sơ đồ tổng tiến độ, sơ đồ tổ chức hiện trường, bố trí nhân sự...)
	20

	
	- Thể hiện đầy đủ, chặt chẽ hợp lý và khả thi cao
	20

	
	- Thể hiện tương đối đầy đủ, khả thi
	10

	
	- Thể hiện chưa đầy đủ, tạm chấp nhận được
	5

	
	- Thể hiện còn sơ sài, không đạt yêu cầu
	0

	b
	Các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động...
	5

	
	- Có đầy đủ, hợp lý, phù hợp với điều kiện công trình
	5

	
	- Chưa đầy đủ, tạm được
	3

	
	- Không có hoặc có nhưng chưa đạt yêu cầu hay không đủ
	0

	c
	Mức độ đáp ứng của thiết bị thi công (số lượng, chủng loại, chất lượng và tiến độ huy động), vật tư và nhân lực phục vụ thi công
	20

	
	- Thể hiện đầy đủ, chi tiết
	20

	
	- Thể hiện tương đối đầy đủ, chấp nhận được
	10

	
	- Thể hiện còn sơ sài, không đạt yêu cầu
	0

	d
	Mức độ đáp ứng số lượng, chủng loại của máy móc, thiết bị thi công
	10

	
	- Đầy đủ nhất về chủng loại, số lượng so với yêu cầu tổ chức thi công
	10

	
	- Còn thiếu nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu thi công
	5

	
	- Còn thiếu không đáp ứng yêu cầu thi công
	0

	e
	Các biện pháp đảm bảo chất lượng (giải pháp, công nghệ, thiết bị)
	10

	
	- Đầy đủ nhất đáp ứng yêu cầu thi công
	10

	
	- Còn thiếu nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu thi công
	5

	
	- Thiếu nhiều, sơ sài, không đáp ứng yêu cầu thi công
	0

	f
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành
	5

	
	- Đáp ứng đầy đủ, chi tiết
	5

	
	- Thể hiện còn sơ sài, không đạt yêu cầu
	0

	2
	Tiêu chuẩn tiến độ thi công (24 tháng)
	10

	
	Rút ngắn tiến độ thi công từ 2 tháng trở lên
	10

	
	Bằng tiến độ thi công
	5

	3
	Khả năng cung cấp tài chính
	15

	
	- Khả năng ứng trước vốn trên 10% - 30% giá trị gói thầu
	5

	
	- Khả năng ứng trước vốn trên 30% - 50% giá trị gói thầu
	10

	
	- Khả năng ứng trước vốn trên 50% giá trị gói thầu
	15

	4
	Các nội dung khác
	5

	
	- Ứng vốn tổ chức giải phóng mặt bằng
	3

	
	- Có phương án sử dụng lao động tại địa phương
	2

	B
	TIÊU CHUẨN ĐƯA VỀ MỘT MẶT BẰNG GIÁ ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐÁNH GIÁ
	

	
	- Xác định giá dự thầu
	

	
	- Sửa đổi; Hiệu chỉnh các sai lệch; Đưa về một đồng tiền chung
	

	
	- Đưa các chi phí về một mặt bằng để xác định giá đánh giá
	


Ghi chú: Tổng số điểm sau khi đánh giá được làm tròn đến 1 chữ số lẻ; Đối với nhà thầu đạt từ 70 điểm trở lên ở mục A thì tiến hành xác định giá đánh giá theo các tiêu chí nêu tại mục B.
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