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	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA


Số: 2540/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày  12  tháng 10  năm 2006




QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp công trình Lưới điện cho 3 bản: 
bản Nguồn, bản Mong, bản Ngậm xã Song Pe, huyện Bắc Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình;

Căn cứ quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Lưới điện cho 3 bản: bản Nguồn, bản Mong, bản Ngậm xã Song Pe, huyện Bắc Yên;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 551/TT-KHĐT ngày 09 tháng 10 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp công trình Lưới điện cho 3 bản: bản Nguồn, bản Mong, bản Ngậm xã Song Pe huyện Bắc Yên với nội dung sau:

1. Tên dự án: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Lưới điện cho 3 bản: bản Nguồn, bản Mong, bản Ngậm xã Song Pe, huyện Bắc Yên.

2. Tên hồ sơ mời thầu: Gói thầu xây lắp Lưới điện cho 3 bản: bản Nguồn, bản Mong, bản Ngậm xã Song Pe, huyện Bắc Yên.

3. Chủ đầu tư:  Điện lực Sơn La.

4. Hồ sơ mời thầu xây lắp: 

Một bộ hồ sơ mời thầu bao gồm các tài liệu sau (gồm 2 tập):

Tập 1:

   
Phần 1. Chỉ dẫn cho Nhà thầu


   
Phần 2. Đơn xin dự thầu và các biểu mẫu 


    
Phần 3. Hợp đồng và Điều kiện hợp đồng


    
Phần 4. Giới thiệu chung về công trình


    
Phần 5. Các yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế công trình


    
Phần 6. Bảng tiên lượng mời thầu

Tập 2: Các bản vẽ TKBVTC

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu thầu
Thời gian, địa điểm cụ thể do chủ đầu tư quy định phù hợp với Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành có liên quan về đấu thầu của nhà nước và của tỉnh.

6. Tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp
6.1. Đánh giá sơ bộ Hồ sơ dự thầu 

Kiểm tra tính hợp lệ và sự đáp ứng cơ bản của hồ sơ dự thầu theo các tiêu chí của hồ sơ mời thầu. Thực hiện đánh giá theo tiêu chí “Đạt”, “Không đạt”. 

6.2. Đánh giá chi tiết Hồ sơ dự thầu

Đánh giá về mặt kỹ thuật: Việc đánh giá về mặt kỹ thuật được tiến hành dựa trên cơ sở các yêu cầu được nêu ra trong HSMT. Sử dụng phương pháp chấm điểm để đánh giá các Hồ sơ dự thầu. (Chi tiết thang điểm để đánh giá kèm theo). Thang điểm tối đa để đánh giá là 100 điểm. Nội dung về mặt kỹ thuật gồm các mục và số điểm cho từng mục như sau:

- Kỹ thuật, chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng:  15 điểm

- Biện pháp tổ chức thi công và thiết bị:   
        60 điểm

- Nhân sự trực tiếp thực hiện dự án: 
                  10 điểm

- Tiến độ thi công:   



        15 điểm

Các Nhà thầu đạt số điểm tối thiểu từ 70 điểm (hoặc cao hơn nếu cần thiết) trở lên, có giá đánh giá hợp lý thấp nhất và nhỏ hơn hoặc bằng giá gói thầu được duyệt sẽ được đề nghị trúng thầu.

7.  Hồ sơ xét dự thầu bị loại trong các trường hợp sau
- Không đáp ứng yêu cầu quan trọng của hồ sơ mời thầu;
- Không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá;
- Có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu hoặc nhà thầu không chấp nhận sửa lỗi số học do bên mời thầu phát hiện;

- Có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu;

- Có thông tin kê khai sai sự thật.

Điều 2. Điện lực Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai đấu thầu theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Điện lực Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ (b/c);

- TT HĐNĐ -UBND tỉnh (b/c);

- Như Điều 3 (t/h);

- TT Tin học, TT Công báo-VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, Mẫn (01b), 20Bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
(Đã ký)

 Nguyễn Ngọc Toa


THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG
( Kèm theo quyết định số 2540 /QĐ-UBND ngày 12  tháng 10 năm 2006
 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

	STT
	Các tiêu chuẩn đánh giá


	Điểm tối đa

	I
	Kỹ thuật, chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng:

- Nhà thầu không  cam  kết cung cấp vật tư, vật liệu theo yêu cầu mục 12.7 của HSMT :                                                    không điểm;

- Có bảng kê, thuyết minh về nguồn gốc, đặc tính kỹ thuật và  cam kết cung cấp vật tư, vật liệu theo yêu cầu của HSMT nhưng chưa đầy đủ :                                                              70% số điểm tối đa;                                                                                                                                      

- Có bảng kê, thuyết minh vật tư, vật liệu đầy đủ. Có biên bản thoả thuận cung cấp vật tư,vật liệu của nhà cung cấp nhưng chưa đầy đủ       :                                                                          90% số điểm tối đa;

- Có bảng kê, thuyết minh vật tư, vật liệu đầy đủ và có kèm biên bản cam kết cung cấp vật tư, vật liệu của nhà cung cấp : 100% số điểm tối đa.


	15

	II
	Biện pháp tổ chức thi công và  thiết bị

Các phần trong hạng mục này sẽ được đánh giá và cho điểm như sau:

Trình bày sơ sài:                                                           Không điểm;

Trình bày đáp ứng về cơ bản, nhưng còn một số điểm chưa hợp lý: 

                                                                           50% số điểm tối đa;

Trình bày đủ, rõ ràng, nhưng chưa chi tiết:       80% số điểm tối đa;
Trình bày đủ, rõ ràng, chi tiết và hợp lý :        100% số điểm tối đa.


	60

	1
	Tổ chức hiện trường

Tổng mặt bằng tổ chức thi công;

Thuyết minh và biện pháp tổ chức thi công;

Trình tự thi công.
	20

5

10

5

	2
	Xe máy, thiết bị thi công: 

Số lượng và chủng loại thiết bị chính;

Chất lượng;

Tiến độ huy động. 

	20
10

5

5

	3
	Biện pháp đảm bảo chất  lượng thi công:

Qui trình kiểm tra chất lượng;

Cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra chất lượng.


	15

5

10

	4


	Biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khi thi công:

Trình bày các biện pháp an toàn lao động;

Trình bày các biện pháp phòng chống cháy nổ;

Trình bày các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường.
	5

2

2

1

	III
	Thành phần nhân sự trực tiếp thực hiện dự án:
	10

	1
	Chỉ huy công trường:

Yêu cầu : Phải có trình độ đại học trong ngành xây dựng hoặc điện. Nếu không có thì không được điểm và yêu cầu phải thay thế đáp ứng yêu cầu trên. Sau khi làm rõ mà Nhà thầu không đáp ứng thì bản chào  sẽ bị loại.

Kinh nghiệm trong công tác xây lắp điện:

     + Dưới 5 năm            :                                             Không điểm
     + Từ  5-6 năm           :                                       50% điểm tối đa;  

     + Từ  7 năm trở lên   :                                        Đạt điểm tối đa.


	5

	2
	Cán bộ chủ chốt:

Trong đội ngũ cán bộ chủ chốt không có thêm một kỹ sư nào thuộc ngành xây dựng hoặc điện  :                                     Không điểm;

Cứ mỗi 1 kỹ sư xây dựng hoặc điện thêm  :   50 % số điểm tối đa;

	5

	IV
	Tiến độ thi công:
	15

	1
	Bảng tổng tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực:

Không có hoặc sơ sài:                                                Không điểm;
Có bảng tổng tiến độ và biểu đồ nhân lực nhưng chưa chi tiết hoặc có chỗ còn chưa chi tiết:                                   50% số điểm tối đa;
Có bảng tổng tiến độ thanh ngang và biểu đồ nhân lực chi tiết, hợp lý kèm thuyết minh:                                        100% số điểm tối đa.


	7

	2
	Thời gian hoàn thành công trình:

Đảm bảo hoặc rút ngắn tiến độ:                              Đạt điểm tối đa;
Mỗi tuần chậm tiến độ trừ  30% số điểm tối đa, quá 30 ngày bị loại.  


	8

	
	Tổng cộng
	100


