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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 29  tháng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp gói thầu 

Công trình Thủy lợi Phai Ngùa - huyện Yên Châu

 (Thuộc DA Phát triển hệ thống thủy lợi tỉnh Sơn La )

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; 

Căn cứ theo điều khoản của Thỏa ước tín dụng đã ký kết cho Dự án "Phát triển hệ thống thủy lợi tại tỉnh Sơn La" số CVN 1074 01G giữa Bộ Tài chính và Cơ quan phát triển Pháp; 

Căn cứ Công văn số 3639/BTC-TCĐN ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính của Dự án phát triển hệ thống thủy lợi tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 2228/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt Dự án phát triên hệ thống thủy lợi tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Thủy lợi Phai Ngùa xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu;

Theo để nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 632/TTr-KHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2006, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình: Công trình Thủy lợi Phai Ngùa xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu với các nội dung chính như sau:

1. Tên Dự án: Công trình Thủy lợi Phai Ngùa xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu.

 2. Tên gói thầu: Công trình Thủy lợi Phai Ngùa xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu.

3. Chủ đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.
4. Bên mời thầu: Ban quản lý Dự án phát triển hệ thống Thủy lợi Sơn La.
5. Phân chia gói thầu: Toàn bộ gói thầu xây lắp được phân thành 2 gói thầu:
* Gói thầu số 01/TL - PN: Xây dựng đầu mối công trình Thủy lợi Phai Ngùa, bao gồm: Đập dâng, cống lấy nước, cống xả cát.

* Gói thầu số 02/TL - PN: Xây dựng kênh tưới, các công trình trên kênh và nhà quản lý công trình Thủy lợi Phai Ngùa.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức thực hiện
6.1. Hình thức: Đấu thầu rộng rãi.

6.2. Nguyên tắc lựa chọn nhà thầu: Nhà thầu tham dự gói thầu trên cần đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có hồ sơ pháp lý đầy đủ, có đăng ký hoạt động kinh doanh phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.

b) Có đủ năng lực, kinh nghiệm, tài chính đáp ứng nhu cầu của gói thầu. 
- Năng lực: Có đủ cán bộ kỹ thuật, máy móc thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu của gói thầu. 

- Kinh nghiệm: Đã thi công ít nhất một công trình có tính chất và quy mô tương tự với gói thầu.

- Tài chính: Là đơn vị kinh doanh có lãi, doanh thu hàng năm tăng dần, có đủ vốn lưu động để đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công của gói thầu.

6.3. Phương thức thực hiện

- Đấu thầu 01 túi hồ sơ.

- Hợp đồng trọn gói.

- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Theo Luật Đấu thầu và các văn bản hiện hành liên quan về đấu thầu của Nhà nước.

7. Giá trị gói thầu, nguồn vốn, phương thức thanh toán:
- Giá gói thầu: Là giá dự toán xây lắp sau thuế được phê duyệt.

- Nguồn vốn: Theo Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La (Vốn AFD, vốn đối ứng của tỉnh).

- Phương thức thanh toán:

+ Vốn AFD: Theo Công văn số 3639/BTC-TCĐN ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính của Dự án phát triển hệ thống thủy lợi tỉnh Sơn La.

+ Vốn đối ứng của tỉnh: Thanh toán theo kế hoạch đối ứng hàng năm.

8. Thời gian và tiến độ thực hiện đấu thầu: Năm 2006.

- Thời gian cụ thể về việc bán hồ sơ, hạn chót đóng thầu và ngày, giờ tổ chức mở thầu được quy định cụ thể trong Thư mời thầu và hồ sơ mời thầu được phê duyệt.

- Yêu cầu Tổ chuyên gia đấu thầu: Chủ đầu tư thực hiện theo mục 2, Điều 9 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

9. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 4 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng.

10. Phương thức thực hiện Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá khoán gọn. Điều chỉnh giá Hợp đồng chỉ được thực hiện theo Điều 57 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
Điều 2. Ban quản lý Dự án phát triển hệ thống Thủy lợi Sơn La (Bên mời thầu) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án đúng Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và các Quyết định hiện hành của UBND tỉnh Sơn La.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Châu; Ban quản lý Dự án phát triển hệ thống Thủy lợi Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ (b/c);

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, H.Châu(01), 12bản.
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