	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1322/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 01 tháng 6 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết bước 1, điểm TĐC Quyết Thắng AB

xã Noong Lay, huyện Thuận Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 1l năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân TĐC Thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và TĐC Dự án Thuỷ điện Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án Thủy điện Sơn La;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định tái định cư tỉnh tại Tờ trình số 270/TTr-HĐĐT ngày 18 tháng 05 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết bước 1, điểm TĐC Quyết Thắng AB, xã Noong Lay, huyện Thuận Châu với các nội dung sau:

1. Tên Dự án quy hoạch: Quy hoạch chi tiết điểm TĐC Quyết Thắng AB, xã Noong Lay, huyện Thuận Châu.

2. Phạm vi quy hoạch: Quy hoạch 01 điểm TĐC thuộc xã Noong Lay, huyện Thuận Châu.

3. Chủ đầu tư quy hoạch chi tiết: UBND huyện Thuận Châu.

4. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch: Công ty cổ phần tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO - Hà Nội.

5. Mục tiêu, nhiệm vụ
a) Mục tiêu của Dự án

Hình thành điểm dân cư mới nhằm ổn định đời sống sinh hoạt và phát triển sản xuất lâu dài cho các hộ dân TĐC. Thực hiện sắp xếp lại sản xuất và lao động, đầu tư cơ sở hạ tầng trong xã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và phát triển sản xuất hàng hoá trong cả vùng.

b) Nhiệm vụ: Xác định khả năng tiếp nhận dân TĐC Thuỷ điện Sơn La trên cơ sở quỹ đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, đất xây dựng công trình công cộng, điều kiện nước sinh hoạt, điều kiện xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng.

6. Quy mô tiếp nhận dân: 40 hộ dân tái định cư tại điểm Quyết Thắng AB.

7. Quy mô đất đai quy hoạch
7.1. Tổng diện tích đất quy hoạch:

Tổng diện tích đất quy hoạch là: 


 
107,7 ha.

Trong đó: 
       1. Nhóm đất nông - lâm nghiệp:        
102,24 ha.

- Đất sản xuất nông nghiệp: 
   
74,64 ha.

- Đất lâm nghiệp: 


    
27,6 ha.

2. Nhóm đất phi nông nghiệp: 
 
4,66 ha.

- Đất ở: 




0,86 ha.

- Đất chuyên dùng: 


           3,6 ha.

- Đất nghĩa trang: 



0,2 ha.

3. Đất chưa sử dụng: 


0,8 ha.

- Đất đồi núi chưa sử dụng: 

0,8 ha.

7.2. Chỉ tiêu sử dụng đất:

- Bình quân đất sản xuất nông nghiệp: 


1,8 ha/hộ.

- Đất ở bình quân cho mỗi hộ khoảng: 


400m2/ hộ.

8. Quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng: (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

  San nền: Mỗi nền nhà san không quá 400 m2. Dựa vào địa hình tự nhiên, việc san ủi nền nhà cho các hộ TĐC, đảm bảo an toàn chống trượt lở đất, giữ cảnh quan môi trường.

  9. Phương án giải phóng mặt bằng

  Lấy đất cho TĐC theo hình thức thu hồi và bồi thường tài sản, hoa màu theo đúng quy định hiện hành. Đơn giá bồi thường áp dụng theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Sơn La tại thời điểm.

 10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La.

Điều 2. UBND huyện Thuận Châu có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị từ vân hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết khu tái định cư theo đúng quy định hiện hành, gửi Hội đồng thẩm định tái định cư tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Riêng hệ thống điện do Điện lực Sơn La làm chủ đầu tư.

Cho phép triển khai các dự án thành phần ban hành kèm theo Quyết định này để triển khai đón nhận dân theo kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển; Trưởng Ban QLDA tái định cư Thủy điện Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Giám đốc Điện lực Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Đ/c Phó ban TT BCĐ tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);

- Đ/c Phạm Văn Viên - PVP theo dõi TĐC;

- Lưu: VT, TĐC (3). Biên 25b.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Hoàng Chí Thức


DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐIỂM TĐC QUYẾT THẮNG AB

XÃ NOONG LAY, HUYỆN THUẬN CHÂU

(Kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Danh mục dự án
	Quy mô, cấp hạng
	Khối lượng
	Khái toán

(Tr.đ)
	Chủ đầu tư
	Chi chú

	1
	Dự án đường đến điểm TĐC Quyết Thắng AB
	GTNT loại A
	2 km
	2.000
	UBND huyện Thuận Châu
	Từ TL 107 đến điểm TĐC

	2
	Dự án đường GT nội bộ+san nền nhà điểm TĐC Quyết Thắng AB
	GTNT loại B, nền nhà TĐC, rãnh thoát nước nơi ở TĐC
	Phục vụ 40 hộ TĐC
	2.000
	UBND huyện Thuận Châu
	

	3
	Dự án nước sinh hoạt cấp cho điểm Quyết Thắng AB
	Công trình tự chảy
	40 hộ
	1.400
	UBND huyện Thuận Châu
	Phục vụ cho 40 hộ dân điểm TĐC



	4
	Dự án điện điểm TĐC Quyết Thắng AB
	Điện dân dụng
	Phục vụ các hộ TĐC
	1.100
	Điện lực

Sơn La
	

	
	Cộng
	
	
	6.500
	
	


