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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 14 tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết giai đoạn 1, khu tái định cư 
xã Mường Hung, huyện Sông Mã

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân TĐC thuỷ điện Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về bồi thường, di dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 687/TTr-KH ngày 08 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết giai đoạn 1, khu tái định cư xã Mường Hung, huyện Sông Mã với các nội dung sau:
1. Tên dự án: Quy hoạch chi tiết khu TĐC xã Mường Hung.
2. Phạm vi quy hoạch: Quy hoạch 03 điểm tiếp nhận dân tái định cư trên địa bàn xã Mường Hung, huyện Sông Mã.
3. Chủ đầu tư quy hoạch chi tiết: UBND huyện Sông Mã.

4. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng 306, Hà Nội.

5. Mục tiêu, nhiệm vụ

5.1. Mục tiêu: Hình thành khu dân cư mới nhằm ổn định đời sống sinh hoạt và phát triển sản xuất lâu dài cho các hộ tái định cư. Thực hiện việc sắp xếp lại sản xuất và lao động, đầu tư kết cấu hạ tầng, góp phần ổn định đời sống, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong vùng.

5.2. Nhiệm vụ: Xác định khả năng tiếp nhận dân TĐC trên cơ sở đủ quỹ đất ở, đủ đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư phát triển sản xuất và ổn định đời sống, đủ nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

6. Quy mô tiếp nhận dân: Tiếp nhận 300 hộ dân tái định cư (điểm TĐC bản Khún 140 hộ, điểm TĐC bản Lúa 40 hộ, điểm TĐC Long Sầy 120 hộ).
7. Quy mô đất đai quy hoạch

7.1. Tổng diện tích đất quy hoạch: 9.289,7 ha

a) Nhóm đất nông nghiệp

- Đất sản xuất nông nghiệp: 1.961 ha (trong đó lúa nước 303,7ha).

- Đất lâm nghiệp: 5.061 ha.

- Đất mặt nước nuôi trồng thủy sản: 11,3 ha.

b) Nhóm đất phi nông nghiệp: 221 ha, trong đó
- Đất ở: 70 ha.

- Đất chuyên dùng: 67,9 ha.

- Đất có mặt nước: 73,1 ha.

- Đất nghĩa trang: 9,5 ha.

7.2. Chỉ tiêu sử dụng

- Bình quân đất sản xuất nông nghiệp 1,85 ha/hộ.

- Đất ở bình quân cho mỗi hộ khoảng 247 m2/hộ.

8. Quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng

a) Hệ thống giao thông

- Xây dựng 5 Km đường GTNT loại A từ trung tâm xã đến điểm TĐC Long Sầy.

- Xây dựng đường nội bộ trong các điểm TĐC theo tiêu chuẩn GTNT loại B, bao gồm:

+ Xây dựng 7 Km đường nội bộ điểm TĐC bản Khún.

+ Xây dựng 1 Km đường nội bộ điểm TĐC bản Lúa.

+ Xây dựng 3 Km đường nội bộ điểm TĐC Long Sầy.

b) Hệ thống nước sinh hoạt: Xây dựng 2 dự án cấp nước sinh hoạt cho 3 điểm tái định cư.

- Dự án cấp NSH tự chảy điểm TĐC Long Sầy cấp cho 120 hộ.

- Dự án cấp NSH tự chảy điểm TĐC bản Khún, bản Lúa và dân sở tại.

c) Hệ thống điện

- Lắp đặt 3 TBA, mỗi trạm có công suất 100-160KVA cho 3 điểm TĐC.

- Xây dựng đường dây 35 KV với tổng chiều dài 3,5 Km.

- Xây dựng đường dây hạ thế 0,4 KV với tổng chiều dài 12 Km.

d) San nền: San ủi 300 nền nhà tại 3 điểm TĐC (mỗi nền nhà san không quá 400 m2). Dựa vào địa hình tự nhiên, việc san ủi nền nhà cho các hộ TĐC, đảm bảo an toàn chống trượt lở đất, giữ cảnh quan môi trường, hạn chế san ủi, mái tuy luy đảm bảo ≤ 2 m.
9. Phương án giải phóng mặt bằng: Lấy đất cho dân TĐC theo hình thức thu hồi và đền bù tài sản, hoa màu. Việc đền bù áp dụng theo đón giá hiện hành của UBND tỉnh Sơn La.

10. Nguồn vốn: Vốn tái định cư thủy điện Sơn La.
Điều 2. UBND huyện Sông Mã có trách nhiệm vận động nhân dân cam kết di chuyển đến tái định cư theo đúng quy mô đã được xác định tại Điều 1; Chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết khu tái định cư theo đúng quy định hiện hành, gửi Hội đồng thẩm định tái định cư thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.
UBND huyện Sông Mã tổ chức triển khai các dự án thành phần thiết yếu: Đường giao thông, nước sinh hoạt, san nền nhà tại các điểm TĐC theo đúng các quy định hiện hành, chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp nhận dân trong kế hoạch năm 2007.

Ban QLDA tái định cư thủy điện Sơn La tổ chức triển khai dự án cấp điện điểm tái định cư theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo việc cấp điện cho dân tại các điểm tái định cư.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng phát triển; Trưởng Ban quản lý dự án tái định cư thủy điện Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Sông Mã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Bộ NN&PTNT;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);

- Phó Ban TTCT BCĐ TĐC tỉnh;
- LĐVP theo dõi TĐC;
- Lưu: VT, TĐC (3). Thuỵ 30b.
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