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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng

 Phòng bảo vệ sức khoẻ cán bộ trung cao cấp - tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Đấu thầu, Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5  năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình: Phòng bảo vệ sức khoẻ cán bộ trung cao cấp tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-UB ngày 20 tháng 7 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình: Phòng bảo vệ sức khoẻ cán bộ trung cao cấp tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép điều chỉnh danh mục thiết bị y tế thuộc dự án đầu tư xây dựng Phòng bảo vệ sức khoẻ cán bộ trung cao cấp tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư  tại Tờ trình số 694/TTr-KHĐT ngày 12 tháng 12 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng cong trình Phòng bảo vệ sức khoẻ cán bộ trung cao cấp tỉnh Sơn La với những nội dung chính như sau:
1. Tên dự án: Phòng bảo vệ sức khoẻ cán bộ trung cao cấp tỉnh Sơn La.

2. Chủ đầu tư: Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ trung cao cấp tỉnh Sơn La.

3. Bên mời thầu: Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ trung cao cấp tỉnh Sơn La.

4. Phân chia gói thầu: Dự án đầu tư xây dựng cong trình Phòng bảo vệ sức khoẻ cán bộ trung cao cấp tỉnh Sơn La chia 04 gói thầu.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh gói thầu sô s03, do danh mục thiết bị có thay đổi (Từ 15 danh mục giảm xuống còn 7 danh mục, theo Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La).
5. Tên gói thầu

5.1. Các gói thầu đã có quyết định chỉ định thầu và đấu thầu

- Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát thiết kế kỹ thuật – TC và lập dự toán; Giá gói thầu: 84.852.487 đồng.

- Gói thầu số 02: Phần xây lắp Phòng bảo vệ sức khoẻ cán bộ trung cao cấp tỉnh Sơn La; Giá gói thầu: 2.742 triệu đồng.

- Gói thầu số 04: Mua sắm trang thiết bị văn phòng (gồm 16 danh mục thiết bị); Giá gói thầu: 258 triệu đồng.

5.2. Gói thầu tiếp tục triển khai

Gói thầu số 03: Mua sắm lắp đặt trang thiết bị y tế, sản xuất năm 2006 (Danh mục thiết bị); Giá gói thầu: 2.186 triệu đồng.

1. Máy nội soi dạ dày có màn hình Pentax:


01 bộ.

2. Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số:

01 bộ.

3. Máy xét nghiệm nước tiểu tự động 11 thông số:

01 bộ.
4. Máy tạo oxy từ khí trời:




01 bộ.

5. Máy điện tim 6 cán NIHOKONDEN:


01 bộ.

6. Máy phân tích sinh hoá máu bán tự động:


01 bộ.

7. Máy siêu âm màu Doppler NIHOKONDEN:

01 bộ.

6. Hình thức thực hiện và nguyên tắc lựa chọn nhà thầu

6.1. Hình thức thực hiện

- Gói thầu số 01: Chỉ định thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật TC và dự toán.

- Gói thầu số 02: Đấu thầu rộng rãi.

- Gói thầu số 03: Đấu thầu rộng rãi.

- Gói thầu số 04: Chỉ định thầu.

6.2. Nguyên tắc lựa chọn nhà thầu: Các nhà thầu có nhu cầu tham dự đấu thầu xây lắp, cung ứng, lắp đặt thiết bị cần đảm bảo các yên cầu sau:

- Có hồ sơ pháp lý đầy đủ, có đăng ký hoạt động kinh doanh, cung ứng lắp đặt trang thiết bị y tế và thiết bị văn phòng.

- Có đủ năng lực, kinh nghiệm, tài chính đáp ứng yêu cầu gói thầu:

+ Năng lực: Có đủ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn.

+ Kinh nghiệm: Đã thi công xây lắp, cung ứng thiết bị ít nhất từ 03 công trình trở lên, gói thầu có tính chất quy mô tương tự.

+ Tài chính: Đơn vị tham dự thầu phải là đơn vị kinh doanh có lãi doanh thu hàng năm tăng dần, vốn lưu động đủ đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công của gói thầu, đặc biệt là khả năng ứng vốn trước để thi công gói thầu.

6.3. Phương thức thực hiện

- Thực hiện theo Luật Đấu thầu số 61/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.

- Đấu thầu 01 túi hồ sơ.

7. Nguồn vốn và phương thức thanh toán

- Nguồn vốn: Vốn XDCB tập trung, các nguồn vốn khác.

- Phương thức thanh toán: Theo kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao.

8. Thời gian tiến độ thực hiện

- Thời gian trình duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 03 được thực hiện trong tháng 12 năm 2006 và tháng 01 năm 2007.

- Thời gian cụ thể bán hồ sơ mời thầu và hạn chót đóng thầu và ngày tổ chức mở thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu được UBND tỉnh phê duyệt.

9. Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng không điều chỉnh giá.
Điều 2. Căn cứ kế hoạch đấu thầu được duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai kế hoạch đấu thầu theo đúng quy chế đấu thầu hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Phòng Bảo vệ sức khoẻ cán bộ trung cao cấp tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT: TU, HĐND (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- TT Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT. Châu 02. 18b.
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