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	Số: 2740/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 09  tháng 11  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp Dự án đường giao thông Mường Chiên - Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Đấu thầu; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Dự án Thủy điện Sơn La;

Căn cứ Công văn số 857/TTG-NN ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung danh mục đường giao thông phục vụ di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án đầu tư đường giao thông Mường Chiên - Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 597/TTr-KH,TĐC ngày 01 tháng 11 năm 2006, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp Dự án đường giao thông Mường Chiên - Chiền Khay, huyện Quỳnh Nhai với những nội dung chính như sau:
1. Tên gói thầu: Thi công xây lắp đường giao thông Mường Chiên - Chiềng Khay. 
2. Giá gói thầu: 27.293 triệu đồng (Hai mươi bảy tỷ, hai trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn).

3. Nguồn vốn: Vốn tái định Dự án Thủy điện Sơn La.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 01 túi hồ sơ.
5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Hoàn thành trong tháng 12 năm 2006.
6. Nguyên tắc lựa chọn nhà thầu
- Hồ sơ pháp lý: Có hồ sơ pháp lý đầy đủ, cso đăng ký hoạt động kinh doanh xây dựng công trình giao thông.

- Có đủ năng lực, kinh nghiệm, tài chính đáp ứng nhu cầu của gói thầu:
+ Năng lực: Có đủ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn về xây lắp thi công công trình giao thông.
+ Kinh nghiệm: Đã thi công ít nhất một công trình hoặc một gói thầu có tính chất và quy mô tương tự với gói thầu.
+ Tài chính: Là đơn vị kinh doanh có lãi, doanh thu hàng năm tăng dần, có đủ vốn lưu động để đáp ứng yêu cầu tiến độ  thi công của gói thầu.
7. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá. Việc điều chỉnh Hợp đồng được thực hiện theo quy định sau:
a) Trường hợp Nhà nước thay đổi chính sách thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị Hợp đồng thì được điều chỉnh theo các chính sách này kể từ thời điểm các chính sách này có hiệu lực;
b) Trường hợp có khối lượng, số lượng tăng hoặc giảm trong quá trình thực hiện Hợp đồng nhưng trong phạm vi của hồ sơ mời thầu và không do lỗi của nhà thầu gây ra thì việc tăng hoặc giảm phải căn cứ vào đơn giá của Hợp đồng;

c) Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư thiết bọ nêu trong Hợp đồng do Nhà nước kiểm soát có biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện Hợp đồng thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 8. Thời gian thực hiện Hợp đồng: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2007.
Điều 2. UBND huyện Quỳnh Nhai (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức mở thầu theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ và của tỉnh về thực hiện Dự án tái định cư Thuỷ điện Sơn La.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Trưởng Ban quản lý Dự án tái định cư Thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:                                                 
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);   

- TT UBND tỉnh;    

- Như Điều 3;

- TT Lưu trữ - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TĐC (2), Thuỵ 20b.
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