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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương - Dự toán hợp phần: Nông dân tham gia 

quản lý khai thác công trình thuỷ lợi, thuộc dự án phát triển 

hệ thống thuỷ lợi nguồn vốn AFD - Cộng hoà Pháp

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Quyết định số 2228/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án phát triển Hệ thống thuỷ lợi tỉnh Sơn La nguồn vốn vay AFD - Pháp.

Căn cứ Thoả ước mở rộng tín dụng số: CVN 10740G giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký ngày 15 tháng 3 năm 2006;
Căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt phương thức thực hiện dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt phương thức thực hiện các gói thầu thuộc hợp phần hỗ trợ kỹ thuật - Dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi tỉnh Sơn La (nguồn vốn Cơ quan phát triển Pháp AFD - Cộng hoà Pháp);
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 22/TTr-BQL ngày 17 tháng 4 năm 2007;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 421/TTr-KHĐT-XTĐT ngày 11 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề cương dự toán hợp phần Nông dân tham gia quản lý khai thác công trình thuỷ lợi, với nội dung chính sau:
1. Tên Hợp phần: Đề cương dự toán hợp phần Nông dân tham gia quản lý khai thác công trình thuỷ lợi, thuộc dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi nguồn vốn AFD - Cộng hoà Pháp.

2. Mục tiêu: Nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, năng lực quản lý công trình thuỷ lợi phục vụ phát triển nông nghiệp, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh sơn La.
3. Nội dung

- Đánh giá tình trạng quản lý nước và công trình thuỷ lợi.

- Xây dựng chương trình đào tạo.

- Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia cấp tỉnh.

- Tổ chức tập huấn cho Ban QLDA và Công ty cổ phần khai thác công trình thuỷ lợi.

- Thống nhất về mô hình PIM với các cấp chính quyền và Công ty cổ phần khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Sơn La.

- Tập huấn về nông dân tham gia quản lý công trình thuỷ lợi tại các tổ chức dùng nước thuộc 8 công trình thuỷ lợi.

- Tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm.

- Xây dựng các tổ chức dùng nước.
- Tập huấn cho các tổ chức dùng nước.

- Hỗ trợ cho các tổ chức dùng nước.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức dùng nước.

- Tổng kết, nghiệm thu hợp phần PIM.

4. Địa điểm thực hiện: Huyện Sông Mã, Thuận Châu, Yên Châu, Phù Yên.
5. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.
6. Hình thức thực hiện dự án: Chủ đầu tư uỷ quyền cho Ban quản lý dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi tỉnh Sơn La trực tiếp quản lý thực hiện dự án.
7. Tổng dự toán: 1.911.685.000 đồng.

8. Nguồn vốn: Vốn đối ứng của dự án (ngân sách tỉnh).

9. Thời gian thực hiện: 5 năm (2007 - 2012)
Điều 2. Ban quản lý dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi tỉnh Sơn La có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán đúng trình tự thủ tục và quy định hiện hành của nhà nước và các quy định khác liên quan.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện: Sông Mã, Thuận Châu, Yên Châu, Phù Yên, Trưởng ban quản lý dự án phát triển Hệ thống thuỷ lợi Sơn La nguồn vốn AFD - Cộng hoà Pháp, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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