	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 84/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 09 tháng 01 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ 

dự thầu gói thầu: San nền cải tạo mặt bằng, đường, cống rãnh, vỉa hè, 

kè xung quanh sân vận động Chiềng Lề, thị xã Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao kế hoạch vấn đầu tư hỗ trợ nâng cấp thị xã Sơn La lên đô thị loại III từ nguồn ngân sách năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 08 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng sân vận động Chiềng Lề, thị xã Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 325/BC-KHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: San nền cải tạo mặt bằng, đường, cống rãnh, vỉa hè, kè xung quanh sân vận động Chiềng Lề, thị xã Sơn La với những nội dung sau:

I. KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

1. Tên Dự án: Dự án đầu tư xây dựng sân vận động Chiềng Lề, thị xã Sơn La.

2. Chủ đầu tư: UBND thị xã Sơn La.

3. Bên mời thầu: Ban quản lý đầu tư xây dựng thị xã Sơn La.

4. Địa điểm xây dựng: Phường Chiềng Lề, thị xã Sơn La.

5. Phân chia gói thầu: Dự án san nền cải tạo mặt bằng, đường, cống rãnh, vỉa hè, kè xung quanh sân vận động Chiềng Lề, thị xã Sơn La là 01 gói thầu.

6. Tên gói thầu: San nền cải tạo mặt bằng, đường, cống rãnh, vỉa hè, kè xung quanh sân vận động Chiềng Lề, thị xã Sơn La.

7. Quy mô gói thầu

- San nền: Khối lượng đào 2.496,65 m3, đắp 10.027,31 m3.

- Làm mới 2 tuyến đường L = 142,85 m, : = 107,96 m, kết hợp vỉa hè, gạch lát hè, rãnh dọc.

- Xây bậc ngồi khán giả L = 69 m.

- Xây mới kè chắn đất L = 218 m, rãnh thoát nước L = 91,38 m, cống thoát nước L = 33 m…

8. Hình thức thực hiện và nguyên tắc chọn nhà thầu

8.1. Hình thức thực hiện: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

8.2. Nguyên tắc lựa chọn nhà thầu: Các nhà thầu có nhu cầu tham dự đấu thầu xây lắp phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Có hồ sơ pháp lý đầy đủ, có đăng ký hoạt động kinh doanh xây dựng công trình phù hợp với đặc tính kỹ thuật của gói thầu.

+ Có năng lực, kinh nghiệm, tài chính đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

+ Năng lực: Có đủ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn về xây lắp thi công công trình.

+ Kinh nghiệm: Ít nhất đã thi công 3 công trình có tính chất và quy mô tương tự.

+ Tài chính: Đơn vị tham gia dự thầu phái là đơn vị kinh doanh có lãi, doanh thu hàng năm tăng dần, vốn lưu động đủ đáp ứng yêu cầu tiến bộ thi công của gói thầu.

8.3. Phương thức thực hiện: Đấu thầu 01 túi hồ sơ.

Thực hiện Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

9. Giá trị gói thầu: Giá trị dự toán gói thầu: 1.733,268 triệu đồng.

10. Thời gian tổ chức đấu thầu

- Phát hành thông báo mời thầu từ ngày 11 tháng 01 năm 2006.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 21 tháng 01 năm 2007.

- Hạn chót nộp hồ sơ dự thầu: 8 giờ 30 phút ngày 08 tháng 02 năm 2007.

- Thời gian tổ chức mở thầu: 9 giờ ngày 08 tháng 02 năm 2007.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu và lễ mở thầu tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn La, số 47 đường Hoa Ban, thị xã Sơn La.

II. HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

1. Yêu cầu đối với hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu

1.1. Hồ sơ mời thầu

+ Thông báo mời thầu, mẫu đơn dự thầu.

+ Những thông tin về gói thầu: Quy mô, tính chất của gói thầu, nguồn vốn đầu tư, địa điểm xây lắp công trình.

+ Những kinh nghiệm đối với nhà thầu:

- Thông tin chung về nhà thầu.

- Năng lực huy động để thực hiện gói thầu.

+ Điều kiện hợp đồng, dữ liệu hợp đồng.

+ Mẫu thông báo trúng thầu, mẫu thoả thuận hợp đồng.

1.2. Hồ sơ mời thầu

- Giới thiệu gói thầu và đặc điểm, quy mô của gói thầu.

- Yêu cầu bảo lãnh đấu thầu và mẫu bảo lãnh đấu thầu (bảo lãnh đấu thầu không vượt quá 3% giá trị gói thầu).

- Các điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng do bên mời đấu thầu đưa ra.

- Tiến độ thực hiện: 180 ngày.

- Lập hồ sơ quyết toán và bảo hành công trình.

1.3. Hồ sơ dự đấu thầu:

+ Đơn dự thầu;

+ Yêu cầu tiêu chuẩn:

- Tài liệu chứng minh năng lực nhà thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời dự thầu.

- Giải pháp, biện pháp và tiến độ thực hiện.

- Bảng tính giá dự thầu.

- Bảo lãnh dự đấu thầu (theo quy định hiện hành).

2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

2.1. Đánh giá sơ bộ: Nhằm loại bỏ các hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Thực hiện đánh giá theo tiêu chí "Đạt", "Không đạt" theo các tiêu chuẩn đánh giá chi tiết quy định nêu trong hồ sơ mời thầu. Bao gồm các bước:

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu; 

+ Sự đáp ứng cơ bản của hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

+ Làm rõ hồ sơ dự thầu (nếu cần);

+ Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu:

- Kinh nghiệm: Có thời gian hoạt động xây dựng từ 03 năm trở lên và đã thực hiện xây lắp ít nhất 03 gói thầu có tính chất và quy mô tương tự.

- Năng lực: Có đủ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn về xây dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ triển khai của gói thầu.

- Tài chính: Đơn vị tham dự thầu phải là đơn vị kinh doanh có lãi, doanh thu hàng năm tăng dần, có đủ vốn lưu động đủ đáp ứng yêu cầu tiến độ của gói thầu.

2.2. Đánh giá chi tiết:

* Bước 1: Đánh giá các tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật để chọn danh sách ngắn: sử dụng bảng điểm chi tiết để chấm điểm các hồ sơ dự thầu. Nhà thầu đạt được trên 70% tổng số điểm sẽ được chọn vào danh sách ngắn để tiếp tục xem xét bước tiếp theo.

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng: Tối đa 65 điểm.

+ Tiêu chuẩn tiến độ thi công:        Tối đa 10 điểm.

+ Khả năng cung cấp tài chính:      Tối đa 20 điểm

+ Các nội dung khác:                      Tối đa 05 điểm.

Tổng cộng: 100 điểm (Có bảng tiêu chuẩn đánh giá chi tiết kèm theo).

* Bước 2: Tiến hành đánh giá về mặt tài chính thương mại hồ sơ dự thầu của các nhà thầu thuộc danh sách ngắn trên cùng mộ mặt bằng theo các tiêu chuẩn đánh giá.

- Xác định giá đánh giá của các hồ sơ dự thầu.

+ Sửa lỗi số học; Hiệu chỉnh các sai lệch. 

+ Khối lượng nguyên vật liệu theo hồ sơ mời thầu.

+ Đưa về một mặt bằng so sánh để xác định giá đánh giá.

2.3. Xếp hạng  hồ sơ dự đấu thầu:

Nhà thầu có hồ sơ dự thầu hợp lệ, đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu được đánh giá "Đạt" tại mục 2.1, số điểm chấm của mục 2.2 > 70 điểm và có giá đánh giá hợp lý nhất (hoặc thấp nhất và thấp hơn giá trị dự toán gói thầu được duyệt) sẽ được xét đề nghị trúng thầu.

Ngoài các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu không được bỏ bớt, bổ sung hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào của tiêu chuẩn đánh giá trong quá trình xét thầu.

3. Nguồn tài chính và phương thức thanh toán
- Nguồn vốn đầu tư: Thực hiện theo Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng sân vận động Chiềng Lề, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Phương thức thanh toán: Theo kế hoạch vốn giao hàng năm.

4. Phương thức thực hiện Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá. Trường hợp có sự thay đổi chính sách, giá cả nguyên vật liệu và khối lượng phát sinh chưa đề cập hết trong quá trình TKKT, Chủ đầu tư phải trình lên cấp có thẩm quyền quyết định.

5. Hồ sơ dự thầu bị loại trong các trường hợp sau

- Không đáp ứng yêu cầu quan trọng của hồ sơ mời thầu.

- Không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, căn cứ theo tiêu chuẩn giá.

- Có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu hoặc nhà thầu không chấp nhận lỗi số học do bên mời thầu phát hiện.

- Có lỗi sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu.

(Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉnh sửa lại hồ sơ mời thầu theo quyết định trước khi bán hồ sơ mời thầu).

Điều 2. Căn cứ kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu được duyệt và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã,  Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (B/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- TT Lưu trữ tỉnh;

- Lưu: VT.VX (2),N.T.24.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cầm Văn Đoản


TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Hạng mục: San nền cải tạo mặt bằng, đường, cống rãnh, vỉa hè, kè xung quanh

 sân vận động Chiềng Lề, thị xã Sơn La

(Kèm theo Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2007 
của UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT
	Điểm tối đa

	A
	Đánh giá về mặt kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm của nhà thầu
	100

	1
	Tiêu chuẩn kỹ thuật, chât lượng
	65

	a
	Mức độ đáp ứng đối với các yêu cầu, chất lượng vật tư, thiết bị nêu trong HS thiết kế
	20

	
	- Thể hiện đầy đủ, chi tiết
	20

	
	- Thể hiện tương đối đầy đủ, chấp nhận được
	10

	
	- Thể hiện còn sơ sài không đạt yêu cầu
	0

	b
	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp và tổ chức thi công (Sơ đồ tiến độ, so đồ tổ chức hiện trường, bố trí nhân sự...)
	20

	
	- Thể hiện đầy đủ, chặt chẽ hợp lý và khả năng khả thi cao
	20

	
	- Thể hiện tương đối đầy đủ, khả thi
	10

	
	- Thể hiện chưa đầy đủ, tạm chấp nhận được
	5

	
	- Thể hiện còn sơ sài, không đạt yêu cầu
	0

	c
	Các yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ... trong thi công
	5

	
	- Có đầy đủ, phù hợp với điều kiện công trình
	5

	
	- Chưa đầy đủ, tạm được
	2

	
	- Không có hoặc không có nhưng chưa đạt yêu cầu hay không đầy đủ
	0

	d
	Mức độ đáp ứng của máy móc, thiết bị thi công và số lượng, chủng loại, công suất
	10

	
	- Đầy đủ nhất về chủng loại, số lượng so với yêu cầu tổ chức thi công
	5

	
	- Còn thiếu nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu thi công
	2

	
	- Còn thiếu không đáp ứng yêu cầu thi công
	0

	e
	Các biện pháp đảm bảo chất lượng (giải pháp, công nghệ, thiết bị)
	10

	
	- Đầy đủ nhất, đáp ứng yêu cầu thi công
	10

	
	- Còn thiếu nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu thi công
	5

	
	- Thiếu nhiều, sơ sài, không đáp ứng yêu cầu thi công
	0

	2
	Tiêu chuẩn tiến độ thi công (180 ngày)
	10

	
	- Rút ngắn tiến độ từ 1 tháng trở lên; Có biểu đồ tiến độ thi công hợp lý về quy trình, quy phạm
	10

	
	- Bằng tiến độ thi công: Có biểu đồ tiến độ thi công hợp lý về quy trình, quy phạm
	5

	3
	Khả năng cung cấp tài chính
	20

	
	- Khả năng ứng vốn trước >=50% giá trị gói thầu
	10

	
	- Giá dự thầu bằng giá trị gói thầu
	3

	
	- Giảm giá so với giá trị gói thầu 1% được cộng thêm một điểm (điểm không quá 7 điểm)
	

	4
	Các nội dung khác
	5

	
	- Các biện phảp kiêm tra chất lượng, bảo quản, bảo dưỡng vật tư, vật liệu đưa vào thi công
	2

	
	- Ưu tiên nhà thầu có sử dụng nhân lực địa phương
	3

	B
	Tiêu chuẩn đưa về một mặt bằng giá để xác định giá đánh giá
	

	
	- Khối lượng, nguyên vật liệu theo hồ sơ mời thầu
	

	
	- Điều kiện thi công, thời gian thực hiện gói thầu
	

	
	- Sửa lỗi số học, hiệu chỉnh sai lệch
	

	C
	Xác định giá đánh giá
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