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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 15  tháng 5  năm  2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp gói thầu thuộc dự án xây dựng 

kè chống sạt lở bờ suối Tấc huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội khoá 11, kỳ họp thứ 8;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn cho các địa phương để xử lý sạt lở các công trình đê, phòng, chống lũ bão và giảm nhẹ thiên tai (Sơn La kè Suối Tấc - huyện Phù Yên – 08,0 tỷ);

Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ suối Tấc thuộc các xã Quang Huy, Huy Thượng và Tường Phù - huyện Phù Yên;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BCH PCLB ngày 11 tháng 4 năm 2007 của ban Chỉ huy phòng chống lũ bão - GNTT tỉnh Sơn La về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán, dự án kè chống sạt lở suối Tấc;
Xét Tờ trình số 12/TTr-BCH PCLB ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Ban Chỉ huy phòng chống lũ bão - GNTT tỉnh về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp các gói thầu dự án kè chống sạt lở suối Tấc;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 244/TTr-KHĐT ngày 08 tháng 5 năm 2007, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây lắp dự án kè chống sạt lở suối Tấc - Phù Yên, với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Tấc - Phù Yên (Giai đoạn I);
2. Địa điểm xây dựng: Suối Tấc - huyện Phù Yên.

3. Chủ đầu tư: Ban Chỉ huy phòng chống lũ bão - GNTT tỉnh Sơn La.

4. Tên gói thầu: Kè chống sạt bờ suối Tấc - Phù Yên.
5. Phân chia gói thầu: Toàn bộ giá trị xây lắp được phân thành 04 gói thầu:

+ Gói thầu số 1: Kè chống sạt lở suối Tấc, đoạn kè số 01 từ Km 0 đến Km 0 +407 (L = 412m).

+ Gói thầu số 2: Kè chống sạt lở suối Tấc, đoạn kè số 02 từ Km 3 + 420 đến km 4+439 (L = 758 m).
+ Gói thầu số 3: Kè chống sạt lở suối Tấc, đoạn kè số 03 bờ trái suối từ Km12 + 427 đến km 13+100 (cọc 11/16 đến 26/16; L = 439m).
+ Gói thầu số 4: Kè chống sạt lở suối Tấc, đoạn kè số 03 bờ phải suối từ Km12 + 427 đến km 13+100 (cọc 11/16 đến 26/16; L = 455,5m).

6. Giá trị gói thầu: Giá trị gói thầu là chi phí xây dựng sau thuế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Nguồn vốn đầu tư: Theo Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn cho các địa phương để xử lý sạt lở các công trình đê, phòng, chống lũ bão và giảm nhẹ thiên tai (Sơn La: Kè Suối Tấc - huyện Phù Yên - 08,0 tỷ).
8. Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu:

8.1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế.

8.2. Phương thức đấu thầu: 

- Đấu thầu 01 túi hồ sơ.

- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Luật Đấu thầu; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

9. Thời gian lựa chọn thầu:

Thời gian cụ thể về việc thông báo mời thầu, bán hồ sơ mời thầu, thời hạn đóng thầu và tổ chức mở thầu được quy định cụ thể trong thư mời thầu và hồ sơ mời thầu.

10. Phương thức thực hiện hợp đồng
+ Hợp đồng theo hình thức trọn gói.

11. Thời gian thực hiện hợp đồng
+ Gói thầu số 1: 06 tháng kể từ khi ký hợp đồng;
+ Gói thầu số 2: 06 tháng kể từ ký hợp đồng;

+ Gói thầu số 3: 06 tháng kể từ khi ký hợp đồng;

+ Gói thầu số 4: 06 tháng kể từ khi ký hợp đồng.

Điều 2. Ban Chỉ huy Phòng chống lũ bão - giảm nhẹ thiên tai ( PCLB - GNTT) tỉnh Sơn La (bên mời thầu) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước về XDCB.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phù Yên; Ban Chỉ huy PCLB - GNTT tỉnh Sơn La, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;      

- TT HĐND - UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- TTCB - VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, Mẫn (01 b). 25bản..
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