	UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 1598/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 06 tháng 7 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn lập Dự án Môi trường 

và Khảo sát tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Sơn La 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH 11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;


Căn cứ Quyết định số 1175/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán kinh phí thực hiện Dự án Môi trường và Khảo sát tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đề cương, dự toán lập môi trường và khảo sát tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 391/TTr-KHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn lập Dự án Môi trường và Khảo sát tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Sơn La, với nội dung sau:

I. KHÁI QUÁT DỰ ÁN
1. Tên Dự án: Dự án Môi trường và Khảo sát tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Sơn La.
2. Địa điểm xây dựng: Trên phạm vi 11 huyện, thị xã Sơn La.
3. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.
4. Dự toán lập Dự án được duyệt: 296,0 triệu đồng (Hai trăm chín sáu triệu đồng).

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN
1. Xin chủ trương lập Dự án: Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La.

2. Xây dựng đề cương, trình duyệt đề cương, dự toán lập Dự án: Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La (Giá trị 1.135.00 đồng).
III. PHẦN LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

1. Tên gói thầu: Tư vấn lập Dự án Môi trường và Khảo sát tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Phân chia gói thầu: Toàn bộ giá trị dự toán tư vấn lập Dự án là một gói thầu.

3. Giá trị gói thầu: 294.856.000 đồng (hai trăm chín mươi tư triệu tám trăm sáu mươi năm nghìn đồng).
4. Nguồn vốn đầu tư: Theo Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán kinh phí thực hiện Dự án Môi trường và Khảo sát tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
5.1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Áp dụng hình thức chỉ định thầu (Khoản đ mục 1, mục 3 - Điều 20 Luật Đấu thầu).

5.2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: 

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất theo Luật Đấu thầu; Điều 35 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 thnág 9 năm 2006; hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Kết thúc ngày 15 tháng 7 năm 2007.
7. Phương thức thực hiện Hợp đồng: Hợp đồng theo hình thức trọn gói.
8. Thời gian thực hiện Hợp đồng: Gói thầi thực hiện hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2007.
Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường (Bên mời thầu) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và các Quyết định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thương mại và Du lịch, Công an tỉnh; Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ; 
- TT HĐND;          
- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VP, Thuận, 20bản.
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