	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Số: 1800/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         
Sơn La, ngày  31  tháng 7  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt báo cáo KT - KT đầu tư xây dựng 

cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc sở Tư pháp, tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Tư pháp, tỉnh Sơn La; 
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 443/TTr-KHĐT ngày 24 tháng 7 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều  1. Phê duyệt báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Tư pháp, tỉnh Sơn La với những nội dung chính như sau:

1. Tên báo cáo KT-KT: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Tư pháp, tỉnh Sơn La.

2. Chủ đầu tư: Sở Tư pháp Sơn La.

3. Địa điểm xây dựng: Khuôn viên Sở Tư pháp hiện nay (Số 59, Đường Tô Hiệu, thị xã Sơn La).

4. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo KT - KT: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sơn La;
5. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu diện tích và điều kiện làm việc của Sở Tư pháp.  

6. Quy mô đầu tư, cấp công trình 

- Cải tạo nhà làm việc 3 tầng, cấp IV: Diện tích 570 m2.

- Cải tạo nhà gara ô tô và nhà làm việc 2 tầng, cấp IV: Diện tích 92,4m2.
- Xây dựng mới nhà làm việc 3 tầng, cấp IV: Diện tích 384 m2.

7. Thiết kế bản vẽ thi công
+ Cải tạo nhà làm việc 3 tầng: Giữ nguyên kết cấu cũ, nội dung cải tạo tập trung vào phần hoàn thiện như sau: Bóc bỏ lớp trát cũ để trát lại và lăn sơn toàn nhà. Bổ sung cột trụ hiên T1, T2, T3 xây bằng gạch. Giằng thu hồi, lanh tô, ô văng bê tông cốt thép 200#. Nền lát gạch ceramic 300 x 300 mm. Cửa đi pa nô kính, cửa sổ kính, hoa sắt định hình. Thay hệ thống lan can, tay vịn cầu thang mới bằng thép. Thay mới hệ thống điện, cấp thoát nước trong nhà. Bóc bỏ lớp chống thấm ở mái, xây tường thu hồi. Mái lợp tôn múi.

+ Xây dựng mới nhà làm việc 3 tầng: Móng đơn bê tông cốt thép 200#. Cột, khung, dầm, giằng, đan sàn, đan mái, lanh tô, ô văng, cầu thang bê tông cốt thép 200#. Tường xây gạch chỉ tuy nel. Nền lát gạch ceramic 300x300 mm.Mái lợp tôn d=0,41 mm. Cửa đi pa nô kính, cửa sổ kính hoa sắt định hình.

+ Cải tạo gara ô tô và nhà làm việc 2 tầng: Giữ nguyên kết cấu cũ. Phá bỏ song sắt hành lang cũ thay bằng thép hộp. Cạo bỏ lớp trát cũ để trát lại bằng vữa xi măng, toàn nhà bả ma tít lăn sơn. Xây bổ trụ hiên, bổ sung cửa chớp gỗ bên ngoài cửa sổ hiện tại.
8. Tổng mức đầu tư: 
                        3.230,6  triệu đồng.

    Trong đó:
- Chi phí xây dựng:   2.489,5   triệu đồng.




- Chi phí khác:             321,0   triệu đồng.




- Thiết bị:

        266,3    triệu đồng.




- Dự phòng:                  153,8   triệu đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước.

10. Hình thức quản lý: Thuê đơn vị có đủ năng lực quản lý.

11. Phương thức thực hiện: Theo Luật Đấu thầu. 

12. Thời gian thực hiện: Năm 2007 - 2008.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng, Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư (Sở Tư pháp); Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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