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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Cho phép lập báo cáo kinh tế - Kỹ thuật: Đầu tư mua sắm 
thiết bị phòng thí nghiệm công trình và kiểm định xây dựng (LAS - XD) 
Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Sơn La
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 155/TTr-KH ngày 02 tháng 4 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Đầu tư mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm công trình và kiểm định xây dựng (LAS-XD) – Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Sơn La với những nội dung chính như sau:
1. Tên báo cáo KT-KT: Đầu tư mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm công trình và kiểm định xây dựng (LAS-XD).

2. Chủ đầu tư: Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Sơn La.

3. Mục tiêu: Xác nhận sự phù hợp về chất lượng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng đưa vào công trình XDCB và sản phẩm xây dựng lưu thông trên thị trường; Giúp các cơ quan Nhà nước và chủ đầu tư đánh giá chính xác chất lượng công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng.

4. Quy mô đầu tư

- Đầu tư trang thiết bị thiết yếu.

- Đào tạo, chuyển giao công nghệ định và hợp chuẩn phòng thí nghiệm. Cải tạo phòng làm việc cũ (hệ thống điện, nước, trát, ốp tường).

5. Hình thức đầu tư: Mua sắm mới trang thiết bị kết hợp cải tạo phòng làm việc cũ thành phòng thí nghiệm.

6. Nguồn vốn

Vốn ngân sách Nhà nước và vốn hỗ trợ của Bộ Xây dựng (xác định cụ thể sau khi báo cáo KT-KT được duyệt).
7. Tiến độ thực hiện: Năm 2007-2008.

- Quý II/2007: Hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng.

- Quý III/2007 – II/2008: Triển khai thực hiện và đi vào hoạt động.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Luật Xây dựng, quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành và các quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh Sơn La về XDCB.
 Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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