	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN CHÂU

Số: 04/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch chuẩn bị đầu tư

các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2019


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU

KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ 06
Căn cứ Điều 26, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2018; 

Xét Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2018 của UBND huyện về kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 56/BC-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận tại Kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2019, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc lựa chọn công trình đầu tư mới

1.1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các ngành, lĩnh vực; thực hiện mục tiêu và định hướng đầu tư, phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

1.2. Phù hợp với đối tượng và khả năng cân đối vốn của từng nguồn vốn đầu tư công năm 2019; các dự án có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc  phòng an ninh, có khả năng giải phóng mặt bằng.

1.3. Đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công năm 2019. Cụ thể đối với từng nguồn vốn:

- Đối với nguồn vốn bổ sung cân đối phân cấp cho ngân sách huyện: Tập trung lựa chọn những danh mục công trình hạ tầng kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh.

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất: sau khi cân đối trả nợ các công trình khởi công mới năm 2018, bố trí một phần kinh phí cho các dự án cấp thiết.

- Đối với nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Tập trung lựa chọn đầu tư đối với các tiêu chí chưa đạt chuẩn trên địa bàn các xã.

- Đối với nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Lựa chọn các công trình đúng đối tượng được đầu tư (các xã ĐBKK khu vực III và các bản ĐBKK thuộc xã khu vực II), đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, an ninh chính trị các khu vực khó khăn.

2. Danh mục các công trình đầu tư mới

Tổng số 24 công trình, dự kiến tổng mức đầu tư 53.066 triệu đồng.
Trong đó:

2.1. Vốn ngân sách huyện

- Vốn BSCĐ phân cấp cho ngân sách huyện: 09 công trình, dự kiến tổng mức đầu tư 23.226 triệu đồng.

- Vốn thu tiền sử dụng đất: 02 công trình, dự kiến tổng mức đầu tư 3.600 triệu đồng.

2.2. Vốn thực hiện các Chương trình MTQG 

- Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 08 công trình, dự kiến tổng mức đầu tư 21.440 triệu đồng.
- Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 05 công trình, dự kiến tổng mức đầu tư 4.800 triệu đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao cho UBND huyện: Chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2019 đúng quy định.

2. HĐND huyện giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND huyện khoá XX, kỳ họp thứ 06 thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

	Nơi nhận:                                                                      
- TT. HĐND, UBND tỉnh (BC);                                                             
- Đ/c Nguyễn Quốc Khánh, TUV, PCT UBND tỉnh;                                                         
- Sở Tư pháp, Sở Tài chính; Sở KH-ĐT; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh;            

- TT. HU, HĐND, UBND huyện;

- UBMT TQVN huyện;

- Các Ban HĐND huyện;

- Các Chủ đầu tư;

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;                                                             
- Đại biểu HĐND huyện;  
- Thanh tra huyện; phòng Nội vụ (CCHC);                                 

- LĐ, CV VP HĐND-UBND huyện;

- Cổng thông tin điện tử huyện;                                                       

- Lưu: VT, TCKH, Tuân 100 bản.                                                       
	CHỦ TỊCH 
(Đã ký)
Quản Thị Dung


Phụ lục
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ MỚI NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/6/2018 của HĐND huyện Yên Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục công trình
	Địa điểm XD
	Chủ đầu tư
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến quy mô
	Dự kiến TMĐT
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	 

	
	
	
	
	
	
	
	NSNN
	Dân góp
	 

	1
	2
	3
	 
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	53.066
	51.037
	1.429
	 

	A
	VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN
	 
	 
	 
	 
	26.826
	26.064
	162
	 

	I
	Vốn BSCĐ phân cấp cho ngân sách huyện
	 
	 
	 
	 
	23.226
	22.464
	162
	 

	1
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu
	Chiềng Đông
	Ban QDLA ĐTXD
	2019-2020
	03 tầng
	7.000
	7.000
	       -     
	 

	2
	Nhà văn hóa bản Đán, xã Chiềng Sàng
	Chiềng Sàng
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	130 m2
	870
	783
	87
	 

	3
	Sân vận động huyện Yên Châu
	Viêng Lán
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	Mặt sân + rãnh + khu vực để xe
	3.000
	3.000
	       -     
	 

	4
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu
	Sặp Vạt
	Ban QDLA ĐTXD
	2019-2020
	03 tầng
	7.000
	7.000
	       -     
	 

	5
	Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Châu
	Thị trấn
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	Nhà ăn, nhà đa năng, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác
	1.356
	756
	       -     
	Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 600trđ

	6
	Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu
	Thị trấn
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	Xây mới nhà làm việc 3 gian + sửa chữa một số hạng mục xuống cấp
	850
	850
	       -     
	 

	7
	Nhà làm việc các đoàn thể xã Tú Nang, huyện Yên Châu
	Tú Nang
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	NLV 01 tầng 05 phòng
	1.200
	1.200
	       -     
	 

	8
	Nhà văn hóa bản Thanh Yên 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
	Phiêng Khoài
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	110 m2
	750
	675
	75
	 

	9
	Nhà làm việc các đoàn thể xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	Chiềng On
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	NLV 01 tầng 05 phòng
	1.200
	1.200
	       -     
	 

	II
	Vốn thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	3.600
	3.600
	       -     
	 

	1
	Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất trường tiểu học Thị trấn
	Thị trấn
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	Nhà chức năng 02 tầng, 06 phòng
	2.800
	2.800
	       -     
	 

	2
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
	Phiêng Khoài
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng
	800
	800
	       -     
	 

	B
	VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG
	 
	 
	 
	 
	26.240
	24.973
	1.267
	 

	I 
	Vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM
	 
	 
	 
	 
	21.440
	20.443
	997
	 

	1
	Nhà văn hóa bản Pút, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu
	Chiềng Khoi
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	180 m2
	1.200
	1.080
	120
	 

	2
	Nhà văn hóa bản Pa Khôm, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu
	Mường Lựm
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	110 m2
	750
	675
	75
	 

	3
	Nhà văn hóa Cố Nông, xã Tú Nang, huyện Yên Châu
	Tú Nang
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	130 m2
	870
	783
	87
	 

	4
	Bãi chôn lấp rác thải xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu
	Lóng Phiêng
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	Đường, Ô chôn lấp, Hệ thống thu gom nước rác, mương thoát nước mặt
	2.000
	1.947
	53
	 

	5
	Nhà văn hóa bản Bó Hin, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu
	Chiềng Tương
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	110 m2
	750
	675
	75
	 

	6
	Nhà văn hóa bản Hang Mon 2, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
	Phiêng Khoài
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	130 m2
	870
	783
	87
	 

	7
	Nâng cấp đường Ngã ba Co Tôm - Suối Cút, xã Chiềng On
	Chiềng On
	Ban QDLA ĐTXD
	2019-2020
	2,5 km
	7.500
	7.200
	300
	 

	8
	Nâng cấp đường Cò Chịa - Đông Bâu, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	Yên Sơn
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	3 km
	7.500
	7.300
	200
	 

	II
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	 
	 
	 
	 
	4.800
	4.530
	270
	 

	1
	Hệ thống nước sinh hoạt bản Nhúng, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu
	Sặp Vạt
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	Đập đầu mối, 1km đường ống, 18 hộ
	1.300
	1.300
	       -     
	 

	2
	Nhà văn hóa bản Giảo, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu
	Mường Lựm
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	110 m2
	750
	675
	75
	 

	3
	Nhà văn hóa bản Đông Khùa, xã Tú Nang, huyện Yên Châu
	Tú Nang
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	180 m2
	1.200
	1.080
	120
	 

	4
	Cầu bản Đin Chí, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu
	Chiềng Tương
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	Khẩu độ 6 m
	800
	800
	       -     
	 

	5
	Nhà văn hóa bản Suối Cút, xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	Chiềng On
	Ban QDLA ĐTXD
	2019
	110 m2
	750
	675
	75
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