	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Số: 826/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 19 tháng 4 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án cải tạo phục hồi môi trường của dự án

Khai thác cát, sỏi lòng hồ sông Đà tại thị trấn Ít Ong và xã Chiềng San,

huyện Mường La, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 307/TTr-STNMT ngày 17 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án Khai thác cát, sỏi lòng hồ sông Đà tại thị trấn Ít Ong và xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH Tài nguyên khoáng sản Thăng Long - Hà Nội với nội dung sau:

1. Giải pháp cải tạo phục hồi môi trường

Chủ dự án tiến hành cải tạo theo phương án "San gạt lòng sông, xử lý xói lở gia cố đoạn bờ sông khu vực khai thác. Tháo dỡ công trình khu vực phụ trợ, dọn dẹp sạch sẽ, bổ sung đất mầu để sử dụng vào mục đích trồng trọt. Sau khi cải tạo xong bàn giao toàn bộ quỹ đất cho địa phương”.
- Đối với khu vực khai thác: san gạt đáy sông tiến hành theo từng khoảnh theo năm khai thác. Đóng cọc tre trên mặt nước sát biên giới bờ, gia cố đoạn bờ sông, trồng tre khu vực bờ phải, tháo bỏ phao ranh giới khai thác.

- Đối với khu vực phụ trợ: tháo dỡ công trình xây dựng, san gạt khu vực tập kết nguyên liệu, bổ sung đất mầu 0,5 m. Thu dọn tuyến đường vận chuyển, giữ nguyên để sử dụng làm đường giao thông.

2. Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường, phương thức ký quỹ.

- Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường: 598.685.000 đồng (chưa bao gồm yếu tố trượt giá).

- Số lần ký quỹ: 9 lần.

+ Lần đầu số tiền: 149.671.000 đồng (ký quỹ trước khi đưa mỏ vào khai thác 30 ngày).

+ Các lần tiếp theo số tiền 56.127.000 đồng (việc ký quỹ từ lần thứ hai trở đi phải thực hiện trước ngày 30 tháng 01 của năm ký quỹ).

- Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La.

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được nêu trong Phương án cải tạo, phục hồi môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau đây:

1. Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi Kế hoạch bảo vệ môi trường, Khoản 1 và 2, Điều 1 của Quyết định này Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Sơn La.

2. Trong quá trình thực hiện được cấp Giấy phép khai thác có thời hạn khai thác khác với thời gian đã tính trong phương án thì phải tính toán lại số tiền ký quỹ theo thời gian trong Giấy phép để được xem xét điều chỉnh.

3. Lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành phương án cải tạo phục hồi môi trường (sau khi cải tạo phục hồi môi trường xong) theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BNTMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 gửi cơ quan có thẩm quyền xác nhận, phê duyệt.

4. Tuân thủ nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường, chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt theo các yêu cầu của Quyết định này và Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

5. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung quan trắc và giám sát môi trường như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường và lưu trữ số liệu để các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết.

Điều 3. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường và những yêu cầu bắt buộc tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, xác nhận thực hiện công tác ký quỹ và cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt; công tác bảo vệ môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường và yêu cầu tại Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương; Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Giám đốc Công ty TNHH Tài nguyên khoáng sản Thăng Long - Hà Nội; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:         
- Tổng cục Môi trường (b/c);

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như​ Điều 5;
- Trung tâm Hành chính công;

- Cổng Thông tin điện tử;

- Đ/c CVP; 
- L​ưu: VT, HS, Biên KT. 25 bản.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Bùi Đức Hải
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