	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1634/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 03 tháng 7 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Thủy lợi bản Pù Lầu, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2018 thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 324/TTr-SNN ngày 27 tháng 6 năm 2018 về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thủy lợi Bản Pù Lầu, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Thủy lợi Bản Pù Lầu, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn Lavới các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên công trình: Thủy lợi Bản Pù Lầu, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ.
2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV QLKTCTTL Sơn La.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Cấp nước tưới chủ động cho 15,8 ha lúa 2 vụ.

4. Quy mô đầu tư

Đầu mối tận dụng 02 hố thu mỏ nước cũ đã xây dựng; xây mới 01 hố thu mỏ nước + gia cố các tuyến kênh để tưới chủ động cho 15,8 ha lúa 2 vụ. Công trình bao gồm các hạng mục chính như sau:

a) Đầu mối lấy nước số 2

Xây dựng tường bao + hố thu nước sau mỏ nước xuất lộ; chiều cao tường bao cả móng H=1,2m, hố thu kích thước (axbxh) =(1,2x1x0,8)m Kết cấu bê tông M150.

b) Kênh tưới: Tổng chiều dài các tuyến kênh chính + nhánh L=1.172,5m; lưu lượng thiết kế từ Q=(20-40)l/s; Trong đó: Tổng 03 đoạn kênh chính dài L=906m; tổng 03 đoạn kênh nhánh dài L=266,5m; mặt cắt kênh (bxh) = (0,40x0,40)m. Kết cấu: đáy móng, thành kênh đổ BTCT M200#.

c) Công trình trên kênh: 01 bể tiêu năngdốc nước trên kênh dài L=3m, 02 cống qua đường dài L1=4m, L2=8m. Kết cấu thành, đáy bể bê tông CT M200; kết cấu cống thân bê tông M150, tấm đan BTCT M200.
5. Tổ chức tư vấn lập BC KT-KT: Công ty TNHH ĐT xây dựng 355.
6. Chủ nhiệm lập dự án: Ông Trần Văn Toàn.

7. Địa điểm xây dựng: Bản Pù Lầu, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ. 

8. Loại, cấp, quy mô công trình: Công trình thủy lợi, cấp IV.

9. Số bước thiết kế: 01 bước (Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật).
10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: (Không)
11. Tổng mức đầu tư: 738.342.000đồng (Bảy trăm ba mươi tám triệu, ba trăm bốn mươi hai nghìn đồng chẵn).
Trong đó:

- Chi phí xây dựng:


                         567.159.633đồng;

- Chi phí quản lý dự án:


                           16.024.838đồng;

- Chi phí tư vấn xây dựng:

                           91.512.001đồng;

- Chi phí khác:



                              42.140.586đồng;

- Chi phí dự phòng:


                              21.505.112đồng.

13. Nguồn vốn 
Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2018 thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.




14. Hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng: Chủ đầu tư trực tiếp Quản lý dự án đầu tư theo quy định.

15. Phương thức thực hiện dự án: Theo Luật Đấu thầu.

16. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018.

17. Các nội dung khác: Như phần thông báo kết luận tại Báo cáo thẩm định số 1636/SNN-QLXDCT ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Công ty TNHH MTV QLKTCTTL Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc KBNN tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La, Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, Các Phó CT UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Công TT Điện tử tỉnh;

- Lưu: VT; Mạnh KT. 35 bản.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lò Minh Hùng


3

