	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1614/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 29 tháng 6 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựngCông trình: Thủy lợi Nậm Căn, bản Púng Tòng, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2018 thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 324/TTr-SNN ngày 27 tháng 6 năm 2018 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thủy lợi Nậm Căn, bản Púng Tòng, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Thủy lợi Nậm Căn, bản Púng Tòng, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn Lavới các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên công trình: Thủy lợi Nậm Căn, bản Púng Tòng, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp.
2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV QLKTCTTL Sơn La.

3. Mục tiêu đầu tư

Cấp nước tưới chủ động cho 10,0 ha diện tích lúa của bản Púng Tòng, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

4. Nội dung và quy mô đầu tư
Đầu tư kiên cố đập đầu mối công trình Thủy lợi bản Ngòi Ngựu nhằm cấp nước tưới chủ động cho 10,0 hadiện tích lúa của bản Púng Tòng, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, với các hạng mục cụ thể như sau:
- Đập đầu mối: Thiết kế 01 đập dâng hình thức dạng đập bê tông trọng lực, mặt cắt hình thang, kết cấu thân BT M150 bọc BTCT M200, chiều rộng đập Bđập = 12,00 m, chiều cao đập Pđập = 3,10m (kể cả móng); cống lấy nước dạng cống hở mặt cắt chữa nhật (BxH) = (0,40x0,40)m, kết cấu BT M150.

- Tuyến kênh: Xây mới tuyến kênh dài L = 5,00 m, mặt cắt (bxh) = (0,40x0,40) m, kết cấu BTCT M200 cm.

5. Tổ chức tư vấn lập BCKT-KT: Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng 355.

6. Chủ nhiệm lập dự án: Trần Văn Toàn.

7. Địa điểm xây dựng công trình:bản Púng Tòng, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

8. Loại, cấp, quy mô công trình: Công trình nông nghiệp và PTNT (Công trình thủy lợi), cấp IV.

9. Số bước thiết kế: 01 bước (BCKT-KT).

10. Môi trường: Thực hiện theo quy định hiện hành.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không

12. Tổng mức đầu tư: 700.000.000đồng (Bảy trăm triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:


                           558.545.076đồng;

- Chi phí quản lý dự án:


                            15.781.437 đồng;

- Chi phí tư vấn xây dựng:

                            83.462.250 đồng;

- Chi phí khác:



                            32.558.959 đồng;

- Chi phí dự phòng:


                              9.652.278 đồng.

13. Nguồn vốn 
Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2018 thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.




14. Hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng: Chủ đầu tư trực tiếp Quản lý dự án đầu tư theo quy định.

15. Phương thức thực hiện dự án: Theo Luật Đấu thầu.

16. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018.

17. Các nội dung khác: Như phần thông báo kết luận tại Báo cáo thẩm định số 1578/SNN-QLXDCT ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Công ty TNHH MTV QLKTCTTL Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc KBNN tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La, Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, Các Phó CT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Công TT điện tử tỉnh;

- Lưu: VT; Mạnh KT. 35 bản.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lò Minh Hùng
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