	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 271/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 29 tháng 4 năm 2021


NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án 

khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 3)


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHOÁ XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 1348/BC-KTNS ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 07 dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư năm 2021 (đợt 3), gồm:

1. Dự án đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

2. Dự án cầu cứng qua Sông Mã tại tổ dân phố 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
3. Dự án đường giao thông từ Tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi đến Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn.

4. Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ bến phà đến trung tâm xã Nậm Ét - bản Tốm - bản Hào, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai.

5. Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Mường Chiên - xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai.

6. Dự án hoàn thiện tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội về trường học của các xã chưa đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới huyện Quỳnh Nhai.

7. Dự án đầu tư xây dựng các nhà văn hóa bản hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa cho các xã chưa đạt tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới huyện  Quỳnh Nhai (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 7 thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày được      thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tư pháp;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS 100b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Phụ lục số 01

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN                                                              CẦU CỨNG QUA SÔNG MÃ TẠI TỔ DÂN PHỐ 5                                                    THỊ TRẤN SÔNG MÃ, HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA 
(Kèm theo Nghị quyết số 271/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư
Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng khu vực theo quy hoạch, góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từng bước góp phần sớm đưa thị trấn Sông Mã trở thành đô thị loại IV trong giai đoạn 2021 - 2025. Đầu tư dự án tạo điều kiện khai thác quỹ đất phía hai bên đường dẫn để phát triển khu đất ở, đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh và huyện.

2. Quy mô đầu tư
- Điểm đầu: Km 89 + 900 m Quốc lộ 4G (thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Sông Mã).

- Điểm cuối tuyến: Km 93 + 500 m Quốc lộ 4G (khu vực bản Hưng Mai, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã).
- Phần cầu:

+ Cầu thiết kế vĩnh cửu bê tông cốt thép dự ứng lực, dài khoảng 140 m.

+ Tải trọng thiết kế: Hoạt tải HL - 93, người đi bộ 3 x 10 - 3MPa.

+ Bề rộng toàn cầu B =  8,0 m + 2*0.5 m = 9.0 m.

+ Khổ cầu: L = 4 x 33.0 m.


- Đường đầu cầu:

+ Phía thị trấn Sông Mã chiều dài khoảng 50 m.

+ Phía bản Hưng Mai xã Nà Nghịu: Chiều dài khoảng 530 m.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng  mức đầu tư dự án: 60.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn

ĐVT: Triệu đồng
	Năm
	Tổng số
	Vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất NS huyện
	Ghi chú

	Năm 2021
	5.000
	
	5.000
	

	Năm 2022 - 2023
	55.000
	40.000
	15.000
	

	Tổng cộng
	60.000
	40.000
	20.000
	


6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Sông Mã.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.

- Năm 2022 - 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

Phụ lục số 02

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG                                      TRỤC CHÍNH ĐÔ THỊ - NỘI THỊ MỘC CHÂU, HUYỆN MỘC CHÂU 
(Kèm theo Nghị quyết số 271/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư
Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, giao thông đi lại của nhân dân, hoàn thành kết cấu hạ tầng, tạo lập một khu dân cư mới hoàn chỉnh đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần chỉnh trang đô thị, sắp xếp lại dân cư, tạo quỹ đất để khai thác tạo nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng để từng bước hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu của đô thị. 

Bên cạnh đó, tuyến đường sau khi được đầu tư sẽ tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của huyện Mộc Châu nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung. Đồng thời đảm bảo các tiêu chí để nâng cấp đô thị Mộc Châu, xây dựng thị xã Mộc Châu vào năm 2025.
2. Quy mô đầu tư 
- Điểm đầu: Km 183 + 000 QL6 (thuộc địa phận tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu).
- Điểm cuối: Km 192 + 800 - QL6 (thuộc tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu).

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 10,5 km (bao gồm các hạng mục cầu, đường, phụ trợ theo tuyến), cụ thể:
+ Đoạn 1 từ điểm đầu tại Km 183 + 00 Quốc lộ 6 đến khoảng Km 3 + 650; và đoạn 3 từ Km 5 + 050 đến điểm cuối Km 192 + 800 - QL6 (chiều dài khoảng 8,74 km) với quy mô: Bề rộng nền đường Bn = 34,0 m; Bề rộng mặt đường Bm = 15,0 m; Bề rộng hè đường Bhè = 2 x 6,0 = 12,0 m; giải phân cách giữa 7,0 m.

+ Đoạn 2 từ Km 3 + 650 đến Km 5 + 050 (chiều dài khoảng 1,73km) với quy mô: Bề rộng nền đường Bn=20,0 m; Bề rộng mặt đường Bm = 15,0 m; Bề rộng hè đường Bhè = 2 x 2,0 = 4,0 m; Giải phân cách giữa 1,0 m.

- Kết cấu mặt đường: Mặt đường cấp cao A1, kết cấu Bê tông nhựa/lớp cấp phối đá dăm lớp trên/ lớp cấp phối đá dăm lớp dưới/ lớp đất đầm chặt K98.
- Hai bên hè phố lát gạch Block tự chèn.

- Các công trình trên tuyến: Xây dựng đồng bộ với tuyến đường.
3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 600.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	Nguồn ngân sách trung ương

	Năm 2021
	30.000
	
	30.000

	Năm 2022 - 2024
	570.000
	330.000
	240.000

	Tổng cộng
	600.000
	330.000
	270.000


6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Mộc Châu.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.

- Năm 2022 - 2024: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

Phụ lục số 03

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TỪ TIỂU KHU 26/3, XÃ CÒ NÒI ĐẾN TIỂU KHU 10,              XÃ HÁT LÓT, HUYỆN MAI SƠN 

(Kèm theo Nghị quyết số 271/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư
Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm thiểu ùn tắc giao thông QL6, mở rộng đô thị, từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch, tạo quỹ đất phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách trên địa bàn, phát huy tối đa nguồn lực từ đất.
2. Quy mô đầu tư:
- Điểm đầu tuyến: Tiểu khu 26/3 xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

- Điểm cuối tuyến: Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn.

- Tổng chiều dài toàn tuyến: Khoảng 16 km (chia thành hai đoạn)
* Đoạn tuyến thứ nhất có tổng chiều dài dự kiến 6,2 km (bao gồm các hạng mục cầu, đường, phụ trợ theo tuyến), thiết kế theo quy mô đường phố chính đô thị thứ yếu, với thông số kỹ thuật chủ yếu: Chiều rộng nền đường Bnền=34,0 m; chiều rộng hè đường Bhè= 12,0 m; bề rộng dải phân cách giữa B= 7,0 m; Bề rộng mặt đường Bmặt  = 15,0 m.
- Kết cấu mặt đường: Mặt đường cấp cao A1, kết cấu Bê tông nhựa.

- Thiết kế bố trí hệ thống biển báo, vạch sơn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Hệ thống điện chiếu sáng; các hạng mục phụ trợ: Nước sinh hoạt, nước thải, cây xanh...: Xây dựng đồng bộ theo hệ thống đường giao thông đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành.
* Đoạn tuyến thứ hai có tổng chiều dài dự kiến 9,8 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III, miền núi, với các thông số kỹ thuật chủ yếu như sau: Chiều rộng nền đường Bnền= 9 m; Chiều rộng mặt đường Bmặt = 6,0 m; Chiều rộng lề đường Blề= 1,5 x 2 m.

- Kết cấu mặt đường: Mặt đường cấp cao A1, kết cấu Bê tông nhựa.

- Công trình thoát nước ngang đường vĩnh cửu, khổ bằng khổ nền đường; tải trọng thiết kế công trình cống H30 - XB80. 

- Cầu vượt suối Nậm Pàn: Thiết kế cầu BTCT dự ứng lực đảm bảo đồng bộ với tiêu chuẩn đường cấp III miền núi.

- Thiết kế bố trí hệ thống biển báo, vạch sơn hoàn chỉnh theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.  

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng  mức đầu tư dự án: 500.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Nguồn thu đất ngân sách tỉnh 
	Nguồn vốn ngân sách trung ương
	Ghi chú

	Năm 2021
	30.000
	
	30.000
	Chuẩn bị đầu tư

	Năm 2022 - 2025
	470.000
	248.000
	222.000
	 

	Tổng cộng
	500.000
	248.000
	252.000
	 


6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Mai Sơn.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2025.

8. Tiến độ thực hiện dự án

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2022 - 2025: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

Phụ lục số 04

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ BẾN PHÀ ĐẾN TRUNG TÂM XÃ - BẢN TỐM - BẢN HÀO, XÃ NẬM ÉT, HUYỆN QUỲNH NHAI

 (Kèm theo Nghị quyết số 271/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư
Đáp ứng nhu cầu đi lại thông thương, vận chuyển hàng hóa của nhân dân xã Nậm Ét nói riêng và nhân dân các xã lân cận nói chung. Đồng thời góp phần tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong khu vực và đảm bảo hoàn thiện tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội về giao thông cho xã Nậm Ét chưa đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Quy mô đầu tư
- Điểm đầu tuyến: Đấu nối với đường xuống bến phà Nậm Ét.

- Điểm cuối tuyến: Thuộc bản Hào xã Nậm Ét.

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 21km. Cải tạo, nâng cấp toàn tuyến theo tiêu chuẩn đường TCVN 10380:2014 (cấp A).
- Nâng cấp mặt nhựa hiện trạng đã bị hỏng lớp mặt láng nhựa.

- Nền, mặt đường: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường tại những vị trí hư hỏng, bong tróc, sình lún cao su... 
- Hệ thống thoát nước dọc tuyến, hạng mục khác: Sửa chữa, bổ sung mới rãnh dọc hai bên tuyến kết nối với hệ thống thoát nước hiện tại; Bổ sung nắp đậy những đoạn qua khu dân cư; Nạo vét các đoạn rãnh cũ tận dụng và cống thoát nước trên toàn tuyến, nâng cao thành rãnh để phù hợp với mặt đường mới; Sạt lở một số vị trí ta luy dương, ta luy âm tại những vị trí xung yếu.

- Hệ thống an toàn giao thông: Bổ sung cột Km, cọc H, biển báo…, phù hợp với mặt đường sau khi sửa chữa đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Tổng mức đầu tư dự án: 42.891 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	 Tổng số
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 
	Ghi chú

	Năm 2021
	7.000
	7.000
	

	Năm 2022 - 2023
	35.891
	35.891
	

	Tổng cộng
	42.891
	42.891
	


6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.

- Năm 2022 - 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

Phụ lục số 05

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN XÃ TỪ            XÃ MƯỜNG CHIÊN - XÃ CÀ NÀNG HUYỆN QUỲNH NHAI 
(Kèm theo Nghị quyết số 271/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh)


1. Mục tiêu đầu tư 

Đáp ứng nhu cầu về đi lại thông thương, vận chuyển hàng hóa của nhân dân hai xã Mường Chiên, xã Cà Nàng nói riêng và các xã lân cận nói chung. Đồng thời góp phần tạo nên mạng lưới đường giao thông tương đối hoàn chỉnh trong khu vực và đảm bảo hoàn thiện tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội về giao thông cho xã Cà Nàng chưa đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Quy mô đầu tư:
- Điểm đầu tuyến: Km 26 + 00 (tại bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai);
- Điểm cuối tuyến: Km 40  (tại bản Cà Nàng, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai);
- Tổng chiều dài tuyến khoảng 14 km (cải tạo, nâng cấp toàn tuyến theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi hiện có);
- Nâng cấp mặt nhựa hiện trạng đã bị hỏng lớp mặt láng nhựa từ Km 26 -:- Km 34 + 200, L = 8.200 m;

- Đoạn từ Km 34 + 200 -:- Km 40 (hiện trạng là mặt đường BTXM): Nâng cấp, cải tạo một số vị trí mặt đường bê tông bị xuống cấp, hư hỏng và làm mới mặt đường bê tông xi măng tại một số vị trí xung yếu; 

- Hệ thống thoát nước dọc tuyến, hạng mục khác: Kè taluy âm, ta luy dương bằng rọ thép hoặc kè bê tông tại các điểm xung yếu; Thiết kế lại cống tròn D = 1m đã bị hỏng; Thiết kế gia cố rãnh dọc bằng bê tông xi măng lắp ghép những đoạn xung yếu; Bổ sung nắp đậy những đoạn rãnh qua khu dân cư; Nạo vét các đoạn rãnh cũ tận dụng và cống thoát nước trên toàn tuyến, nâng cao thành rãnh để phù hợp với mặt đường mới;
- Hệ thống an toàn giao thông: Bổ sung cột Km, cọc H, hộ lan tôn sóng, đinh phản quang, biển báo…, phù hợp với mặt đường sau khi sửa chữa đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 30.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn 

ĐVT: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Nguồn bổ sung                                        cân đối ngân sách tỉnh 
	Ghi chú

	Năm 2021
	7.500
	7.500
	

	Năm 2022 - 2023
	22.500
	22.500
	

	Tổng cộng
	30.000
	30.000
	


6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mường Chiên, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh sơn La.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.

- Năm 2022 - 2023: Thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

Phụ lục số 06

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THIỆN TIÊU CHÍ HẠ TẦNG KINH TẾ XÃ HỘI VỀ TRƯỜNG HỌC CỦA CÁC XÃ CHƯA ĐẠT CHUẨN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN QUỲNH NHAI

 (Kèm theo Nghị quyết số 271/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư

Hoàn thiện tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội về trường học cho các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới huyện Quỳnh Nhai, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Quy mô đầu tư 

- Xây dựng mới 05 nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ tại các trường: Trường tiểu học Phiêng Mựt xã Mường Giôn; trường TH-THCS Lả Giôn xã Mường Giôn; trường Tiểu học Mường Giôn xã Mường Giôn; trường Tiểu học xã Chiềng Khay; trường THCS xã Chiềng Khay. Nhà đa năng được thiết kế với giải pháp nhà khung thép định hình. Nhà gồm 05 gian, bước gian 5.0 m và 4.0 m, nhịp nhà 12.0 m, hành lang 1,8 m. Diện tích  sử dụng 288.0 m2, nền được đổ bê tông đá 2 x 4 mác 200#. Các hạng mục phụ trợ gồm: Sân, cổng, tường rào, nhà vệ sinh, rãnh thoát nước, ...; 

- Xây dựng mới 06 nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ tại các trường: Trường Tiểu học Phiêng Mựt xã Mường Giôn; trường Mầm non Hoa Hồng xã Mường Giôn; Trường tiểu học xã Chiềng Khay; Trường mầm non xã Mường Sại; trường Mầm non xã Cà Nàng; trường Mầm non xã Nậm Ét. Nhà hiệu bộ được thiết kế với quy mô 150 m2. Gồm 06 gian rộng 3.3 m và 3.6 m, nhịp nhà phòng làm việc là 5.4 m, hành lang rộng 1.8 m, chiều cao thông thủy tầng 1 là 3.9 m, mái cao 2.7 m, cốt đỉnh mái + 6.6 m, mái dốc lợp tôn. Các hạng mục phụ trợ gồm: Sân, cổng, tường rào, nhà vệ sinh, rãnh thoát nước, ….

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng vốn đầu tư dự án: 33.000 triệu đồng 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

 Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Tổng cộng

	Năm 2021
	10.000
	10.000

	Năm 2022 - 2023
	23.000
	23.000

	Tổng
	33.000
	33.000


6. Địa điểm thực hiện dự án

Các xã Chiềng Khay, Cà Nàng, Mường Giôn, Mường Sại, Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021 - 2022: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.
- Năm 2023: Hoàn thành, quyết toán dự án.

Phụ lục số 07

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG                 CÁC NHÀ VĂN HÓA BẢN HOÀN THIỆN TIÊU CHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA CHO CÁC XÃ CHƯA ĐẠT CHUẨN XÂY DỰNG                              NÔNG THÔN MỚI HUYỆN QUỲNH NHAI

 (Kèm theo Nghị quyết số 271/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Mục tiêu đầu tư

Hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa của nông thôn mới của 05 xã chưa đạt tiêu chí nông thôn mới thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Quy mô đầu tư 

- Xây mới 11 nhà văn hóa bản 100 m2 và các hạng mục phụ trợ. Nhà văn hóa được thiết kế 01 tầng với 05 bước gian. 

- Các hạng mục phụ trợ gồm: Sân, cổng, tường rào, nhà vệ sinh, rãnh thoát nước, ...
3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng vốn đầu tư dự án: 16.500 triệu đồng 

5. Cơ cấu nguồn vốn: 14.850 triệu đồng từ nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh, 1.650 triệu đồng huy động từ nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

      Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng cộng
	Nguồn  bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác

	Năm 2021
	5.500
	3.850
	1.650

	Năm 2022 - 2023
	11.000
	11.000
	

	Tổng
	16.500
	14.850
	1.650


6. Địa điểm thực hiện dự án 
- Xã Mường Giôn: Nhà văn hóa bản Cút, Nhà văn hóa bản Mấc Líu, Nhà văn hóa bản Cha Có, Nhà văn hóa bản Chiềng Lề, Nhà văn hóa bản Huổi Tèo.

- Xã Chiềng Khay: Nhà văn hóa bản Nậm Tấu.

- Xã Cà Nàng: Nhà văn hóa bản Phướng.

- Xã Mường Sại: Nhà văn hóa bản Huổi Tôm.

- Xã Nậm Ét: Nhà văn hóa bản Lạn, Nhà văn hóa bản Nong, Nhà văn hóa bản Huổi Hẹ.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

8. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án, thực hiện dự án.
- Năm 2022 - 2023: Hoàn thành, quyết toán dự án.
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