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NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch cho một số cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (giai đoạn I)

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV về thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Xét Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 500/BC-KTNS ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách  HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch cho một số cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (giai đoạn I). Cụ thể như sau:

1. Tên dự án
Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch cho một số cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu (giai đoạn I).
2. Mục tiêu đầu tư 

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch cho một số cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu để từng bước xây dựng cơ sở vật chất, di chuyển, sắp xếp một số cơ quan nhà nước theo đúng quy hoạch của huyện đến năm 2030, tạo điều kiện để huyện phát triển tiềm năng, vị thế của huyện, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, tạo sức mạnh giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững.

3. Quy mô đầu tư xây dựng

Cải tạo mặt bằng với tổng diện tích khoảng 4ha; di chuyển đường điện 35KV dự kiến khoảng 1.650 m; đầu tư hệ thống đường nội bộ với Bn = 16,5m; Bm = 10,5m; B hè = 2 x 3m; hệ thống thoát nước gắn với đường nội bộ; di chuyển kênh thủy lợi trong phạm vi dự án.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: khoảng 36.000 triệu đồng.
7. Cơ cấu nguồn vốn: 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Bổ sung                                          cân đối ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện

	Năm 2023 - 2024
	36.000  
	31.000 
	5.000 

	Tổng cộng
	36.000
	31.000  
	5.000


8. Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2024.

- Năm 2023: Chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án.

- Năm 2024: Tiếp tục thực hiện dự án, hoàn thành và quyết toán dự án.

9. Giải pháp thực hiện

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; chịu trách nhiệm về nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn, tính chính xác của thông tin số liệu dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai thông qua ngày 02 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


