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CHỈ THỊ

Về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện

và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI đề ra. 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 221/TTr-STC ngày 13 tháng 3 năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường; các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

1. Các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường; các chủ đầu tư 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2026. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; cá thể hóa trách nhiệm đến từng tổ chức, cá nhân; lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng quý, hằng năm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. 

- Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng dự án, từng tháng, từng quý; phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách từng nhóm dự án, cử cán bộ theo dõi sát tiến độ thực hiện. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm về giải phóng mặt bằng như: Tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua địa bàn tỉnh Sơn La; các tuyến đường nội thị Mộc Châu, Mai Sơn; hoàn thành chương trình đầu tư xây dựng 13 trường nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới đảm bảo mục tiêu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. 

- Tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn tại, kéo dài. Chủ động rà soát, phân loại các dự án; đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng nhóm dự án. Các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp, tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, bảo đảm việc triển khai dự án đúng quy định pháp luật; các địa phương và chủ đầu tư chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nắm chắc khó khăn thực tế để kịp thời báo cáo, kiến nghị giải pháp phù hợp. Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý dự án, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. 
- Đẩy mạnh công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công; trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có khối lượng hoàn thành, phải hoàn thiện hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát, thanh toán theo quy định; khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. 
- Trước ngày 22 hằng tháng, các Chủ đầu tư thực hiện báo cáo định kỳ tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (bao gồm kế hoạch vốn 2025 được phép kéo dài). Báo cáo định kỳ phải có thuyết minh, chi tiết dự án cụ thể, nguyên nhân các trường hợp dự án giải ngân đạt thấp, các vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ; chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khối lượng thực hiện và nhu cầu bổ sung vốn; đồng thời phải có số liệu ước giá trị giải ngân cho tháng tiếp theo gửi Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Khu vực X để tổng hợp, theo dõi chung và tham mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. 
- Phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng vốn đầu tư công năm 2026, cụ thể như sau: 
+ Đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026 phấn đấu giải ngân đạt trên 50%. 
+ Đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026 phấn đấu giải ngân đạt trên 60%. 
+ Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 phấn đấu giải ngân đạt trên 95%; trong đó kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài giải ngân đạt 100%. 
+ Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 các đơn vị không giải ngân hết nguồn vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2026 và phải nộp trả ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 
+ Đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2027 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026. 
2. Sở Tài chính 
- Hằng tháng công khai tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị, địa phương và chủ đầu tư có kết quả thấp hơn mức bình quân của toàn tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Tài chính. 
- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành, kịp thời tháo gỡ khó  khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tổ công tác theo định kỳ hằng quý (hoặc đột xuất nếu cần thiết) sẽ trực tiếp làm việc với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh để kiểm tra đôn đốc, đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đặc biệt là các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án có ý nghĩa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực tăng trưởng. 
- Chủ trì tham mưu với UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2026 sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn theo mốc thời gian như sau: 
+ Đợt 1: Rà soát, tham mưu thu hồi, điều chuyển vốn của dự án chuyển tiếp đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 có kết quả giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn. 
+ Đợt 2: Rà soát tiến độ đối với các dự án được giao kế hoạch năm 2026 thu hồi, điều chuyển vốn của các dự án đến ngày 30 tháng 9 năm 2026 có kết quả giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn. 
+ Ngoài ra, Sở Tài chính chủ động rà soát tình hình thực hiện, giải ngân và chủ động tham mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và thực tế triển khai thực hiện. 
- Theo dõi sát tiến độ giải ngân của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Định kỳ hằng tháng: Tổng hợp kết quả giải ngân, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo các giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; Tổng hợp, thông báo danh sách các chủ đầu tư, đơn vị có tiến độ thực hiện và giải ngân chậm tiến độ để yêu cầu báo cáo, xem xét trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu theo quy định. 
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục thẩm tra, phê duyệt (hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt) quyết toán các dự án hoàn thành và theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. 
3. Kho bạc Nhà nước Khu vực X 
- Thực hiện cập nhật số liệu giải ngân theo tuần (và theo ngày đối với tháng 12 năm 2026 và tháng 01 năm 2027) trên hệ thống IOC để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh. 
- Định kỳ trước ngày 03 hằng tháng, tổng hợp số liệu giải ngân gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, cơ quan Trung ương theo quy định.
- Hướng dẫn, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công đúng quy định; thực hiện thanh toán trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc đối với hồ sơ đủ điều kiện giải ngân. 
4. Sở Xây dựng
Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc khảo sát, thu thập và cập nhật thông tin giá vật liệu xây dựng; kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng bảo đảm sát với diễn biến thị trường, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm tính khả thi trong triển khai thực hiện các dự án.
 5. Sở Nông nghiệp và Môi trường
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan rà soát các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để tổ chức đấu giá quyền khai thác theo quy định của pháp luật, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công các dự án. Đồng thời tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án. 
6. UBND các xã, phường 
- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư (thẩm định, phê duyệt) của dự án theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa phương thức lãnh đạo, tăng cường tổ chức thực hiện đối với công tác dân vận để thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở địa phương, xác định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là nút thắt trong triển khai dự án cần phải tập trung chỉ đạo cụ thể, quyết liệt. 
- Chủ động rà soát kịp thời đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn năm 2026 của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn phù hợp về nội dung, tính chất các loại nguồn vốn theo các quyết định của UBND tỉnh có liên quan. 
- Đối với các dự án do các xã, phường làm chủ đầu tư, trường hợp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 không giải ngân hết nguồn vốn cho phép kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2026 và phải nộp trả ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, UBND các xã, phường có trách nhiệm bố trí nguồn vốn ngân sách cấp xã để thực hiện đối với phần vốn nộp trả. 
- Tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm và trung hạn, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tiến độ giải ngân thực hiện các chương trình, dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội. 
7. Sở Nội vụ
Phối hợp với Sở Tài chính rà soát tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị, các xã, phường coi đây là chỉ tiêu quan trọng trong đề xuất đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Tham mưu UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác giải ngân và xem xét phê bình kiểm điểm, đề xuất hình thức xử lý đối với các đơn vị chậm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công có nguyên nhân do chủ quan của tổ chức, cá nhân liên quan. 
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí phối hợp tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn. 
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị này; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư của cơ quan, đơn vị mình quản lý./. 
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