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NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tiêu thoát nước

chống ngập úng trung tâm huyện Quỳnh Nhai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Xét Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 05 ngày 11 tháng 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 626/BC-KTNS  ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tiêu thoát nước chống ngập úng trung tâm huyện Quỳnh Nhai, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Tiêu thoát nước chống ngập úng trung tâm huyện Quỳnh Nhai.

2. Mục tiêu đầu tư

Nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, chống ngập úng cho khu vực trung tâm huyện Quỳnh Nhai; đảm bảo giao thông giao được thông suốt. Đồng thời góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng trung tâm huyện theo quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân. 

3. Quy mô đầu tư xây dựng

a) Tuyến từ khu công viên huyện đến cầu bản Phiêng Hay: 

- Đối với đoạn kênh đá xây đã có: Tận dụng kênh đã có, mở rộng khẩu độ thoát nước từ 2,0 ÷ 3,0 m (phân bố từng đoạn), thành kênh đá xây cao 1,8 m; đáy kênh kết cấu BTXM. 

- Đối với đoạn kênh hiện trạng là kênh đất: Xây mới kênh khẩu độ thoát nước là 6,0 m x 1,8 m; thành kênh bằng đá xây; đáy kênh kết cấu BTXM. 

- Xây mới 01 cống hộp qua đường số 8: kích thước 5,0 x 2,0 m; kết cấu bằng BTCT.

- Cống bản tại bản Phiêng Hay: tận dụng cống bản đã có, mở rộng khẩu độ thoát nước 3,0m, kết cấu bằng BTCT, vuốt nối thượng lưu và hạ lưu hài hòa. 

- Thiết kế tường rào lưới thép B40 trên đỉnh kênh chiều cao H = 1,5 -:- 2,0 m bảo vệ.

b) Tuyến từ khu Huổi Cuổi đến công viên huyện. 

- Thiết kế mở rộng kênh từ khu Huổi Cuổi đến khu công viên cây xanh chiều rộng B = (1,0-:-2,5 m), kết cấu bằng BTCT. Các đoạn cắt qua đường giao thông thiết kế cống hộp BTCT, khẩu độ phù hợp với chiều rộng kênh.

- Thiết kế mở rộng tuyến kênh từ phía sau bến xe khách huyện Quỳnh Nhai đến đầu cây xăng, chiều rộng kênh B = 2,0 m; kết cấu bằng BTCT. 

- Xây mới các hố thu nước tại các vị trú đối nối. 

- Xây mới các bậc nước tiêu năng tại các vị trí khe tụ thủy.
c) Tuyến tiêu thoát nước trên đường số 8 (đoạn từ trường mầm non Sơn Ca đến công viên cây xanh) 

- Thiết kế mở rộng tuyến kênh mặt cắt B = (0,8 -:- 2,5 m) kết cấu BTCT. 

- Xây dựng mở rộng hố ga thu nước kết cấu BTXM. 

- Xây dựng bậc nước tiêu năng tại các vị trí khe nước dốc lớn vào hố thu nước.

d) Tuyến tiêu thoát nước trên đường số 8 (đoạn từ trường mầm non Sơn Ca đến nhà nghỉ Ngọc Sơn Trang) 

- Xây dựng mới tuyến kênh thoát nước chiều rộng B = (0,8 -:-1,5 m) kết cấu BTCT. 

- Xây dựng mở rộng hố ga thu nước kết cấu BTXM. 

- Xây dựng bổ sung cống hộp qua đường kết cấu BTCT. 

- Xây dựng bậc nước tiêu năng tại các vị trí khe nước dốc lớn. 

e) Nạo vét kênh thoát nước hiện có; bổ sung cửa thu nước, lưới chắn rác, tấm đan mặt kênh.

f) Nội dung khác

 Hệ thống tiêu thoát nước bảo đảm kết nối đồng bộ với 02 cống hộp (gồm: Cống hộp (3 x 3) m tại Km 29 + 879 và cống hộp (2 x 2) m tại Km 30 + 037 trên QL6B) thuộc dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, bổ sung rãnh và hệ thống ATGT đoạn Km 29 + 700 - Km 33, QL6B do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mường Giàng, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: khoảng 36.000 triệu đồng.
7. Cơ cấu nguồn vốn: Bổ sung cân đối ngân sách tỉnh và Nguồn thu tiền sử dụng đất.
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Năm
	Tổng số
	Bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Nguồn thu                     tiền sử dụng đất

	Năm 2024 - 2025
	36.000  
	20.000
	16.000

	Tổng cộng
	36.000
	20.000
	16.000


8. Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2025.

- Năm 2023: Chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2024: Khởi công và thực hiện dự án.

- Năm 2025: Hoàn thành và quyết toán dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng
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